ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017 г.                                                                                                                                                                     №    1011

О  внесении изменений  в    муниципальную  программу «Формирование  современной  городской  среды  на    территории  городского   округа  Красноуфимск на   2018-2022  годы», утвержденную постановлением  Главы  городского  округа  Красноуфимск  № 940  от  22.09.2017 г.

В  целях  реализации мероприятий по благоустройству  дворовых  территорий  многоквартирных  домов и наиболее посещаемых  общественных  территорий, на основании  Постановления Правительства  РФ № 169  от 10.02.2017 г. «Об  утверждении правил предоставления  и распределения субсидий  из федерального бюджета  бюджетам   субъектов Российской  Федерации и муниципальных  программ  формирования  современной городской  среды», с учетом  протокольных решений  общественной  комиссии (протокол  от   № 2  от   06.10.2017 г.)    руководствуясь статьями Устава городского округа Красноуфимск № 28,  48.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  и изложить    муниципальную  программу «Формирование  современной  городской  среды   на территории городского   округа  Красноуфимск  на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением  Главы  городского  округа  Красноуфимск № 940  от 22.09.2017 г.   в  новой  редакции . (см  приложение  № 1)

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после  опубликования.

3.  Настоящее постановление  опубликовать в  газете «Вперед» и на  официальном  сайте  Администрации  городского  округа Красноуфимск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы, заместителя Главы городского округа Красноуфимск по  жилищной  политике и городскому хозяйству  М.С. Коржа.

Глава  городского округа  Красноуфимск			        В.В. Артемьевских

- Приложение к

к постановлению Главы

городского   округа Красноуфимск

№_1011 _от __10.10.2017 г.___

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

«Формирование  современной  городской  среды на территории  городского  округа

Красноуфимск на  2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Красноуфимск , муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Жители многоквартирных домов, ОМС «Управление культуры городского округа Красноуфимск» |
| Разделы подпрограммы , в том числе | «Формирование комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов», «Комплексное благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий » |
| Цели подпрограммы | -Повышение уровня благоустройства территории городского округа Красноуфимск |
| Задачи подпрограммы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Красноуфимск, -Повышение уровня благоустройства общественных наиболее посещаемых территории , -повышение уровня вовлеченности граждан городского округа Красноуфимск в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красноуфимск, создание благоприятной среды для жизни граждан городского округа Красноуфимск . |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Площадь благоустроенных дворовых территорий от всей площади дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Красноуфимск, -Количество охваченных благоустройством дворовых территорий жителей многоквартирных домов от общего количества жителей многоквартирных домов. |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего _____383 860__тыс. руб. в т.ч. Дворы: ___200 000__тыс. руб., в т.ч. : -__ 180 000__тыс. руб. О.Б. , -____18 000__тыс. руб. М.Б. Общественные территории: ___198 860__тыс. руб., в т.ч. : -__178 974__тыс. руб. О.Б. , -___19 886_тыс. руб. М.Б. В.т.ч. по годам: 2018 г. Дворы; ___40 000_тыс. руб., в т.ч. : -___36 000__тыс. руб. О.Б. , -__ _ 4 500___тыс. руб. М.Б. Общественные территории: _60 860_тыс. руб., в т.ч. : -_57 774_ __тыс. руб. О.Б. , -6 086_тыс. руб. М.Б. 2019 г. Дворы: _____40 000__тыс. руб., в т.ч. : -____36 000__тыс. руб. О.Б. , -_____3 600__тыс. руб. М.Б. Общественные территории: -_-29 000_тыс. руб., в т.ч. : -_26 100__тыс. руб. О.Б. , - __2 900__тыс. руб. М.Б. 2020 г. Дворы : _____40 000__тыс. руб., в т.ч. : -_____36 000__тыс. руб. О.Б. , -_____3 600___тыс. руб. М.Б. Общественные территории: __36 000_тыс. руб., в т.ч. : -_32 400_тыс. руб. О.Б. , -__3 600_тыс. руб. М.Б. 2021 г. Дворы: ______40 000__тыс. руб., в т.ч. : -______36 000__тыс. руб. О.Б. , -_______3 600__тыс. руб. М.Б. Общественные территории: ___28 000_тыс. руб., в т.ч. : -__ _25 200_тыс. руб. О.Б. , -____2 800_тыс. руб. М.Б. 2022 г. Дворы: ___ 40 0000__тыс. руб., в т.ч. : -_____36 000__тыс. руб. О.Б. , -______3 600__тыс. руб. М.Б. Общественные территории: _36 000_тыс. руб., в т.ч. : -__ 32 400__тыс. руб. О.Б. , -___3 600_тыс. руб. М.Б. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и городских наиболее посещаемых территорий, формирование у граждан –жителей многоквартирных домов и посетителей городских наиболее посещаемых территорий активной жизненной позиции и положительного настроя в части видимых результатов взаимодействия с органами местного самоуправления . Повышение культурного уровня взаимоотношений граждан между собой и с органами местного самоуправления, положительная оценка работы всех уровней исполнительной власти на уровне муниципального образования, субъекта РФ, федерации. |

- Описание  территорий городского округа  Красноуфимск  на  момент формирования  подпрограммы  «Формирование современной  городской  среды  на территории  городского  округа  Красноуфимск  в   2018-2022 годы»

1.1 г. Красноуфимск   является  одним из старейших  городов  Свердловской  области, имеет общую площадь городских территорий 4 805 тыс. га,  из которых  жилые зоны занимают  1 393,6 га (29 % от всей территории города).  Из указанной  площади жилой  застройки занимаемые  жильем  территории подразделены  следующим  образом;

-многоэтажная и среднеэтажная застройка – 91,2 га (6,6 % от площади жилых зон)

-малоэтажные  жилые дома -46 га (3,3%),

-индивидуальные жилые  дома  с приусадебными   земельными  участками 1 256 га (90,1 %)

-зеленые насаждения общего пользования  составляют 26,3 га.

1.2 Территория  г. Красноуфимска,  в связи со сложным  пересеченным   рельефом  местности, имеет сложную форму, вытянутую с севера  на юг, юго-запад   между  подножием  образующих  гор и руслом  р. Уфа , жилая    застройка  многоквартирными домами которого   размещена  в компактных ядрах  основных микрорайонов (Центральный, «Бараба», «Железнодорожный», «Юртовская  гора», «Соболя», «Учхоз», «Химчистка» «Селекционная  станция»).

1.3  Основной  объем массовой  многоэтажной  и среднеэтажной  застройки г. Красноуфимска  вводился  в эксплуатацию в 60-80 г.г. 20 в., что характеризуется  имеющимися многочисленными  проблемами в сфере  благоустроенности  дворовых территорий, спроектированных по действовавшим на  тот  период градостроительным  нормативам (Отсутствие  полноценных парковок личного автотранспорта во дворовых территориях, учитывающих реальный  рост благосостояния  граждан, отсутствие  качественных  игровых городков для  детей  различных возрастных групп, учитывающих   особенности детского  возрастного развития и требования  безопасности к указанным объектам, практически повсеместное   отсутствие газонов и групп зеленых насаждений, формирующих  зоны  различного   назначения  в дворовых территориях, а также  повсеместное  отсутствие  ливневых водоотводов  и уличного освещения дворовых территорий, малые архитектурные  формы пришли в негодность и практически повсеместно  ликвидированы. Износ асфальтового  покрытия  дворовых территорий и проездов к многоквартирным  домам  местами достиг 95 %. Имеются  многочисленные нарушения  асфальтового покрытия  в связи с вынужденными  работами по замене  инженерных сетей  к многоквартирным  домам  по причине  их также  большого износа) . Полностью соответствующие всем  требованиям  дворовые  территории в г. Красноуфимске  отсутствуют. Указанная ситуация  приводит к  многочисленным   обращениям  граждан в управляющую  организацию, Администрацию  городского  округа  Красноуфимск  с  просьбой  принять необходимые  меры  по улучшению, однако в  связи с  отсутствием необходимых финансовых средств в бюджете  ГО Красноуфимск  одномоментно исправить сложившуюся ситуацию невозможно.   В 2012-2013 г. в  рамках областных государственных программ «1000 дворов» и «Развитие дорожного комплекса  среднего Урала»  городской  округ  Красноуфимск  получал  субсидии на проведение  мероприятий  по устройству  детских дворовых площадок (было построено 4 дворовых площадки) и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения и ремонт  проездов  к  многоквартирным  домам (были отремонтированы проезды к 17 многоквартирным  домам), однако в  связи с ограниченностью объемов  и сроков предоставления указанных финансовых ресурсов   проведенная работа    имела локальный    несистемный характер.

На  01.01.2017 г. в  г. Красноуфимске имеется  порядка  200 многоквартирных домов  с  этажностью 2-5  этажей, занимающих около 90 % территории под многоквартирными домами, требующих принятия соответствующих мер по  повышению уровня  благоустройства  дворовых территорий, в  которых проживает (оценочно) около 26 тыс. человек, что составляет 66 % от общей  численности населения  городского  округа Красноуфимск.  Также в г. Красноуфимске  существует  городской  парк  отдыха  им. В.К. Блюхера, заложенный  в 50 г.г. 20 в.,  и ряд других   общественных территорий (парк  им. Э.М. Сенкевича, городская  набережная  р. Уфы, парк «Пионерский», набережная  р. Сарга, центральная  площадь с  участком ул. Мизерова, Аллея  Победы по ул. Озерная, сквер в мкр.  «Соболя», сквер в мкр. «Селекционная  станция»),  которые также остро нуждаются в  проведении модернизации.

- Приоритеты  государственной политики в  сфере благоустройства и цели  настоящей  подпрограммы.

2.1  Приоритеты  государственной  политики в РФ в  сфере  благоустройства  были определены  Президентом  РФ В.В. Путиным  по итогам  неоднократно приводимых встреч с  представителями  Ассоциаций  малых городов РФ  и представителями субъектов  РФ, высказавших   пожелания о необходимости  определения  политики государства  в данной  сфере. Реализация  принятых направлений развития  субъектов  РФ   позволит  более качественно  организовать   выполнение  мероприятий, предусмотренных  документами  территориального планирования  муниципальных образований Свердловской  области,   повысить  удовлетворенность  населения    городского  округа Красноуфимск  перед очередными  выборами  Президента  РФ.

2.2   Целью настоящей  программы является  достижение принятых обязательств в части обеспечения   комфортной  среды  обитания   жителей  многоквартирных домов и повышения  безопасности детей, проживающих в  многоквартирных домах, включенных в настоящую программу.

- Задачи муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на территории  городского  округа  Красноуфимск в 2018-2022  годы.»

3.1 В рамках региональной  программы Свердловской  области  «Формирование комфортной  городской  среды» и  настоящей  программы в  2018-2022 годы в  городском округе Красноуфимск   необходимо   провести мероприятия по комплексному  благоустройству 100   массивов дворовых территорий  200 многоквартирных домов, образующих  локальные замкнутые  территории (в которых проживает 26 000  человек), а  также  провести работы по реконструкции  городского  парка отдыха им. В.К. Блюхера и других  наиболее  посещаемых  общественных территорий.

3.2 Указанные   объекты   допущены  по результатам  проведенного  отбора и общественных обсуждений к участию в настоящей программе, запланированы   мероприятия  по разработке  проектно-сметной  документации.

3.3  Распределение  финансовых средств  на проведение  указанных  мероприятий  предусмотрено в  объемах ___200 000 тыс. руб.___ -на мероприятия  по комплексному благоустройству  дворовых  территорий, __198 860 тыс. руб.___ – на  проведение  мероприятий по   благоустройству  общественных  территорий.

3.4  Перечень объектов  благоустройства, подлежащих выполнению в  2018-2022 годы, приведен в  приложении № _1_ к настоящей  программе

- Финансовое обеспечение  мероприятий  и сроки  реализации  программы  «Формирование  современной городской среды на территории  городского  округа  Красноуфимск  в  2018-2022 годы.»

Финансовое  обеспечение мероприятий  «Формирование  комфортной городской  среды на городском округе  Красноуфимск в 2018-2022 годы.»  будет производится за счет долевого участия  бюджетов Свердловской  области и городского  округа Красноуфимск. Общая  стоимость мероприятий , подлежащих реализации всего  за  период 2018-2022 годы. , составляет  ___398 860_тыс. руб, в т.ч.  из средств  областного бюджета __358 974__тыс. руб., из средств  местного  бюджета ___39 886__тыс. руб.

Распределение  средств  на  указанные  мероприятия и с  разбивкой  по  годам  приведено в приложении № _2_ к  настоящей  подпрограмме.

Сроки реализации указанной  подпрограммы  указаны  в  приложении № _3_ к настоящей   подпрограмме.

- Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной  подпрограммы  «Формирование  современной городской среды на  территории городского  округа  Красноуфимск  в  2018-2022 годы.»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м | 29 | 49 | 69 | 89 |  | 109 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | 9 | 30 | 50 | 70 |  | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск) | Проценты | 29 | 35 | 45 | 55 |  | 75 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 9 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв. м | 20,8 | 25 | 32 | 45 | 65 |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м | 0,511 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости | Не менее 1 % от сметной стоимости |  |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение №__1_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий

муниципальной подпрограммы «Формирование  современной  городской  среды  на территории

городского  округа  Красноуфимск  в 2018-2022 годы.»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2018 г. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. : -Буткинская 23, -Мизерова 98, -Сухобского 67, -Сухобского 39, -3 Садовая 5, -Ухтомского 7, -Советская 60, -3 Садовая 4, -Сухобского 37, -Горького 5, -Озерная 60, -Ухтомского 16, -Бульварная 35, -Писцова 9, -Металлистов 16, -Куйбышева 59, -Советская 57 | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2018 г | 4 кв. 2018 г | Обеспечение чистоты дворовых территорий, исключение появления луж и ливневых вод, обеспечение освещенности дворовых территорий. Повышение безопасности пребывания на дворовой территории детей и пожилых людей, снижение уровня шумов от транспорта. Создание условий для игр на воздухе и повышению физического развития детей. Упорядочение парковки личного транспорта. Повышение уровня удовлетворенности населения от условий проживания. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с организацией ливневой канализации, установка скамеек, урн, светильников уличного освещения. Установка детских игровых комплексов. Организация зон отдыха родителей малышей и пожилых людей по интересам, обеспечение доступности указанных элементов для маломобиль- ных групп населения, устрйство озеленения и газонов, выделение пешеходных зон. Выделение дополнительных парковочных мест . | Показатель 1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. Показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск.) ... |
| - Основное мероприятие 2019 г. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. : -Ухтомского 1, -Ухтомского 3, -Ухтомского 5, -Ухтомского 9, -Ухтомского 11, -Ухтомского 15, -Ухтомского 19, -Сухобского 30, -Сухобского 32, -Сухобского 34 -Сухобского 53, -Нефтянников 1, -Октября 23, -Октября 23а, -Октября 80, -Октября 76 - пер. Рылеева 4, -пер. Рылеева 6, -Мизерова 81, -8 Марта 38, -Свободы 22, -Свободы 37, -Советская 36, -Советская 32, -Советская 40, -Мизерова 100, -Свободы 60, -Советская 37, -Сухобского 22, -Сухобского 24, -Сухобского 28, -Сухобского 26, -Советская 47, -Советская 49, -Советская 63, -Советская 69, -Советская 71, -Мирная 3, -Мирная 5, -Мирная 7, -Мирная 9 -Ачитская 9, -Механизаторов 4 а, -Механизаторов 4 б, -Механизаторов 6, -Механизаторов 8, -Артинская 30, -Артинская 32, -Артинская 33, -Артинская 37, -Артинская 34, -Артинская 36, -Артинская 38, -Ачитская 13, -Ачитская 15, -Ачитская 17, -Октября 51 а, -Октября 53, -Березовая 5, -Березовая 7, -Березовая 9, -Горького 11, Зеленая 20, -Вагонная 14, -Вокзальная 98, -Вокзальная 104, -Свободы 42, -Советская 51, -8 Марта 77, -Мизерова 112, -Мизерова 96, -Озерная 30, -8 Марта 51. . | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2019 г | 4 кв. 2019 г | Обеспечение чистоты дворовых территорий, исключение появления луж и ливневых вод, обеспечение освещенности дворовых территорий. Повышение безопасности пребывания на дворовой территории детей и пожилых людей, снижение уровня шумов от транспорта. Создание условий для игр на воздухе и повышению физического развития детей. Упорядочение парковки личного транспорта. Повышение уровня удовлетворенности населения от условий проживания. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с организацией ливневой канализации, установка скамеек, урн, светильников уличного освещения. Установка детских игровых комплексов. Организация зон отдыха родителей малышей и пожилых людей по интересам, обеспечение доступности указанных элементов для маломобиль- ных групп населения, устрйство озеленения и газонов, выделение пешеходных зон. Выделение дополнительных парковочных мест . | Показатель 1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. Показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск.) ... |
| - Основное мероприятие 2020 г. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. : -Пролетарская 47, -Пролетарская 60, -Ленина 109, -Куйбышева 55, -Куйбышева 57, -Куйбышева 63, -Куйбышева 79, -Куйбышева 81, -Писцова 9, -Бульварная 4 -Советская 58, -Ухтомского 2, -Ухтомского 16, -Ухтомского 18, -Ухтомского 22, -Березовая 3 а, -Горького 3 а, -Ремесленная 3, -Ремесленная 9, -Ремесленная 10, -Ремесленная 11, -Ухтомского 21, -Ухтомского 32, -Ухтомского 25, -Ухтомского 27, -Ухтомского 29, -Ухтомского 34, -Ухтомского 40, -Березовая 11, -Бытовая 11, -Матросова 16 -Мизерова 80, -Советская 35 б. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2020 г | 4 кв. 2020 г | Обеспечение чистоты дворовых территорий, исключение появления луж и ливневых вод, обеспечение освещенности дворовых территорий. Повышение безопасности пребывания на дворовой территории детей и пожилых людей, снижение уровня шумов от транспорта. Создание условий для игр на воздухе и повышению физического развития детей. Упорядочение парковки личного транспорта. Повышение уровня удовлетворенности населения от условий проживания. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с организацией ливневой канализации, установка скамеек, урн, светильников уличного освещения. Установка детских игровых комплексов. Организация зон отдыха родителей малышей и пожилых людей по интересам, обеспечение доступности указанных элементов для маломобиль- ных групп населения, устройство озеленения и газонов, выделение пешеходных зон. Выделение дополнительных парковочных мест . | Показатель 1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. Показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск.) ... |
| - Основное мероприятие 2021 г. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. : -Сухобского 14, -Сухобского 16, -Сухобского 18, -Сухобского 33, -2 Садовая 5, -Горького 5 -Березовая 10, Березовая 14, -Березовая 17, -Высокая 25. -Высокая 31, -Высокая 33, -Высокая 33 а, _Высокая 35, -Высокая 37, -Манчажская 36, -Манчажская 38, -Свободы 80, -Свободы 84, -Металлистов 18, -Озерная 27, -Озерная 55, -Ухтомского 26, -Ухтомского 28, -Ухтомского 30, -Саргинская 27, -Саргинская 29, -Пер. Черкачовский 1, -пер. Черкасовский 3, -пер. Черкасовский 5, -пер. Черкасовский 4, -пер. Черкасовский 6, -пер. Черкасовскмй 8, -пер. Черкасовский 14, -Рогозинниковых 24, -Рогозинниковых 36, -Октября 19. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2021 г | 4 кв. 2021 г | Обеспечение чистоты дворовых территорий, исключение появления луж и ливневых вод, обеспечение освещенности дворовых территорий. Повышение безопасности пребывания на дворовой территории детей и пожилых людей, снижение уровня шумов от транспорта. Создание условий для игр на воздухе и повышению физического развития детей. Упорядочение парковки личного транспорта. Повышение уровня удовлетворенности населения от условий проживания. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с организацией ливневой канализации, установка скамеек, урн, светильников уличного освещения. Установка детских игровых комплексов. Организация зон отдыха родителей малышей и пожилых людей по интересам, обеспечение доступности указанных элементов для маломобиль- ных групп населения, устрйство озеленения и газонов, выделение пешеходных зон. Выделение дополнительных парковочных мест . | Показатель 1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. Показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск.) ... |
| - Основное мероприятие 2022 г. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. : -Буткинская 17, -Буткинская 19, -пер. Буткинский 14 а, -пер. Черкасовский 10, -пер. Черкасовский 12, -Каменная 3, -Азина 90, -Интернациональная 70, -Интернациональная 70 а, -Селекционная 7, -Селекционная 9, -Селекционная 10, -Селекционная 12, -Селекционная 14, -Селекционная 16, -Селекционная 18, -Селекционная 20, -Селекционная 19, -Селекционная 21, -Селекционная 24, -Селекционная 25, -Селекционная 27, -Фрунзе 4 а. -Фрунзе 4 б, -Уральская 38 а, -Трескова 38, -Юбилейная 1, -Юбилейная 2, -Юбилейная 5, -Юбилейная 6, -Юбилейная 7, -Юбилейная 8, -Юбилейная 9, -Юбилейная 10, -Терешковой 4, -Терешковой 12, -Терешковой 14, -Терешковой 16, -Терешковой 18, -Терешковой 105, -Терешковой 107, -Мизерова 197. | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2022 г | 4 кв. 2022 г | Обеспечение чистоты дворовых территорий, исключение появления луж и ливневых вод, обеспечение освещенности дворовых территорий. Повышение безопасности пребывания на дворовой территории детей и пожилых людей, снижение уровня шумов от транспорта. Создание условий для игр на воздухе и повышению физического развития детей. Упорядочение парковки личного транспорта. Повышение уровня удовлетворенности населения от условий проживания. | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с организацией ливневой канализации, установка скамеек, урн, светильников уличного освещения. Установка детских игровых комплексов. Организация зон отдыха родителей малышей и пожилых людей по интересам, обеспечение доступности указанных элементов для маломобиль- ных групп населения, устрйство озеленения и газонов, выделение пешеходных зон. Выделение дополнительных парковочных мест . | Показатель 1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. Показатель 3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск.) ... |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие 2018 г Повышение благоустройства городского парка отдыха им. В.К. Блюхера ( 2 часть) 2. Основное мероприятие 2018 г Реконструкция набережной р. Уфа (от ул. Куйбышева до парка «Пионерский»), реконструкция ул. Советская. | ОМС «Управление культуры городского округа Красноуфимск» МКУ «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2018 г | 4 кв. 2018 г | Приведение территории городского парка отдыха в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация дополнительных зон отдыха и развлечения по интересам. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . | Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения. Устройство новой зоны отдыха с современным фонтаном. Организация работы освещения парка в вечернее и ночное время. | Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 1.Основное мероприятие 2019 г. Реконструкция Аллеи Победы по ул. Озерной, 2. Основное мероприятие 2019 г Реконструкция сквера по ул. Станционная . | МКУ «Служба единого заказчика» МКУ «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2019 г 2 кв. 2019 г | 4 кв. 2019 г 4 кв. 2019 г. | Приведение территории парка в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . Устройство территории набережной в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . | Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения, высадка декоративных кустарниковых ограждений. Устройство зон отдыха с установкой парковой мебели. Устройство современного защитного металлического ограждения территории парка. Организация работы освещения парка в вечернее и ночное время. Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения, высадка декоративных кустарниковых ограждений. Устройство зон отдыха с установкой парковой мебели. Устройство современного защитного металлического ограждения. Организация работы освещения в вечернее и ночное время. | Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 1.Основное мероприятие 2020 г Повышение благоустройства парка «Пионерский» (по ул. Пролетарской) 2. Основное мероприятие 2020 г Реконструкция скверов в мкр. «Соболя», «Селекционная станция». | МКУ «Служба единого заказчика» МКУ «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2020 г 2 кв. 2020 г. | 4 кв. 2020 г 4 кв. 2020 г. | Приведение территории парка в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . Устройство территории набережной в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . | Реконструкция пешеходных дорожек и велодорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения. Высадка декоративной кустарниковой растительности. Организация зон отдыха с установкой парковой мебели. Организация работы освещения парка в вечернее и ночное время. Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Укрепление откосов защитной дамбы бетонными конструкциями с организацией бетонного водостока в русле . Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения, высадка декоративных кустарниковых ограждений. Устройство зон отдыха с установкой парковой мебели. Устройство современного защитного металлического ограждения. Организация работы освещения в вечернее и ночное время. | Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 1.Основное мероприятие 2021 г Реконструкция набережной р. Сарга, 2. Основное мероприятие 2021 г. Реконструкция парка им. Сенкевича (по ул. 8 Марта) | МКУ «Служба единого заказчика» МКУ «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2021 г 2 кв. 2021 г | 4 кв. 2021 г 4 кв. 2021 г | Приведение территории городских скверов в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация дополнительных зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . Устройство территории Аллеи Победы в соответствие современными эстетическими требованиями и требованиями безопасности, организация зон отдыха. Повышение уровня удовлетворенности посетителей . | Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения. Высадка декоративной кустарниковой растительности . Устройство новых зон отдыха с установкой парковой мебели. Организация парковочных мест для маломобиль- ных групп населения. Организация работы освещения площади скверов в вечернее и ночное время. Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Замена старых деревьев, представляющих опасность, на новые с различной высотой кроны и периодом цветения. Высадка декоративной кустарниковой растительности . Устройство новых зон отдыха с установкой парковой мебели. Организация работы освещения аллеи в вечернее и ночное время. | Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 1.Основное мероприятие 2022 г. Реконструкция центральной городской площади по ул. Советская и участка ул. Мизерова (от ул. Куйбышева до ул. Рогозинниковых) | МКУ «Служба единого заказчика» | 2 кв. 2022 г | 4 кв. 2022 г | Приведение территории существующей лесозащитной полосы железной дороги в соответствие современным эстетическим требованиям и требованиям безопасности, организация дополнительных зон отдыха . Повышение уровня удовлетворенности посетителей . | Реконструкция пешеходных дорожек с укладкой нового твердого покрытия. Уборка старых деревьев, представляющих опасность. Устройство зон отдыха с установкой парковой мебели. Организация работы освещения сквера в вечернее и ночное время. | Показатель 1 Площадь благоустроенных общественных территорий Показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. |

- Приложение № _2_

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной  подпрограммы «Формирование  современной  городской  среды  на территории городского   округа  Красноуфимск в 2018-2022 годы».

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе Красноуфимск на 2018-2022 годы.» | Всего: в том числе: | Областной бюджет: Местный бюджет |  |  |  |  | 2018 -- 100 800 2019— 69 000 2020—76 000 2021—68 000 2022—76 000 2018 – 90 720 2019—62 100 2020—68 400 2021—61 200 2022-- 68 400 2018 -- 10 080 2019— 6 900 2020—7 600 2021—6 800 2022- 7 600 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», Администрация городского округа Красноуфимск | Областной бюджет: Местный бюджет |  |  |  |  | 2018—90 720 2019—62 100 2020—68 400 2021—61 200 2022—68 400 2018—9 072 2019—6 210 2020—6 840 2021—6 120 2022—6 840 |
|  | Жители многоквартирных домов, включенных в настоящую подпрограмму |  |  |  |  |  | 2018—777,1 2019—690 2020—760 2021—680 2022---760 |

- Приложение _3_

План реализации

муниципальной подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории  городского округа  Красноуфимск  в 2017 г.»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Подписание акта формы КС-1 о сдаче работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. : -Буткинская 23, -Мизерова 98, -Сухобского 67, -Сухобского 39, -3 Садовая 5, -Ухтомского 7, -Советская 60, -3 Садовая 4, -Сухобского 37, -Горького 5, -Озерная 60, -Ухтомского 16, -Бульварная 35, -Писцова 9, -Металлистов 16, -Куйбышева 59 | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 2 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по благоустройству городского парка отдыха им. В.К. Блюхера ( 2 этап), | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 3 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкции набережной р. Уфа (от ул. Куйбышева до парка «Пионерский»), реконструкции ул. Советская.(1 этап) | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика |  | * |  |  | * |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 1 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. : -Ухтомского 1, -Ухтомского 3, -Ухтомского 5, -Ухтомского 7, -Ухтомского 9, -Ухтомского 11, -Ухтомского 15, -Ухтомского 19, -Сухобского 30, -Сухобского 32, -Сухобского 34 -Сухобского 53, -Нефтянников 1, -Октября 23, -Октября 23а, -Октября 80, -Октября 76 - пер. Рылеева 4, -пер. Рылеева 6, -Мизерова 81, -8 Марта 38, -Свободы 22, -Свободы 37, -Советская 36, -Советская 32, -Советская 40, -Мизерова 100, -Свободы 60, -Советская 37, -Сухобского 22, -Сухобского 24, -Сухобского 28, -Сухобского 26, -Советская 47, -Советская 49, -Советская 63, -Советская 69, -Советская 71, -Мирная 3, -Мирная 5, -Мирная 7, -Мирная 9 -Ачитская 9, -Механизаторов 4 а, -Механизаторов 4 б, -Механизаторов 6, -Механизаторов 8, -Артинская 30, -Артинская 32, -Артинская 33, -Артинская 37, -Артинская 34, -Артинская 36, -Артинская 38, -Ачитская 13, -Ачитская 15, -Ачитская 17, -Октября 51 а, -Октября 53, -Березовая 5, -Березовая 7, -Березовая 9, -Горького 11, Зеленая 20, -Вагонная 14, -Вокзальная 98, -Вокзальная 104, -Свободы 42, -Советская 51, -8 Марта 77, -Мизерова 112, -Мизерова 96, -Озерная 30, -8 Марта 51. | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 2 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по благоустройству Аллеи Победы по ул. Озерной, | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 3 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкция сквера по ул. Станционная . | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 4 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкции ул. Советская (2 этап) | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика |  | * |  |  | * |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 1 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. : -Пролетарская 47, -Пролетарская 60, -Ленина 109, -Куйбышева 55, -Куйбышева 57, -Куйбышева 63, -Куйбышева 79, -Куйбышева 81, -Писцова 9, -Бульварная 4 -Советская 58, -Ухтомского 2, -Ухтомского 16, -Ухтомского 18, -Ухтомского 22, -Березовая 3 а, -Горького 3 а, -Ремесленная 3, -Ремесленная 9, -Ремесленная 10, -Ремесленная 11, -Ухтомского 21, -Ухтомского 32, -Ухтомского 25, -Ухтомского 27, -Ухтомского 29, -Ухтомского 34, -Ухтомского 40, -Березовая 11, -Бытовая 11, -Матросова 16 -Мизерова 80, -Советская 35 б. | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 2 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по благоустройству городского парка «Пионерский» по ул. Пролетарская | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 3 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкции скверов в мкр. «Соболя», «Селекционная станция» | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика |  | * |  |  | * |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 1 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. : -Сухобского 14, -Сухобского 16, -Сухобского 18, -Сухобского 33, -2 Садовая 5, -Березовая 10, Березовая 14, -Березовая 17, -Высокая 25. -Высокая 31, -Высокая 33, -Высокая 33 а, _Высокая 35, -Высокая 37, -Манчажская 36, -Манчажская 38, -Свободы 80, -Свободы 84, -Металлистов 16, -Металлистов 18, -Озерная 27, -Озерная 55, -Озерная 60, -Советская 57, -Ухтомского 26, -Ухтомского 28, -Ухтомского 30, -Саргинская 27, -Саргинская 29, -Пер. Черкасовский 1, -пер. Черкасовский 3, -пер. Черкасовский 5, -пер. Черкасовский 4, -пер. Черкасовский 6, -пер. Черкасовский 8, -пер. Черкасовский 14, -Рогозинниковых 24, -Рогозинниковых 36, -Октября 19. | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 2 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкции набережной р. Сарга (по ул. Саргинская) | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 3 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по реконструкции парка им. Э. Сенкевича | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика |  | * |  |  | * |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 1 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: по ул. : -Буткинская 17, -Буткинская 19, -пер. Буткинский 14 а, -пер. Черкасовский 10, -пер. Черкасовский 12, -Каменная 3, -Азина 90, -Интернациональная 70, -Интернациональная 70 а, -Селекционная 7, -Селекционная 9, -Селекционная 10, -Селекционная 12, -Селекционная 14, -Селекционная 16, -Селекционная 18, -Селекционная 20, -Селекционная 19, -Селекционная 21, -Селекционная 24, -Селекционная 25, -Селекционная 27, -Фрунзе 4 а. -Фрунзе 4 б, -Уральская 38 а, -Трескова 38, -Юбилейная 1, -Юбилейная 2, -Юбилейная 5, -Юбилейная 6, -Юбилейная 7, -Юбилейная 8, -Юбилейная 9, -Юбилейная 10, -Терешковой 4, -Терешковой 12, -Терешковой 14, -Терешковой 16, -Терешковой 18, -Терешковой 105, -Терешковой 107, -Мизерова 197. | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |
| Контрольное событие № 2 Подписание акта формы КС -1 о сдаче работ по благоустройству центральной городской площади и участка ул. Мизерова (от ул. Куйбышева до ул. Рогозинниковых) | Вводной объект | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» |  | * |  |  | * |