**ПРОТОКОЛ № 53**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск в 2018-2024 год».**

г. Красноуфимск 01 октября 2021 г.

Председательствовал:

Первый заместитель Главы

ГО Красноуфимск - Д.В. Рязанов

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

1. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории городского округа Красноуфимск, по состоянию на 01.10.2021 г.

(Д.В. Рязанов, М.А. Сухоницкий)

1.1. Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории городского округа Красноуфимск, по состоянию на 01.10.2021 г., информацию разместить в модуле «Формирование комфортной городской среды», ГИС ЖКХ, официальном сайте городского округа Красноуфимск.

2. О внесении изменений в проект по благоустройству общественной территории «Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны по ул. Мизерова»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Т.В.Глазова)

2.1. Согласовать следующие изменения:

1) Для улучшения качеств озеленения, замену в проекте на более морозостойкие следующие саженцы:

- Гинко Билоба на Сиби́рский кедр;

- Ель сизая, канадская «Conica Blue» на ель колючая голубая «Picea pungens»;

2) Сохранить проезд на территорию здания краеведческого музея, заменив в рабочем проекте на пешеходном тротуаре часть тротуарной плитки на покрытие асфальтобетоном (15-20 кв.м.);

3) На пешеходном участке у левого пристроя к зданию администрации, для организации аварийного проезда к зданию налоговой службы заменить покрытие тротуарной плиткой на покрытие из асфальтобетона;

4) заменить информационные щиты Сити-формат 13 шт. на статичные без освещения;

5) Для организации движения выполнить ограждение «Капля» вдоль велосипедной дорожки от перекрестка по ул.Мизерова до тематической площадки «Перекресток времен»;

6) установить препятствующие проезду полусферы с торца жилого дома № 32 по ул.Советская (правая сторона);

7) Предусмотреть ограждение «Капля» автопарковок перед жилыми домами № 47 и 49 по ул.Советская;

8) В высокие контейнеры посадить карликовую декоративную березу Magical Globe и Тую западную Smaragd, предварительно утеплив их экструдированным пенополистиролом. В состав заполняющего их грунта включить перлит или вермикулит с устройством дренажного слоя;

9) Внести изменения в проект для организации подсветки дерева на детской площадке.

Председатель комиссии Д.В. Рязанов

Секретарь комиссии В.М. Комаров

Список присутствующих на заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск в 2018-2024 год».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Рязанов Дмитрий Васильевич 2. Комаров Владимир Михайлович | Первый заместитель Главы ГО Красноуфимск  Начальник отдела городского хозяйства Администрации городского округа Красноуфимск – секретарь комиссии. |
|  |  |
| 1. Цыганкова Лариса Викторовна | Начальник Управления культуры ГО Красноуфимск. |
| 1. Ташкинов Алексей Михайлович | Директор МУП ГО Красноуфимск «Жилищно-коммунальное управление» |
|  |  |
| 1. Берсенев Константин Аркадьевич | Депутат Думы ГО Красноуфимск, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| 1. Лагунова Ирина Васильевна | Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск» |
| 7. Красовский Сергей Владимирович  8. Ладейщиков Юрий Сергеевич  9. Сухоницкий Михаил Алексеевич | Заместитель директора МКУ «Служба Единого Заказчика»  Заместитель Главы ГО Красноуфимск по социальной политике  Начальник отдела капитального строительства Администрации ГО Красноуфимск |
| 10. Глазова Татьяна  Владимировна | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации ГО Красноуфимск |