Утверждено:

постановлением администрации

городского округа Красноуфимск

от 30.07.2019 № 563

(с измен. от 01.12.2022 № 1114)

Паспорт

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск до 2032 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск до 2032 года» (далее - Программа) |
| Основание для  разработки  Программы | Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0F2A24758AFC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;  Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0C28217A84FC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;  Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  [Нормативы](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC8304EF9D073CDF4D05712B7289F3501FFADD5010733F00C45F0018552C10AB2442C7A01C99651EE046DC19057F92319E04C0D6XEA6F) градостроительного проектирования Свердловской области (далее - НГПСО) 1-2009.66;  Устав городского округа Красноуфимск;  Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно города Красноуфимска, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 31.03.2008 № 59/1 (с изм. от 27.09.2012 №67/8);  Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно к п. Пудлинговый, п. Черная Речка и территории вне границ населенного пункта, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.12.2012 №6/2;  Решение Думы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 10/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»;  Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/3;  Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 13.11.2013 № 1336;  Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 21.11.2013 № 1358;  Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 02.12.2013 № 1393;  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 г.г.», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 10.12.2013 № 1428;  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.03.2016 № 173;  Муниципальная программа «Создание в городском округе Красноуфимск новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.07.2016 № 587 |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа Красноуфимск  Адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская д.25 |
| Основной разработчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа Красноуфимск  Адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская д.25 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения городского округа Красноуфимск путем планомерного развития социальной инфраструктуры и размещения на территории городского округа Красноуфимск объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901F51580485ECF163621E9C07AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EC99T6Z4K) градостроительного проектирования городского округа Красноуфимск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 №10/3 |
| Задачи Программы | - обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые  показатели  (индикаторы)  Программы | 1. Сфера образования:  1) доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях;  2) доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах;  3) доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования;  4) количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  5) количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  6) количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  7) количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  2. Сфера здравоохранения:  1) доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;  2) количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  3) количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  3. Сфера культуры:  1) доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  2) количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  3) количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  4. Сфера физической культуры и спорта:  1) доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения городского округа;  2) доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;  3) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  4) количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  5) количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы |
| Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий  (инвестиционных  проектов) по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры | Строительство новых, реконструкция существующих объектов образования, физической культуры и спорта и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов |
| Сроки и этапы  реализации  Программы | Срок реализации 2019 – 2032 годы.  Реализация мероприятий Программы разбита на 2 этапа:  1 этап: 2019-2025 годы (на срок действия Генерального плана);  2 этап: 2026 - 2032 годы (с учетом мероприятий, запланированных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск).  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования составляет:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Период | Всего | Областной | Местный | | 1 этап | 964,0 | 848,1 | 115,9 | | 2 этап | 3323,4 | 2953,3 | 370,1 | | Итого | 4287,4 | 3801,4 | 486,0 | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | - сохранение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях на уровне 100,0%;  - сохранение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах на уровне 100,0%;  - увеличение доли детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования с 56,0% до 100,0%;  - сохранение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями на уровне 100,0%;  - сохранение доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями на уровне 100,0%;  - увеличение доли населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения городского округа с 45,5% до 70,0%;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями с 29,9% до 41,7%;  - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 29,9% до 41,7% |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Глава 1. Описание социально-экономического состояния городского округа, сведения о градостроительной деятельности**

**на территории городского округа**

Городской округ Красноуфимск расположен на юго-западе Свердловской области, в зоне Уфимского плато, на правом берегу реки Уфа и граничит с Муниципальным образованием Красноуфимский округ, а также с Октябрьским районом Пермской области.

Городской округ имеет выгодное градостроительное и стратегическое положение: в радиусе 3 - 5-часовой доступности от города Красноуфимск располагается 5 крупных городских агломераций, являющихся региональными центрами – г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Уфа, г. Челябинск, г. Ижевск. Через территорию городского округа проходит автомобильная дорога Р350 (Ачит - Месягутово) и железнодорожная магистраль Екатеринбург – Казань - Москва.

Протяженность территории составляет: с севера на юг – 19,3 км, с запада на восток – 25,5 км.

Общая площадь городского округа составляет 12,8 тыс. га. По целевому назначению они подразделяются на следующие категории:

- земли населенных пунктов – 5,2 тыс. га, в т.ч. г. Красноуфимск – 4,8 тыс. га;

- земли сельскохозяйственного использования – 0,6 тыс. га, в т.ч. земли крестьянско-фермерского хозяйства – 6,5 га;

- земли лесного фонда (по земельному кадастру) – 6,7 тыс. га, в т.ч. территории промышленных предприятий – 67,0 га (щебеночный завод и карьер расположены на землях лесного фонда);

- земли запаса (по земельному кадастру) – 0,2 тыс. га;

- земли железных дорог – 34,5 га;

- земли местных автодорог – 6,3 га.

В состав территории городского округа Красноуфимск входят город  
Красноуфимск, поселок Пудлинговый, поселок Черная Речка, поселок Полухино, поселок Журавлиный Лог, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

На начало 2019 года численность населения городского округа составила 38643 человека, в т.ч. в сельской местности – 555 человек.

Анализ возрастной структуры населения свидетельствует о том, что наибольшую долю занимает население трудоспособного возраста – 52,7%. Население старше трудоспособного возраста составляет 25,4%, то есть превышает долю населения моложе трудоспособного возраста – 21,8%, что соответствует общероссийским демографическим тенденциям старения населения.

В группах «моложе трудоспособного возраста» и «трудоспособного возраста» преобладают мужчины – 51,7% и 51,2% соответственно. В группе «население старше трудоспособного возраста» соотношение резко меняется в сторону преобладания женщин – 70,8%, что обуславливается меньшей продолжительностью жизни мужчин.

За последние пять лет численность населения сократилась на 1029 человек, что составляет 2,6%. Негативной тенденцией является отток населения наиболее трудоспособного возраста – от 25 до 39 лет, что влияет на снижение трудового потенциала городского округа в целом. Причины миграции носят как экономический, так и социальный характер: сокращение рабочих мест на ряде предприятий, большой разрыв заработной платы работников бюджетной сферы и работников, занятых в других отраслях экономики. В качестве ряда причин подобной социальной ситуации можно выделить сложные экономические условия, спад производства в период мирового финансового кризиса, низкий уровень доходов населения.

Экономика городского округа представлена следующими видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, транспорт и связь, производство коммунальных ресурсов, строительство, а также оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом и другие.

По видам экономической деятельности основная доля работающих приходится на бюджетную сферу - 36,7%, на деятельность транспортного железнодорожного узла – 26,5% на сферу торговли и общественного питания – 19,8%, на производственную отрасль – 9,4%. Численность занятых в экономике городского округа, по состоянию на 01.01.2019, составила 12,1 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы на начало 2019 года составил 0,7%.

По итогам 2018 года оборот организаций по всем видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) составил 10170,1 млн. рублей.

Из общего оборота организаций основная доля приходится на оптовую и розничную торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 66,2%, в котором наиболее динамичным и крупным сегментом является розничная торговля и общественное питание. Обеспеченность на 1000 жителей городского округа Красноуфимск стационарными торговыми площадями составляет 1174,9 кв. м, что превышает нормативную обеспеченность в 2,7 раза (437,3 кв. м).

Составной частью потребительского рынка является сфера услуг и бытовое обслуживание, в которой осуществляют деятельность 157 субъектов предпринимательской деятельности. В силу различных причин, бытовые услуги по видам развиваются неравномерно. Преобладающим видом бытовых услуг, оказываемых населению, являются парикмахерские услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Основные показатели социально-экономического развития городского округа приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения (на конец года), чел. | 45216 | 42392 | 40393 | 39574 | 38959 | 38643 |
| Число родившихся на 1000 человек населения, промилле | 9,0 | 11,3 | 15,4 | 15,7 | 13,8 | 11,7 |
| Число умерших на 1000 населения, промилле | 16,9 | 17,0 | 13,5 | 14,9 | 13,0 | 13,8 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения, промилле | (7,9) | (5,7) | 1,9 | 0,8 | 1,0 | -2,1 |
| Миграционное сальдо, чел. | -49 | -558 | -199 | -317 | -361 | -229 |
| Численность трудоспособного населения, чел. | 27253 | 27133 | 24412 | 21506 | 20548 | 20284 |
| Численность населения, занятая в экономике, чел. | 19100 | 19200 | 18486 | 12267 | 12124 | 12095 |
| Уровень безработицы, % | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,16 | 0,7 |
| Ввод жилья, кв. м | 2073 | 2548 | 7024 | 7469 | 9459 | 5131 |
| Жилфонд, тыс. кв. м | н/д | 775,8 | 826,2 | 869,7 | 891,5 | 896,2 |
| Обеспеченность жилым фондом на одного жителя, кв. м | н/д | 18,3 | 20,5 | 21,9 | 22,9 | 23,2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 1212 | 6481 | 16581 | 27813 | 31271 | 34317 |
| Среднедушевые доходы населения в месяц, руб. | 590 | 3160 | 7890 | 13117 | 14665 | 15400 |
| Оборот организаций, млн. рублей | н/д | н/д | н/д | 7167,4 | 8556,1 | 10170,1 |
| Оборот розничной торговли, в действующих ценах, млрд. руб. | 0,4 | 1,3 | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,5 |
| Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей | 271,3 | 460,0 | 655,4 | 934,5 | 1153,8 | 1174,9 |
| Оборот общественного питания, в действующих ценах, млн. руб. | 5,0 | 28,6 | 71,6 | 108,5 | 97,9 | 101,7 |

На территории городского округа разработан генеральный план городского округа применительно г.Красноуфимск, п.Пудлинговый, п.Черная Речка и межселенной территории. Разработаны и действуют Правила землепользования и застройки городского округа, в том числе карты градостроительного зонирования и регламенты использования земельных территориальных зон. Планировка территории представлена проектом планировки микрорайона Северный площадью 30 га, проектом планировки территории бывшей воинской части площадью 7,3 га, расположенной по адресу: г.Красноуфимск, ул.Мизерова, 30, проектом планировки территории площадью 2,8 га, расположенной на ул.Буткинская.

Глава 2. Технико-экономические параметры

существующих объектов социальной инфраструктуры

городского округа, сложившийся уровень

обеспеченности населения городского округа

услугами в областях образования, здравоохранения, культуры,

физической культуры и спорта

Комплексный анализ о текущем состоянии объектов социальной инфраструктуры с указанием количества объектов и мощностей, выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций, по состоянию на начало 2019 года.

**2.1. Характеристика существующего состояния**

**в области образования**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей.

Основной целью развитиясистемы образованияявляется создание условий для достижения нового качества образования, обеспечивающего социальную, личностную и профессиональную успешность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

В настоящее время в городском округе Красноуфимск обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

В целом существующее положение в этой сфере соответствует потребностям городского округа, за исключением «второсменного обучения в школах».

**Дошкольное образование**

Муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 15 дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 15 дошкольных образовательных организаций. Все детские сады являются автономными.

Дошкольное образование осуществляется в 20-ти зданиях дошкольных образовательных организаций. Здания с износом более 50,0% отсутствуют, два здания имеют износ в пределах от 40,0 до 50,0%, шесть зданий – от 30,0 до 40,0% (30,0%).

Общее число мест в дошкольных образовательных организациях составляет 3219 мест.

С целью обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет с 2010 года реализован комплекс мер, в том числе строительство новых и реконструкция старых зданий детских садов, введение дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, что позволило увеличить их вместимость на 735 мест. Информация об изменении количества мест в детских садах представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2007** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Количество мест в ДОУ, всего | 1802 | 2451 | 2646 | 2654 | 2920 | 2946 | 2923 | 2913 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 114,1 | 108,0 | 100,3 | 110,0 | 100,9 | 99,2 | 99,7 |

Охват дошкольным образованием населения в возрасте от 0 до 7 лет составляет 76,9% от общей численности детей, от 1,5 до 7 лет – 92,2%, от 1,5 до 3 лет – 71,6%. Потребность в местах в детских садах для детей с 1,5 до 3 лет на 1 января 2019 года составляет 246 мест.

Количество обучающихся по программам дошкольного образования на 01.01.2019 года составила 2910 человек. В автоматизированной информационной системе АИС «Е-услуги. Образование» по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 580 человек, в т.ч. от 2-х месяцев до 1,5 лет – 477 человек, от 1,5 лет до 2 лет – 37 человек, от 2-х лет до 3-х лет – 66 человек, от 3-х до 6-ти лет – очередность отсутствует.

Основные показатели городского округа в области дошкольного образования представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество дошкольных образовательных учреждений, всего | единиц | 15 |
| 2 | Количество мест в дошкольных учреждениях, всего | мест | 3219 |
| 3 | Количество детей в дошкольных учреждениях, всего | чел. | 2910 |
| 4 | Количество детей дошкольного возраста | чел. | 4684 |
| 5 | Охват детей дошкольным образованием:  - от 0 до 7 лет;  - от 1,5 до 7 лет | % | 76,9  92,2 |
| 6 | Количество мест на 1000 человек населения | мест | 83,3 |
| 7 | Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | чел. | 580 |

Загруженность детских дошкольных учреждений городского округа представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность объекта (количество мест) | Числен-ность воспитан-ников, чел.  (на 01.01.  2019) | Площадь поме-щений,  (кв. м) | Площадь помещений на одного воспи-танника, (кв. м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МАДОУ детский сад 1 | г. Красноуфимск,  ул. Свободы, 44 | 165 | 148 | 944,4 | 6,3 |
| 2 | МАДОУ детский сад 2 | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 4 | 252 | 256 | 1677,4 | 6,6 |
| 3 | МАДОУ детский сад 3 | г. Красноуфимск,  ул. Октября, 28  п. Пудлинговый,  ул. Заречная, 1 | 215  100 | 240  24 | 2452,94  2008,0 | 10,2  34,6 |
| 4 | МАДОУ детский сад 4 | г. Красноуфимск,  ул. Р. Горбуновой, 23 | 136 | 123 | 287,5 | 2,3 |
| 5 | МАДОУ детский сад 5 | г. Красноуфимск,  пер. Кирова, 15 | 91 | 93 | 193,2 | 2,0 |
| 6 | МАДОУ детский сад 6 | г. Красноуфимск,  ул. Буткинская, 14 | 154 | 144 | 338,9 | 2,3 |
| 7 | МАДОУ детский сад 7 | г. Красноуфимск,  ул. Воробьева, 4 | 135 | 123 | 294,2 | 2,4 |
| 8 | МАДОУ детский сад 8 | г. Красноуфимск,  ул. Ленина, 56 | 150 | 192 | 465,3 | 2,4 |
| 9 | МАДОУ детский сад 10 | г. Красноуфимск,  ул. Писцова, 44 | 159 | 159 | 836 | 5,2 |
| 10 | МАДОУ детский сад 14 | г. Красноуфимск,  ул. 8 Марта, 26  ул. Олимпийская, 22 | 128  270 | 97  184 | 675,7  1629,38 | 6,9  8,8 |
| 11 | МАДОУ детский сад 15 | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 49А | 165 | 121 | 483 | 4,0 |
| 12 | МАДОУ детский сад 16 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 22 | 95 | 90 | 1161 | 12,9 |
| 13 | МАДОУ детский сад 17 | г. Красноуфимск,  ул. Механизаторов, 24  ул. Юбилейная, 4 | 132  138 | 108  121 | 1067,9  1104,9 | 9,8  9,6 |
| 14 | МАДОУ детский сад 18 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 31  ул. Пушкина, 113 Д | 160  135 | 150  151 | 340,9  344,1 | 2,3  2,3 |
| 15 | МАДОУ ЦРР-детский сад | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 8  ул. Нефтяников, 10 | 273  166 | 272  114 | 632,8  357,7 | 2,3  3,1 |
|  | **ИТОГО** |  | **3219** | **2910** | **17295,2** | **5,9** |

Как видно из таблицы в некоторых детских садах количество мест превышает количество детей. Это связано прежде всего с тем, что в этих садах организованы группы для детей с особенностями развития здоровья, к которым предъявляются повышенные требования к площади помещений на одного ребенка, к условиям содержания и т.д. Также свободные места имеются в детских садах, расположенных на окраинах города и в п.Пудлинговый.

Технико-экономические параметры детских дошкольных учреждений городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощ-ность объе-кта, мест | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь здания, кв. м | Год ввода в эксплуа-тацию | Износ объекта,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МАДОУ детский сад 1 | г. Красноуфимск,  ул. Свободы, 44 | 165 | 4588 | 1469 | 1988 | 20,0 |
| 2 | МАДОУ детский сад 2 | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 4 | 252 | 9605 | 1951,4 | 1970 | 38,0 |
| 3 | МАДОУ детский сад 3 | г. Красноуфимск,  ул. Октября, 28  п. Пудлинговый,  ул. Заречная, 1 | 215  100 | 6640,0  8157,0 | 2564,5  2191,1 | 2013  2015 | 0  0 |
| 4 | МАДОУ детский сад 4 | г. Красноуфимск,  ул. Р. Горбуновой, 23 | 136 | 5500,0 | 1067,9 | 1978 | 30,0 |
| 5 | МАДОУ детский сад 5 | г. Красноуфимск,  пер. Кирова, 15 | 91 | 2762 | 882,5 | 1989 | 25,0 |
| 6 | МАДОУ детский сад 6 | г. Красноуфимск,  ул. Буткинская, 14 | 154 | 7520 | 1303,7 | 1980 | 32,0 |
| 7 | МАДОУ детский сад 7 | г. Красноуфимск,  ул. Воробьева, 4 | 135 | 7556 | 1273,2 | 1977 | 29,0 |
| 8 | МАДОУ детский сад 8 | г. Красноуфимск,  ул. Ленина, 56 | 150 | 6517 | 3171,2 | 2011 | 0 |
| 9 | МАДОУ детский сад 10 | г. Красноуфимск,  ул. Писцова, 44 | 159 | 4911,0 | 1287,4 | 1982 | 27,0 |
| 10 | МАДОУ детский сад 14 | г. Красноуфимск,  ул. 8 Марта, 26  ул. Олимпийская, 22 | 128  270 | 6695  12975 | 1057,6  3821,8 | 1965  2014 | 46,0  0 |
| 11 | МАДОУ детский сад 15 | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 49А | 165 | 4763 | 856,5 | 1966 | 26,0 |
| 12 | МАДОУ детский сад 16 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 22 | 95 | 6285 | 1581 | 1979 | 34,0 |
| 13 | МАДОУ детский сад 17 | г. Красноуфимск,  ул. Механизаторов, 24  ул. Юбилейная, 4 | 132  138 | 5028  5028 | 1354,6  1323,4 | 1981  1980 | 34,0  27,0 |
| 14 | МАДОУ детский сад 18 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 31  ул. Пушкина, 113 Д | 160  135 | 6693  8631 | 1286,9  3268,9 | 1980  2012 | 18,0  н/о |
| 15 | МАДОУ ЦРР-детский сад | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 8  ул. Нефтяников, 10 | 273  166 | 9766  3956 | 2506,6  882,6 | 1987  1964 | 33,0  41,0 |
|  | **Итого** |  | **3219** | **133576,0** | **35101,8** |  |  |

Таким образом, в целом по городскому округу для обеспечения населения услугами дошкольного образования детей от 2-х месяцев необходимо создать 271 дополнительное место (с учетом требования Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» о достижении 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет). При этом необходимо отметить, что с учетом коэффициента рождаемости в последние годы, который колебался от 9,0 до 16,2 промилле, потребность в дополнительных местах также будет колебаться от 43 до 122 мест.

**Общее образование**

Уровень образования населения городского округа Красноуфимск достаточно высок. Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 17 лет составляет 100,0%. Сеть учреждений общего образования включает в себя 7 школ, в т.ч. 4 средних общеобразовательных, 3 основных общеобразовательных (в том числе малокомплектная школа в п. Пудлинговый). Техническое состояние зданий школ удовлетворительное, 2 здания имеют процент износа более 50,0%, что составляет 16,7% от общего количества зданий общеобразовательных учреждений, 5 зданий имеют процент износа от 40,0 до 50,0%, или 45,4% от общего количества зданий общеобразовательных учреждений. Зданий и сооружений общеобразовательных учреждений в аварийном и ветхом состоянии нет.

Все 100,0% муниципальных общеобразовательных организаций оказывают образовательные услуги в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В школах в соответствии с лицензионными условиями оборудованы учебные кабинеты, в т.ч. специализированные: физики, химии, биологии, географии, информатики, обслуживающего и технического труда.

Учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве учебной мебелью (партами, стульями, столами, досками, корпусной мебелью), соответствующей возрастным особенностям обучающихся.

Для реализации программ по физической культуре в 7-ми образовательных учреждениях функционируют 10 спортивных залов, 6 плоскостных спортивных сооружений. Все спортивные залы в достаточном количестве оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.

Во всех школах работают библиотеки. Ежегодно для учебного процесса приобретаются учебники, учебно-методическая литература, художественная и научно-популярная литература и электронные пособия.

Для организации питания образовательные учреждения оборудованы столовой, которая состоит из обеденного зала и пищеблока. Школьный пищеблок каждой школы обеспечен необходимым современным технологическим и холодильным оборудованием, специальными помещениями для хранения продуктов и приготовления еды, которые соответствуют санитарным нормам и правилам.

Для медицинского обслуживания во всех школах имеются лицензированные медицинские кабинеты.

Основные показатели городского округа в области общего образования представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество общеобразовательных учреждений, всего | единиц | 7 |
| 2 | Количество мест в общеобразовательных учреждениях (в одну смену), всего | мест | 4267 |
| 3 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, всего | чел. | 4799 |
| 4 | Охват детей общим образованием | % | 100,0 |
| 5 | Количество мест на 1000 человек населения | мест | 110,4 |
| 6 | Количество учащихся, обучающихся во вторую смену, всего | чел. | 715 |
| 7 | Общая площадь общеобразовательных учреждений | кв. м | 31 691,1 |
| 8 | Общая площадь общеобразовательных учреждений на одного учащегося | кв. м | 6,6 |
| 9 | Общая площадь помещений общеобразовательных учреждений | кв. м | 12 234,5 |
| 10 | Общая площадь помещений общеобразовательных учреждений на одного учащегося | кв. м | 2,5 |

Загруженность общеобразовательных учреждений городского округа представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание учреждения | Адрес | Мощ-ность объекта (мест в одну смену) | Числен-ность учащихся, чел.  (на 01.01.  2019) | Числен-ность обучаю-щихся во вторую смену, чел. | Пло-щадь поме-щений,  кв. м | Площадь помеще-ний на одного учаще-гося,  кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МБОУ  СШ №1 | г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16 | 725 | 963 | 239 | 1930,7 | 2,0 |
| 2 | МБОУ  СШ 2 | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 6  ул. Высокая, 14 | 631  376 | 755  313 | 174 | 1577,2  939,7 | 2,1  3,0 |
| 3 | МАОУ СШ 3 | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 56 | 547 | 650 | 93 | 1595,7 | 2,5 |
| 4 | МБОУ  ОШ № 4 | г. Красноуфимск,  ул. Нефтяников, 12  ул. Майская, 66 А | 339  54 | 240  48 | 0 | 848  135 | 3,5  2,8 |
| 5 | МБОУ  ОШ 7 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 40 | 500 | 863 | 209 | 2228,0 | 2,6 |
| 6 | МБОУ СШ 9 | г. Красноуфимск,  ул. Р. Горбуновой, 13  ул.Селекционная, 22 | 592  290 | 657  240 | 0 | 1609,9  834,5 | 2,5  3,5 |
| 7 | МБОУ «Пудлин-говская ОШ» | пос. Пудлинговый  ул. Мира, 11  ул. Уральская, 10  ул. Заречная, 1 | 84  34  95 | 38  32 | 0 | 211,3  88,6  235,9 | 5,6  7,3 |
|  | **Итого** |  | **4267** | **4799** | **715** | **12234,5** | **2,5** |

Суммарное количество мест в общеобразовательных учреждениях при условии односменного режима работы – 4267, в то время как в общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2019 обучается 4799 человек. Количество классов комплектов составляет 203, средняя наполняемость классов 24,8 человек.

В 5-ти общеобразовательных организациях (71,4%) обучение осуществляется в двусменном режиме. Всего во вторую смену обучается 715 человек, что составляет 14,9% от всех обучающихся городского округа.

Технико-экономические параметры общеобразовательных учреждений городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность объекта (мест в одну  смену) | Площадь земель-ного участка, кв. м | Площадь здания,  кв. м | Год  ввода в эксплу-атацию | Износ объекта,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МБОУ СШ № 1 | г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16 | 725 | 14238 | 5376 | 1975 | 37,0 |
| 2 | МБОУ СШ 2 | г. Красноуфимск,  ул. Березовая, 6  ул. Высокая, 14 | 631  376 | 2662  21521 | 1914  2260 | 1987  1961 | 17,0  48,0 |
| 3 | МАОУ СШ 3 | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 56 | 547 | 1738 | 3700,6 | 1961  1978  1982 | 53,0 |
| 4 | МБОУ ОШ № 4 | г. Красноуфимск,  ул. Нефтяников, 12  ул. Майская, 66 А | 339  54 | 5436  2089 | 2451,7  447,4 | 1951  1973  1980 | 53  39  37,0 |
| 5 | МБОУ ОШ 7 | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 40 | 500 | 9655,0 | 7395,1 | 2007 | 0 |
| 6 | МБОУ  СШ 9 | г. Красноуфимск,  ул. Р. Горбуновой, 13  ул.Селекционная, 22 | 592  290 | 9000  24175 | 4374,2  2232,2 | 1951  1989  1974 | н/о  46,0 |
| 7 | МБОУ «Пудлинговская ОШ» | пос. Пудлинговый  ул. Мира, 11  ул. Уральская, 10  ул. Заречная, 1 | 84  34  95 | 4700  1500  8157 | 606,9  360,6  572,4 | 1961  1961  2015 | 45,0  41,0  0 |
|  | **Итого** |  | **4267** | **125871,0** | **31691,1** |  |  |

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821, поручением Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 №ДМ-П13-9О24 о переходе к 2025 году на односменный режим работы общеобразовательных организаций и с учетом демографической ситуации необходимо будет создать 725 дополнительных мест в школах.

**Дополнительное образование**

Дополнительное образование детей и подростков в сфере образования в городском округе Красноуфимск осуществляют 5 учреждений дополнительного образования:

- МБУ ДО «Станция юных натуралистов»;

- МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»;

- МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

- МАУ ДО «Дворец Творчества»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина».

Учреждения дополнительного образования детей размещены не в специализированных зданиях, а в приспособленных после переоборудования. Учреждения занимают 7 зданий, одно из которых относится к историческим зданиям – это бывшее здание земской управы, построенное в 1910 году.

Учреждения дополнительного образования детей способствуют развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения обучающихся.

Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования довольно высокая – 85,0%.

Всего в округе 4 учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием городского округа Красноуфимск и одно учреждение (Школа искусств) подведомственно Управлению культуры городского округа Красноуфимск.

Также в городском округе функционирует муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Чайка».

Ежегодно к летнему сезону в лагере проводится текущий ремонт помещений и сооружений. Также в последние годы проведены капитальные ремонты: отремонтирована полностью столовая, установлено новое ограждение по периметру, проведен капитальный ремонт сетей отопления, отремонтированы корпуса.

В течение лета в лагере организуется 4 смены с охватом в одну смену 150 детей. План по оздоровлению детей в 2018 году выполнен на 100,0%, но при этом процент потребности в летнем оздоровлении составил 75,0% оздоровления.

Технико-экономические параметры организаций дополнительного образования городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Проектная мощность | Числен-ность обучаю-щихся  (на 01.01.  2019), чел. | Площадь земель-ного участка, кв.м. | Площадь здания, кв.м. | Год ввода | Про-цент износа,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБУ ДО «Станция юных нату-ралистов» | г. Красноуфимск ул. Саргинская, 12  ул.Транспортная 11 | приспо-собленное здание | 702 | 2868,0  9306,0 | 847,5  220,6 | 1963  1977 | н/о  н/о |
| 2 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | г. Красноуфимск ул.Пролетарская 97 А  с. Криулино,  б\о «Экспресс» | приспо-собленное здание | 570 | 578,0  78042 | 307,8  326,8 | 1961  1997 | н/о  н/о |
| 3 | МАУ ДО «Дворец Творчества» | г. Красноуфимск ул.Советская, 17 | приспо-собленное здание | 1337 | 562,5 | 2925,6 | 1912 | 50,0  (2010) |
| 4 | МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | г.Красноуфимск ул.Трактовая, 1а  ул.Советская, 17 | 900 мест  приспо-собленное здание | 709  96 | 2703,0  182,2 | 1009,0  182,2 | 1988  1912 | н/о  н/о |
| 5 | МБУ ДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» | г.Красноуфимск ул.Интернацио-нальная, 160 | 600 мест | 497 | 4935,0 | 1257,0 | 1984 | 22,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **1500** | **3911** | **99176,7** | **7076,5** |  |  |

2.2. Характеристика существующего состояния

в области здравоохранения

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54E0E2E207B84FC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полномочия по организации оказания на территории городских округов скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Система здравоохранения городского округа Красноуфимск представлена следующими учреждениями:

- ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница», в состав которого входят:

1) детская поликлиника (ул. Октября, 51);

2) отделение детской поликлиники (ул. Станционная, 3);

3) общеврачебная практика (ул. Ремесленная, 1);

4) фельдшерско-акушерский пункт (п. Пудлинговый).

- ГАУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая поликлиника»;

- Филиал № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»;

- Филиал № 4 ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»;

- Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- Медицина» города Красноуфимск».

Основные показатели городского округа в области здравоохранения представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество больничных учреждений, всего | единиц | 2 |
| 2 | Количество коек в больничных учреждениях, всего | коек | 389 |
| 3 | Количество поликлиник для взрослых | единиц | 5 |
|  | из них: |  |  |
|  | амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 4 |
| 4 | Количество посещений в смену в поликлиниках для взрослых | посещений в смену | 1569 |
|  | из них: |  |  |
|  | амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 1479 |
| 5 | Количество мест в дневных стационарах  при поликлиниках для взрослых | мест | 97 |
| 6 | Количество детских поликлиник (входящих в состав поликлиник для взрослых) | единиц | 2 |
| 7 | Количество посещений в смену в детских поликлиниках (входящих в состав поликлиник для взрослых) | посещений в смену | 290 |
| 8 | Количество коек в детских поликлиниках | коек | 0 |
| 9 | Количество отделений скорой медицинской помощи | единиц | 1 |
| 10 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1 |
| 11 | Количество посещений в смену в фельдшерско-акушерских пунктах | посещений в год | ФВД 3400 |
| 12 | Количество обще-врачебных практик | единиц | 1 |
| 13 | Количество посещений в смену в обще-врачебных практиках | посещений в год | ФВД 4100 |
| 14 | Количество коек в обще-врачебных практиках | коек | 0 |
| 15 | Количество мест в дневных стационарах при ОВП | мест | 3 |
| 16 | Численность врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения | чел. | 136 |
| 17 | Численность работников здравоохранения на 10 тысяч населения | чел. | 300 |
| 18 | Количество аптек и аптечных киосков, всего | единиц | 19 |
| 19 | Численность жителей на 1 аптеку | чел. | 2034 |

Технико-экономические параметры объектов здравоохранения городского округа приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения с указанием наименования корпусов (информация по каждому зданию) | Адрес | Год  пос-тройки | После-дняя дата капиталь-ного ремонта | Площадь здания,  кв. м | Посе-щений в  смену, чел. | Колво коек, ед. | Процент износа,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»** | | | | | | | |
| 1.1 | - здание детской поликлиники | г. Красноуфимск, ул. Октября, 51 | 1959 |  | 1203,6 | 250 |  | 100,0 |
| 1.2 | - помещения отделения детской поликлиники (1 этаж) | г. Красноуфимск, ул. Станционная, 3 | 2008 |  | 380,2 |  |  | 27,0 |
| 1.3 | - здание отделения восстанови-тельного лечения при детской поликлинике | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 22 | 1995 |  | 691,9 |  |  | 53,0 |
| 1.4 | - здание больницы  с поликлиникой | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, 12 | 1976 | 2014 | 7851,9 | 535 | 203 | 100,0 |
| 1.5 | - здание акушерского комплекса | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, 12 | 1992 | 2019 | 5053,1 | 250 | 68 | 56,8 |
| 1.6 | - здание инфекционного отделения | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, 12 | 1976 |  | 875,0 |  | 38 | 100,0 |
| 1.7 | - здание психиатрического отделения | г. Красноуфимск,  ул. Зеленая, 18 | 1998 | 2017 | 691,9 |  | 50 | 100,0 |
| 1.8 | - здание ОВП | г. Красноуфимск,  ул. Ремесленная, 1 | 2009 |  | 330,7 |  | 3 | 25,4 |
| 1.9 | - здание модульного фельдшерско-акушерского пункта | п. Пудлинговый, ул. Уральская, 10 | 2014 |  | 71,0 |  | 0 | 23,3 |
| 1.10 | - здание патологоанато-мического корпуса | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, д.12 | 1976 |  | 182,1 |  |  | 100,0 |
| 1.11 | - здание пищеблока | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, д.12 | 1976 |  | 245,8 |  |  | 100,0 |
| 1.12 | - здание прачечной | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, д.12 | 1976 |  | 230,9 |  |  | 100,0 |
| 1.13 | - здание гаража с пристроем | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, д.12 | 2004 |  | 935,1 |  |  | 49,6 |
| 1.14 | - пристрой к зданию общежития | г. Красноуфимск, ул.Транспортная, д.12 | 2008 |  | 187,8 |  |  | 100,0 |
| 1.15 | - здание гаража к психиатрическому отделению | г. Красноуфимск,  ул. Зеленая, д.18 | 1998 |  | 100,3 |  |  |  |
| **2** | **Филиал №4 ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»** | | | | | | | |
| 2.1 | -здание диспансера | г. Красноуфимск ул. Пролетарская, д.80 | ¾ до рево-люции, -¼ -1987 | 2016 | 541,8 | 144 | 7 | 100,0  80,0 |
| 2.2 | - здание гаража | г. Красноуфимск ул. Пролетарская, д.80 | 1989 |  | 93,4 |  |  | 77,0 |
| 2.3 | -здание кухни | г. Красноуфимск ул. Пролетарская, д.80 | до рево-люции |  | 55,1 |  |  | 100,0 |
| **3** | **ГАУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая поликлиника»** | | | | | | | |
| 3.1 | - здание отделения общей стоматологии | г. Красноуфимск, ул. Свободы, 22 | 1979 | 2005 | 387,2 | 90 |  | 75,0 |
| 3.2 | -здание отделения детской стоматологии | г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 27 | 1973 | 2010 | 253,2 | 40 |  | 30,0 |
| **4** | **Филиал № 2 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»** | | | | | | | |
| 4.1 | -здание поликлиники | г. Красноуфимск, пер. Селекционный, 12 | 2003 | - | 982,0 | 75 | 15 | 17,9 |
| 4.2 | -здание больницы | г. Красноуфимск, пер. Селекционный, 12 | 1994 | - | 2024,5 | 75 | 75 | 32,9 |
| **5** | **ЧУЗ «РЖД – Медицина г. Красноуфимск»** | | | | | | | |
| 5.1 | - здание больницы и поликлиники | г. Красноуфимск, ул. Горького, 15 | 2007 | - | 3917,7 | 400 | 36 | 37,0 |

2.3. Характеристика существующего состояния

в области культуры

Отрасль культуры в городском округе Красноуфимск объединяет деятельность по развитию традиционной народной культуры, поддержке и развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитию библиотечного дела, сохранению объектов культурного наследия, а также внедрению инноваций.

Основные показатели социально-экономического развития городского округа в области культуры представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество школ искусств | единиц | 1 |
| 2 | Количество учащихся | чел. | 481 |
| 3 | Количество общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 5 |
| 4 | Документный фонд – всего, в т.ч. | тыс. экз. | 288,0 |
| 4.1 | - книжный фонд | тыс. экз. | 190,0 |
| 5 | Количество экземпляров документного фонда на 1000 жителей | тыс. экз. | 7,5 |
| 5.1 | Количество экземпляров книжного фонда на 1000 жителей | тыс. экз. | 4,9 |
| 6 | Количество учреждений культурно-досугового типа | единиц | 2 |
| 7 | Количество кинозалов | единиц | 2 |
| 8 | Количество мест в кинозалах | мест | 597 |
| 9 | Количество музеев, в т.ч. | единиц | 2 |
| 9.1 | - муниципальный | единиц | 1 |
| 10 | Количество экспонатов в музее, в т.ч. | ед. | 35 524,0 |
| 10.1 | - в муниципальном | ед. | 27 702,0 |
| 10.2 | - в государственном | ед. | 7 822,0 |
| 11 | Количество мест массового отдыха населения (парк) | единиц | 1 |
| 12 | Количество памятников культурного наследия областного значения | единиц | 15 |
| 12.1 | Количество объектов с признаками объектов культурного наследия | единиц | 10 |
| 12.2 | Количество памятников, обелисков, стел | единиц | 21 |
| 12.3 | Количество мемориальных досок | единиц | 39 |

**Культурно-досуговая деятельность**

Учреждения культурно-досуговой сферы представляет МБУ «Центр Культуры и Досуга городского округа Красноуфимск» (далее – ЦКиД), в состав которого входят: городской Дом культуры и культурно-оздоровительный комплекс «Пудлинговый» (далее – КОК Пудлинговый).

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы ЦКиД представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество проведенных мероприятий (ед.) | 497 | 581 | 766 | 2557 | 2653 | 2804 | 3647 |
| Количество  посетителей (тыс.чел.) | 152,0 | 226,5 | 296,8 | 389,1 | 439,2 | 424,3 | 394,9\* |

\*в 2018 году снижение показателя связано с закрытием парка отдыха на реконструкцию.

Показатели работы за последние годы характеризуются положительной динамикой. В учреждении функционирует 90 коллективов художественного любительского творчества и любительских объединений (из них в КОК Пудлинговый –18), в которых занимается 2720 человек.

Вовлеченность населения в культурные события оценивается количеством населения, участвующего в культурно-досуговых массовых мероприятиях, удельный вес которого составил в 2018 году 75,0 %.

Отмечается рост посещаемости всеми категориями граждан городского округа театральных, концертных программ и иных культурно-массовых мероприятий.

**Библиотечная деятельность**

Организацию сбора, хранения и общественного пользования книг и других печатных изданий осуществляет МБУ «Централизованная библиотечная система», которое объединяет пять библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, филиал № 1 (железнодорожный микрорайон), филиал № 2 (микрорайон «Бараба»), филиал № 3 (сельская библиотека п. Пудлинговый).

Динамика основных показателей библиотечной системы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество посещений (тыс.чел.) | 214,8 | 214,7 | 179,6 | 171,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| Количество обращений удаленных пользователей, в т.ч. через интернет  (тыс. чел.)\* | - | - | - | - | 29,5 | 31,8 | 32,6 |

\* до 2016 года количество обращений удаленных пользователей, в т.ч. через интернет учитывалось в показателе «Количество посещений».

Библиотечным обслуживанием охвачено 53,8% населения городского округа Красноуфимск.

С 2009 года на базе Центральной городской библиотеки совместно со Свердловской государственной академической филармонией реализуется и успешно работает виртуальный концертный зал. В 2014 году состоялось открытие Всероссийского виртуального концертного зала, и сейчас любителям классической музыки стали доступны онлайн – трансляции из Московской государственной академической филармонии.

**Музейная деятельность**

Услуги музеев в городском округе оказывают два учреждения: МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» и филиал Свердловского Областного музея истории медицины Музейный комплекс «Красноуфимская земская больница».

Красноуфимский краеведческий музей является одним из старейших музеев Свердловской области, в 2017 году ему исполнилось 105 лет. Музей является самым крупным муниципальным музеем Предуралья.

Музейный комплекс «Красноуфимская земская больница» является уникальным по сохранению истории земской медицины (подобный музей есть только в г. Елабуга).

Основные показатели деятельности Красноуфимского краеведческого музея представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество посетителей (чел.) | 24637 | 15499 | 18236 | 24400 | 24700 | 24200 | 23292 |
| Количество выставок (ед.) | 6 | 20 | 18 | 35 | 41 | 57 | 61 |

**Кинозалы**

Услуги по кинопоказу предоставляет ЦКиД, в котором оборудовано два кинозала. Один кинозал на 557 мест и малый кинозал на 40 мест, оборудованный в 2018 году в рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино по популяризации отечественного кинематографа. Таким образом, с 2018 года в городском округе Красноуфимск показатель по обеспеченности кинозалами выполнен на 100,0%.

Основные показатели посещаемости кино представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество киносеансов (ед.) | 1772 | 1810 | 1982 | 2919 |
| Количество посетителей (чел.) | 33146 | 33857 | 47091 | 44736 |

**Организация массового отдыха**

В целях реализации полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха в городском округе Красноуфимск функционирует Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» завершилось благоустройство территории Парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера: заасфальтированы тротуары, появились комфортные площадки для отдыха, выполнено озеленение, установлены беседки, проведен монтаж сетей освещения, музыкальной трансляции, видеонаблюдения, сети доступа WI-FI. Торжественное открытие парка состоялось 5 октября 2018 года.

ЦКиД разработана концепция развития Парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера, основная цель которой – формирование городской культуры, городской идеологии, формирование горожанина.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 №1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области» в городском округе Красноуфимск должно быть обеспечено следующее количество учреждений сферы культуры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендуемые нормативы, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 №1039-ПП | | | Обеспеченность ГО Красноуфимск | |
| Наименование вида организации, осуществляющей услуги (тип объекта) | Обеспеченность (тыс. человек на населенный пункт) | Единица измерения (сетевая единица) | по нормативу | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парк культуры и отдыха | население более 30 тыс. человек | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кинозал | на 20 тыс. человек | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Краеведческий музей | независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тематический музей | независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общедоступная библиотека | на 20 тыс. человек | 1 | 2 | 4 (в т.ч. в п.Пудлин-говый – 1) |
| 6 | Детская библиотека | на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | независимо от количества населения | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Дом культуры | население от 10 тыс. до 100 тыс. человек | 1 на 20 тыс. чел. | 2 | 2 |

Как видно из таблицы, в городском округе Красноуфимск обеспеченность учреждениями культуры по всем типам объектов выполнена на 100,0%.

Технико-экономические параметры объектов культуры городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения | Адрес | Проектная мощность (мест).  Количество экземпляров (тыс. экз.).  Площадь (кв.м) | Год постройки | Про-цент износа,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБУ ДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» городского округа Красноуфимск | г. Красноуфимск,  ул. Интернацио-нальная, 160 | 600 мест | 1984 | 22,0 |
| 2 | МБУ Центр культуры и Досуга городского округа Красноуфимск | | | | |
| 2.1 | Центр культуры и Досуга | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 2 | 797 мест  (4145,9 кв. м) | 1964 | 53,0 |
| 2.2 | Культурно-оздоровительный комплекс п. Пудлинговый (филиал МБУ ЦкиД) | г. Красноуфимск,  п. Пудлинговый,  ул. Мира, 13 | 100 мест  (396,7 кв. м) | 2009 | 38,0 |
| 3 | МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуфимск | | | | |
| 3.1 | Центральная библиотека | г. Красноуфимск,  ул. Интернацио-нальная, 70 | 139,5 тыс. экз.  (659,9 кв. м) | 1989 | 36,07 |
| 3.2 | Центральная детская библиотека  (филиал МБУ ЦБС) | г. Красноуфимск,  ул. Манчажская, 34 | 65,0 тыс. экз.  (435,8 кв. м) | 1986 (реконс-трукция – 1998) | 14,98 |
| 3.3 | Библиотека-филиал №1 (филиал МБУ ЦБС) | г. Красноуфимск,  ул. Станционная, 3 | 37,2 тыс. экз.  (592,3 кв. м) | 1972  (реконструк-ция – 2007) | 11,85 |
| 3.4 | Библиотека-филиал №2 (филиал МБУ ЦБС) | г. Красноуфимск,  ул. Терешковой, 18 | 29,5 тыс. экз.  (84,2 кв.м) | 1982 | 36,0 |
| 3.5 | Библиотека-филиал №3 (филиал МБУ ЦБС) | г. Красноуфимск,  п. Пудлинговый,  ул. Уральская, 14 | 17,0 тыс. экз.  (56,8 кв. м) | 1989 | 21,0 |
| 4 | Киноконцертный зал | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 2 | 557 мест  (625,4 кв. м) | оборудован  в 2011 году |  |
| Малый кинозал | 40 мест  (67,5 кв. м) | оборудован  в 2018 году |  |
| 5 | Парк культуры и отдыха им. В.К.Блюхера | г. Красноуфимск,  ул. Интернацио-нальная, 113А | 15536,0 кв. м | 1935  (реконструк-ция – 2018) |  |
| 6 | МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» городского округа Красноуфимск | г. Красноуфимск,  ул. Советская, 42 | 27,7 тыс. экз.  (1925,8 кв. м) | 1980 | 31,0 |
| 7 | Филиал Свердловского Областного музея истории медицины Музейный комплекс «Красноуфимская земская больница» | г. Красноуфимск,  ул. Свободы, 16 | 7,8 тыс. экз.  (2,1 га) | 1886-1910 | 100,0 |

Значительный процент износа имеет здание Центра культуры и досуга и в расчетном периоде запланировано проведение реконструкции здания, в т.ч. с обустройством зимнего сада. Кроме того, повсеместно отмечается потребность в улучшении материально-технической базы учреждений. Для библиотек остро стоит вопрос обновления библиотечных фондов и развития электронных услуг, позволяющих осуществлять обслуживание удаленных пользователей через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. В музеи необходимо внедрять современные подходы: светотехнические и мультимедийные приемы экспонирования, 3d-моделирование, виртуальные проекты и т.д.

2.4. Характеристика существующего состояния

в области физической культуры и спорта

В настоящее время в городском округе Красноуфимск сохраняется тенденция развития отрасли физической культуры и спорта в части формирования потребности в здоровом образе жизни, создания условий для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, пропаганды физической культуры и спорта, воспитания здорового человека, подготовки спортсменов.

Основные показатели социально-экономического развития в области физической культуры и массового спорта представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество спортивных сооружений, всего | единиц | 99 |
| 2 | Количество стадионов с трибунами | единиц | 2 |
| 3 | Количество мест на стадионах с трибунами | мест | 1200 |
| 4 | Единовременная пропускная способность | чел. | 2144 |
| 5 | Количество спортивных залов | единиц | 25 |
| 6 | Площадь спортивных залов | кв. м | 6492,0 |
| 7 | Площадь спортивных залов на 1000 населения | кв. м | 168,0 |
| 8 | Количество плавательных бассейнов | единиц | 1 |
| 9 | Площадь водного зеркала бассейнов | кв. м | 275 |
| 10 | Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения | кв. м | 7,1 |
| 11 | Количество плоскостных спортивных сооружений | единиц | 22 |
| 12 | Площадь плоскостных спортивных сооружений | кв. м | 33 257,0 |
| 13 | Количество лыжных баз | единиц | 0 |
| 14 | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 15450 |
| 15 | Количество детских спортивных школ, всего | единиц | 1 |
| 16 | Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего | чел. | 915 |

Начиная с 2016 года в городском округе реализованы мероприятия, которые позволили расширить сеть спортивных сооружений:

- введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр «Сокол» (далее - ФОЦ «Сокол»), который включает в себя зал игровых видов спорта, плавательный бассейн с длиной дорожек 25 метров, тренажерный зал;

- на базе ФОЦ «Сокол» создано новое муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Лидер», в котором открыто три отделения по олимпийским видам спорта: каратэ, бокс, плавание и с 2019 года – рукопашный бой;

- проведено дооборудование спортивной площадки МКОУ ОШ № 4;

- на территории МБУ КСК «Центральный» завершилось строительство скейт-парка;

- оборудована спортивная площадка в МБОУ СШ 9 с обустройством футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадками и площадки со спортивным оборудованием для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- построена площадка для занятий уличной гимнастикой;

- разработан проект на строительство лыжно-биатлонного центра с разбивкой на этапы строительства.

Строительство новых спортивных объектов повлияло на положительную динамику основных показателей в области физкультуры и спорта, что подтверждается статистическим наблюдением по форме № 1 – ФК:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (ед.) | 89 | 181 | 250 | 369 | 365 | 362 | 313 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 11,0 | 11,0 | 17,5 | 32,6 | 36,74 | 39,6 | 41,5 |

Физкультурное движение на территории округа осуществляется путем взаимодействия всех учреждений спорта: МАУ ДО «ДЮСШ» городского округа Красноуфимск», МБУ КСК «Центральный», МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Сокол», МАУ «Спортивная школа «Лидер», Спортивно-оздоровительный комплекс ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж».

В рамках плана физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно проводится более 300 соревнований по различным видам спорта, в т.ч. «Лыжня России», «Кросс Нации», легкоатлетический пробег «СУТКИ УРАЛА», традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы Олимпийских чемпионов В.П. Веденина и С.В. Чепикова, Свердловский областной открытый турнир по хоккею с шайбой среди детских команд на призы хоккейного клуба «Ак Барс», областной турнир по футболу среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин», открытый турнир по боксу «Ринг мужества» и другие.

Технико-экономические параметры учреждений физической культуры и спорта городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения (объекта) | Адрес | Год пос-тройки | Площадь земельного участка, кв. м | Едино-временная пропускная способность сооружений, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Спортивные площадки** | | | | |
| 1.1 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Терешкова, 14 | 2006 | 363 | 18 |
| 1.2 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, 7 | 1985 | 4624 | 18 |
| 1.3 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Северная, 44 | 1992 | 317 | 18 |
| 1.4 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Манчажская, 38 | 1990 | 315 | 18 |
| 1.5 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Щорса, 8 | 2011 | 326 | 18 |
| 1.6 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 81 | 1992 | 443 | 18 |
| 1.7 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Буткинская, 15 | 2009 | 698 | 18 |
| 1.8 | МАУ «ФОЦ «Сокол»  (площадка для занятий уличной гимнастикой) | г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 3 | 2019 | 1017 | 30 |
| 1.9 | МБУ КСК «Центральный» (баскетбольная площадка) | г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 | 1984 | 378 | 18 |
| 1.10 | МБУ КСК «Центральный»  (волейбольная площадка) | г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 | 1984 | 128 | 20 |
| **2** | **Хоккейные корты** | | | | |
| 2.1 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Терешкова, 16 | 1986 | 1766 |  |
| 2.2 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 | 1986 | 1766 |  |
| 2.3 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, 1 | 2009 | 1710 |  |
| 2.4 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул.Манчажская, 34 | 1985 | 1823 |  |
| **3** | **Спортивные залы** | | | | |
| 3.1 | МАУ ФОЦ «Сокол» | г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 7 | 2016 | 6324 | 110 |
| 3.2 | МАУ ДО «ДЮСШ» | г. Красноуфимск ул. Трактовая, 1А | 1988 | 2703 | 50 |
| 3.3 | МАУ ДО «ДЮСШ» | г. Красноуфимск ул. Советская, 17 | до революции | 182,2 | 15 |
| **4** | **Бассейны** | | | | |
| 4.1 | МАУ ФОЦ «Сокол» | г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 7 | 2016 | 6324 | 48 |
| **5** | **Стадионы** | | | | |
| 5.1 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 | 2010 | 6426 | 1200 мест (трибуна) |
| 5.2 | МБУ КСК «Центральный» | г. Красноуфимск, ул. Спортивная, 8 | 1996 | 26113 |  |
| **6** | **Прочие объекты** | | | | |
| 6.1 | МБУ КСК «Центральный» (Скейт-парк) | г. Красноуфимск, ул. Советская, 59 | 2017 | 1230 | 20 |

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта

Расчет перспективных потребностей в мощности объектов социальной инфраструктуры выполнен исходя из минимальных расчетных показателей обеспечения в соответствующей сфере нормирования для определенных объектов нормирования, установленных НГП СО 1-2009.66, и основывается на прогнозной численности населения городского округа Красноуфимск.

Также учтено, что высокое качество социального развития человека достигается не только через реализацию соответствующих стандартов качества обслуживания, определяемых через нормативные (минимальные и максимальные) показатели, заложенные в нормативах градостроительного проектирования и ряде отраслевых технических и санитарных норм и регламентов, но и через предоставление услуг, не предусмотренных нормативными документами, но направленных на опережающее развитие человеческого потенциала – его культурных, духовных и физических активностей.

В качестве источников для проведения данной потребности использована информация о планируемом развитии социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск, содержащаяся в Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, региональных и муниципальных программах, ежегодных отчетах по итогам социально-экономического развития, в материалах открытых источников, в документах территориального планирования.

3.1. Прогноз изменения численности населения

Демографический прогноз численности населения разработан с применением метода экстраполяции, который основывается на прогнозировании событий, учитывая анализ показателей, которые имели место в прошлые годы и в будущем не ожидается сильных внешних воздействий на демографический процесс.

Демографический прогноз численности населения представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчет | | Прогноз | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2032 |
| Численность постоянного населения городского округа (на конец года), чел. | 38959 | 38643 | 38319 | 37881 | 37533 | 37190 | 36850 | 36028 |

3.2. Объемы планируемого жилищного строительства

Основные показатели в жилищной сфере представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ввод жилья, кв. м, в т.ч. | 2073 | 2548 | 7024 | 7469 | 11182 | 11248 | 5131,0 |
| индивидуального | 2073 | 2548 | 7024 | 7469 | 7636 | 9459 | 5131,0 |
| Жилфонд, тыс. кв. м | н/д | 775,8 | 826,2 | 869,7 | 880,2 | 891,5 | 896,2 |
| Обеспеченность жилым фондом на одного жителя, кв. м | н/д | 18,3 | 20,5 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,2 |

Стратегией социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, утвержденной решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.11.2018 № 35/5, предусматривается:

- строительство жилья в микрорайоне «Северный» на площади 162,7 га с вводом в эксплуатацию 134,9 тыс. кв. м малоэтажного и индивидуального жилья;

- формирование земельного участка и строительство жилья по ул. Мизерова д.30 (бывший военный городок) на площади 7,3 га с вводом в эксплуатацию 9,8 тыс. кв. м малоэтажного и индивидуального жилья. В данном микрорайоне предусматривается строительство детского сада на 250 мест;

- снос ветхого и аварийного жилья и точечное строительство жилых домов на освобожденных участках;

- строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ухтомского;

- строительство жилья для льготных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье, многодетные семьи, молодые семьи).

Прогноз показателя по обеспеченности жильем на одного человека в городском округе представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | Прогноз | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2032 |
| Обеспеченность жильем  (кв. м на человека) | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 29,1 |

Прогноз обеспеченности жильем на одного человека разработан с учетом динамики ввода жилья за последние годы, с учетом бюджетного финансирования по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на реализацию жилья для российской семьи, на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов, по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.3. Объемы прогнозируемого выбытия

из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

На срок действия Программы выбытие объектов социальной инфраструктуры из эксплуатации не планируется.

3.4. Прогнозируемый спрос на услуги

социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности

населения, объемов планируемого жилищного фонда и

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов

социальной инфраструктуры

Расчет потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив градостроительного проектирования городского округа и Свердловской области | | Показатель по городскому округу  (с учетом численности населения на 01.01.2019 - 38643 чел.) | | |
| единица измерения | значение на 1000 чел. | расчетный | фактический | Дефицит (-)/ профицит(+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Сфера образования** | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 50 | 1932 | 3219 | 1287 |
| Общеобразовательные организации | учащихся | 115 | 4444 | 4267 | - 177 |
| Образовательные организации дополнительного образования | мест | 23 | 889 | 1500 | 611 |
| **Сфера здравоохранения** | | | | | |
| Больничные учреждения | коек | 8 | 309 | 389 | 80 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 31 | 1198 | 1569 | 371 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | 4 | 11 | 7 |
| Аптеки | объект | 0,1 | 4 | 19 | 15 |
| **Сфера культуры** | | | | | |
| Учреждения клубного типа | мест | 50 | 1932 | 897 | -1035 |
| Кинотеатры | мест | 12 | 464 | 597 | 133 |
| Детские школы искусств | мест | 13 | 502 | 600 | 98 |
| Музеи | объект | 0,04 | 2 | 2 | - |
| Парки | объект | 0,0258 | 1 | 1 | - |
| Библиотеки общедоступные | объект | 0,1 | 4 | 4 | - |
| **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади зала | 350,0 | 13 525,1 | 6 492,0 | - 7 033,1 |
| Спортивные сооружения (пропускная способность) | мест | 190,0 | 7 342,2 | 2 144,0 | - 5 198,2 |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты) | кв.м | 1949,4 | 75 330,7 | 33 257,0 | - 42 073,7 |
| Детские, юношеские спортивные школы | учащихся | 20 | 772 | 900 | 128 |
| Стадионы | зрительских мест | 2,1 | 81 | 1200 | 1119 |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 10 | 386,4 | 275,0 | - 111,4 |
| Лыжные базы | мест | 2 | 77 | 0 | - 77 |

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития

социальной инфраструктуры городского округа

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства:

- Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0F2A24758AFC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;

- Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0C28217A84FC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- [Нормативы](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC8304EF9D073CDF4D05712B7289F3501FFADD5010733F00C45F0018552C10AB2442C7A01C99651EE046DC19057F92319E04C0D6XEA6F) градостроительного проектирования Свердловской области (далее - НГПСО) 1-2009.66;

- Устав городского округа Красноуфимск;

- Генеральный план городского округа, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 31.03.2008 №59/1;

- Решение Думы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 10/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/3;

- Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 13.11.2013 № 1336;

- Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 21.11.2013 № 1358;

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 02.12.2013 № 1393;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск в 2014-2024г.г.», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 10.12.2013 № 1428;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.03.2016 № 173;

- Муниципальная программа «Создание в городском округе Красноуфимск новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.07.2016 № 587.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития объектов социальной инфраструктуры городского округа, на данном этапе удовлетворяет требованиям обеспеченности.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий сформирован с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, документов территориального планирования и приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Мощность | Срок реализации | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | **Сфера образования** | | | |
| 1 | Строительство школы (ул.8 Марта) | 550 мест | 2019-2022 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 2 | Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная) | 1 объект | 2024-2025 | МОУО |
| 3 | Строительство загородного оздоровительного лагеря | 300 детей в смену | 2029-2032 | Администрация ГО Красноуфимск,  КМКУ «СЕЗ» |
|  | **Сфера здравоохранения**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера культуры**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | |
| 4 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная) | 1 объект, S=1000 кв.м | 2020 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 5 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 объект,  S=3500 кв.м | 2023-2024 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 6 | Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» (ул.Ухтомского) | 1 объект,  S=1421 кв.м | 2023-2025 | УКС Свердловской области, Администрация ГО Красноуфимск |
| 7 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ ПОШ (п.Пудлинговый) | 1 объект,  S=2932,93 кв.м | 2024 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 8 | Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой | 1 объект | 2030-2032 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 9 | Строительство лыжно-биатлонного центра | 1 объект,   S=189,4 га | 2031-2032 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |

Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оценка объемов и источников необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта (адрес). Источники финансирования | Оценка объемов финансирования, всего, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 (окончание 1 этапа) | 2026-2032 (окончание II этапа) |
|  | **Сфера образования** | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство школы (ул.8 Марта)** | **2019-2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 478,7 | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | 66,1 | 1,4 | 22,7 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 1.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | местный бюджет | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 470,5 | 9,4 | 150,0 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.10. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.11. | местный бюджет | 57,9 | 0,9 | 15,0 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 2 | **Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная)** | **2024-2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 28,0 |  |  |  |  |  | 28,0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
| 2.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.7. | местный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 2.10. | областной бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 2.11. | местный бюджет | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| **3** | **Строительство загородного оздоровительного лагеря** | **2028-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 2750,0 |  |  |  |  |  |  | 2750,0 |
| 3.2. | областной бюджет | 2430,0 |  |  |  |  |  |  | 2430,0 |
| 3.3. | местный бюджет | 320,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |
| 3.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 3.7. | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 3.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 2700,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
| 3.10. | областной бюджет | 2430,0 |  |  |  |  |  |  | 2430,0 |
| 3.11. | местный бюджет | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 270,0 |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| **4** | **Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная)** | **2020** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | *проектные работы* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | сумма финансирования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| **5** | **Строительство крытого катка с искусственным льдом** | **2023-2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 256,8 |  |  |  |  | 106,8 | 150,0 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 225,0 |  |  |  |  | 90,0 | 135,0 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 31,8 |  |  |  |  | 16,8 | 15,0 |  |
| 5.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 6,8 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |
| 5.7. | местный бюджет | 6,8 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |
| 5.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 250,0 |  |  |  |  | 100,0 | 150,0 |  |
| 5.10. | областной бюджет | 225,0 |  |  |  |  | 90,0 | 135,0 |  |
| 5.11. | местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  |
| **6** | **Строительство спортивного комплекса "Центр бокса" (ул.Ухтомского)** | **2023-2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | областной бюджет | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.3. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.10. | областной бюджет | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.11. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Строительство школьного стадиона на территории МАОУ ПОШ (п.Пудлинговый)** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  |
| 7.2. | областной бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.3. | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  |
| 7.10. | областной бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.11. | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| **8** | **Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой** | **2030-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 153,0 |  |  |  |  |  |  | 153,0 |
| 8.2. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 8.3. | местный бюджет | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |
| 8.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 8.7. | местный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 8.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 8.10. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 8.11. | местный бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| **9.** | **Строительство лыжно-биатлонного центра** | **2031-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 320,4 |  |  |  |  |  |  | 320,4 |
| 9.2. | областной бюджет | 288,3 |  |  |  |  |  |  | 288,3 |
| 9.3. | местный бюджет | 32,1 |  |  |  |  |  |  | 32,1 |
| 9.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 320,4 |  |  |  |  |  |  | 320,4 |
| 9.10. | областной бюджет | 288,3 |  |  |  |  |  |  | 288,3 |
| 9.11. | местный бюджет | 32,1 |  |  |  |  |  |  | 32,1 |
| **10** | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ***общая сумма финансирования, в т.ч.*** | ***4287,4*** | ***9,9*** | ***162,2*** | ***140,5*** | ***170,6*** | ***186,8*** | ***294,0*** | ***3323,4*** |
| 10.2. | **областной бюджет** | ***3801,4*** | ***8,5*** | ***135,0*** | ***126,5*** | ***142,6*** | ***170,0*** | ***265,5*** | ***2953,3*** |
| 10.3. | **местный бюджет** | ***486,0*** | ***1,4*** | ***27,2*** | ***14,0*** | ***28,0*** | ***16,8*** | ***28,5*** | ***370,1*** |
| 10.4. | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | ***проектные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **71,0** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **6,8** | **3,0** | **53,0** |
| 10.7. | **местный бюджет** | **71,0** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **6,8** | **3,0** | **53,0** |
| 10.8. | ***строительные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **4216,4** | **9,4** | **154,5** | **140,5** | **170,6** | **180,0** | **291,0** | **3270,4** |
| 10.10. | **областной бюджет** | **3801,4** | **8,5** | **135,0** | **126,5** | **142,6** | **170,0** | **265,5** | **2953,3** |
| 10.11. | **местный бюджет** | **415,0** | **0,9** | **19,5** | **14,0** | **28,0** | **10,0** | **25,5** | **317,1** |

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы Программы установлены в соответствии с приказом Министерства строительства и развитии инфраструктуры Свердловской области от 19.04.2021 № 249-п и представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование  целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025  (I этап) | 2032  (II этап) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Сфера образования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 56,0 | 58,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Сфера здравоохранения** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество реконструируемых учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Сфера культуры** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество реконструируемых учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения городского округа | % | 45,5 | 49,0 | 50,0 | 52,2 | 55,2 | 61,9 | 70,0 |
| 4.2 | Обеспеченность спортивными объектами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 29,9 | 29,9 | 31,3 | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |
| 4.4 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <\*> | % | 39,5 | 50,5 | 52,0 | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |
| 4.5 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4.6 | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4.7 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 186,8 | 266,0 | 573,4 |
| 4.8 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования.

В качестве основного критерия оценки эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенных в Программу, применяется уровень достижения значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения мероприятий Программы и достижения значений показателей Программы путем сравнения достигнутых значений показателей по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями и определяется по формуле:

Э – показатель эффективности реализации Программы;

Ф – фактическое достигнутое значение показателя;

П – плановое значение показателя.

Максимальное ожидаемое значение эффективности мероприятий Программы равно 1.

Оценка эффективности мероприятий Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации Программы готовится отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Красноуфимск до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономического развития администрации городского округа Красноуфимск для размещения его на официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры.

Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, являются:

1) внесение изменений в Генеральный план городского округа:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) координация усилий органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) организация статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для информационного обеспечения реализации Программа размещается на официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск (https://go-kruf.midural.ru).

Обозначения, принятые в Программе:

|  |  |
| --- | --- |
| МБУ ДО | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования |
| МБУ | Муниципальное бюджетное учреждение |
| ГАУЗ СО | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области |
| ГБУЗ СО | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области |
| н/о | не определен |
| н/д | нет данных |