Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

муниципальной программы " РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2014 - 2024 ГОДЫ "

| N строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство кладбища | г. Красноуфимск | 3541,1 | - | 2014 | 2024 | 2090,66 | 481,47 | 297,00 | 386,90 | 328,29 | 0,00 | 597,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расширение сетей уличного освещения | г. Красноуфимск | - | - | 2014 | 2024 | 4904,80 | 400,00 | 699,99 | 0,00 | 384,47 | 939,83 | 1650,01 | 282,76 | 267,86 | 279,88 |
| 3 | Внедрение системы АСУ уличным освещением | г. Красноуфимск | 6474,7 | - | 2012 | 2024 | 155,2 | 155,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | г. Красноуфимск | - | - | 2014 | 2024 | 6769,55 | 160,0 | 98,7 | 1127,07 | 466,9 | 400,00 | 399,28 | 0 | 0 | 4117,60 |
| 5 | Строительство светофорных объектов | г. Красноуфимск | 1000,0-один светофорный объект | 1000,0-один светофорный объект | 2014 | 2024 | 2381,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046,09 | 1335,28 | 0 |
| 6 | Строительство тротуаров | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./кв.м. |  | 2014 | 2024 | 54298,89 | 1384,14 | 0 | 4258,75 | 1320,00 | 19126,9 | 21794,86 | 0 | 6000,28 | 413,96 |
| 7 | Замена дорожных знаков и установка новых | г. Красноуфимск | 5,0 тыс. руб./ 1 знак |  | 2014 | 2024 | 5370,98 | 716,23 | 0 | 326,86 | 745,5 | 2186,6 | 448,95 | 311,57 | 528,06 | 107,21 |
| 8 | Реконструкция дороги к объекту: «Детский сад на 270 мест» | г. Красноуфимск, ул. Олимпийская, 22 |  |  | 2014 | 2014 | 450,72 | 450,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство автомобильной дороги (ВЛ-10 кВ) | г. Красноуфимск, ул. Олимпийская, 22 |  |  | 2014 | 2014 | 89,01 | 89,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство площадки для автотранспорта | г. Красноуфимск, ул. Октября |  |  | 2014 | 2014 | 71,98 | 71,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Устройство искусственных дорожных неровностей возле МОУ ГО Красноуфимск | г. Красноуфимск |  |  | 2015 | 2024 | 3803,28 | 0 | 248,88 | 2813,84 | 0 | 0 | 0 | 740,56 | 0 | 0 |
| 12 | Установка барьерного ограждения возле МОУ ГО Красноуфимск | г. Красноуфимск |  |  | 2015 | 2024 | 7203,29 | 0 | 218,07 | 2332,50 | 0 | 0 | 972,07 | 928,89 | 666,76 | 2085,00 |
| 13 | Реконструкция очистных сооружений | г. Красноуфимск | 5192,6 |  | 2013 | 2014 | 3585,4 | 3585,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./м. |  | 2014 | 2024 | 6101,27 | 998,17 | 2824,92 | 0,00 | 1131,91 | 0 | 1146,27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Инженерное обеспечение жилых домов ул. Вильямса, 4,6 | г. Красноуфимск | тех. присоединение к эл. сетям, стр-во газопровода |  | 2014 | 2016 | 11060,53 | 1999,04 | 9000,00 | 61,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расширение газораспределительной сети низкого давления по ул. Мирная, 14, 16, 18, 20-1; расширение сети газопроводов низкого давления для газоснабжения ж. д. по ул. Гагарина, Энгельса, Бульварной, Шевченко в г. Красноуфимске | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./м |  | 2014 | 2014 | 2161,66 | 2161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1925,69 | 1925,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 235,97 | 235,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство многоквартирного жилого дома малоэтажной застройки на условиях «под ключ» в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории ГО Красноуфимск на 2013-2017 годы» | г. Красноуфимск, пер. Вильямса, 6 |  |  | 2014 | 2016 | 49225,28 | 0 | 36730,29 | 12494,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 11753,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 18365,15 | 9717,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6611,45 | 2777,05 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | г. Красноуфимск | - | - | 2014 | 2024 | 5856,40 | 278,52 | 0 | 436,52 | 147,28 | 192,9 | 1348,74 | 1205,73 | 1288,73 | 957,98 |
| 19 | Строительство ДОУ на 270 мест по ул. Олимпийская | г. Красноуфимск, ул. Олимпийская,22 | 145045,45 тыс. руб. |  | 2013 | 2014 | 144622,4 | 144622,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 41038,1 | 41038,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 89109,0 | 89109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 14475,3 | 14475,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство ДОУ на 100 мест в п. Пудлинговый | п. Пудлинговый | 78544,13 тыс. руб. |  | 2014 | 2015 | 101425,4 | 31152,3 | 70273,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 25157 | 51724,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5995,3 | 18548,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция ДОУ | г.Красноуфимск, ул. Октября, 28 |  |  | 2013 | 2014 | 12232,5 | 12232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 10778,12 | 10778,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1454,38 | 1454,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция КСК «Центральный» | г. Красноуфимск | 9597,0 |  | 2013 | 2014 | 5810,0 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство объекта: «Реконструкция спортивной площадки на территории школы №6» | г. Красноуфимск ул. Высокая , д.14 | Проект разработан |  | 2014 | 2015 | 13613,09 | 9617,5 | 3995,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 10246,359 | 6251,0 | 3995,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 3366,5 | 3366,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» | г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 7 | Проект разработан |  | 2014 | 2017 | 214617,17 | 4129,7 | 25028,02 | 175628,48 | 9830,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 173870,36 | 0 | 20000,0 | 153870,36 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 40746,81 | 4129,7 | 5028,02 | 21 758,12 | 9830,97 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство распределительного газопровода высокого давления (подключения (присоединения) объектов к газораспределительной сети (жилые дома)) | г. Красноуфимск ул. Есенина, Пушкина, Ломоносова, пер.Есенина, | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 3594,06 | 0 | 0 | 3594,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3173,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 420,3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Газоснабжение жилых домов | г. Красноуфимск ул. Цветочная, Белогородская, Ермака, пер. Ермака | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 2800,58 | 0 | 0 | 2800,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2355,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 445,2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Газоснабжение жилых домов частного сектора | г. Красноуфимск 1 участок №6 Жилой район «Учхоз» (ул.Буткинская, Азина, Мостовая, Зауфимская, Варгина, Буткинский) 2 участок №12 «Жилые дома №26-89». | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 6909,74 | 0 | 0 | 6909,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5845,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1064,3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция улицы Пушкина | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 20422,1 | 0 | 0 | 20422,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 19401,00 | 0 | 0 | 19401,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1021,10 | 0 | 0 | 1021,1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме на территории городского округа Красноуфимск в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | г.Красноуфимск | 31963,7 тыс.руб. | 2015 | 2016 | 2016 | 31963,7 | 0 | 9589,1 | 22374,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 26210,27 | 0 | 7863,07 | 18347,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 5753,44 | 0 | 1726,04 | 4027,4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция котельной №1 "Центральная" | г.Красноуфимск | Проект разработан |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории внутри квартала многоквартирных жилых домов по ул. Свободы, ул. Озерная, 60, ул. Бульварная, 35 в г. Красноуфимск Свердловской области | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 697,44 | 0 | 0 | 697,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 697,44 | 0 | 0 | 697,44 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по газификации (газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, ул. Вагонная, ул. Казанская, ул. Майская, пер. Майский в г. Красноуфимске) | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 18648,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18648,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 17337,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17337,3 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1311,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311,1 |  |  |  |
| 33 | Газоснабжение жилых домов по ул. Уфимская №№ 40-58, №№ 41-63 в г. Красноуфимске | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2018 | 1222,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1094,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094,97 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 127,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,32 |  |  |  |  |
| 34 | Газоснабжение жилых домов по ул. Селекционная №№ 30, 30а, 32, 32а, 34 и ул. Загородная №№ 16, 18, 20, 20а в г. Красноуфимске | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2018 | 513,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 513,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,41 |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция спортивной площадки МБОУ СОШ № 9 по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, ул. Горбуновой, 13 | Г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2018 | 14002,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14002,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 7001,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001,23 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 7001,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7001,23 | 0 |  |  |  |
|  | Дополнительные средства местного бюджета и привлекаемые средства внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36 | Ремонт автодорог общего пользования местного значения | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 20001,10 | 0 | 1000,1 | 19001,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19001,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1000,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ухтомского в г. Красноуфимске Свердловской области | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2018 | 105614,24 | 0 | 0 | 0 | 24340,35 | 81273,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 100333,5 | 0 | 0 | 0 | 22340,35 | 77993,15 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5280,74 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3280,74 |  |  |  |  |
| 38 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске Свердловской области» | г.Красноуфимск | Проект разработан |  | 2016 | 2017 | 7990,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 5990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Строительный контроль по расширению сети газопровода | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2016 | 2016 | 60,45 | 0 | 0 | 60,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Лыжно-биатлонный центр в г.Красноуфимске Свердловской области" | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2014 | 2017 | 8349,62 | 2500,0 | 1949,61 | 1950,0 | 1950,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство объекта «Строительство скейт-парка на территории МБУ КСК «Центральный» в г. Красноуфимск Свердловской области | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2017 | 4057,98 | 0 | 0 | 0 | 4057,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Строительство объекта «Лыжно – биатлонный центр в г. Красноуфимск Свердловской области» | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Среднее общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Красноуфимске Свердловской области" | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2023 | 483932,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 152892,63 | 151618,8 | 169420,7 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 415921,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000,0 | 137892,63 | 126456,9 | 142571,5 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 68011,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 15000,0 | 25161,9 | 26849,2 |
| 44 | Капитальный ремонт объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2017 | 17629,1 | 0 | 0 | 0 | 17629,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 15765,0 | 0 | 0 | 0 | 15765,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1687,13 | 0 | 0 | 0 | 1687,13 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 176,97 | 0 | 0 | 0 | 176,97 | 0 | 0 |  |  |  |
| 45 | Реконструкция элементов благоустройства парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера (1 этап) | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2017 | 8773,37 | 0 | 0 | 0 | 8773,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 7846,41 | 0 | 0 | 0 | 7846,41 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 926,96 | 0 | 0 | 0 | 926,96 | 363,18 | 0 |  |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт транзитной дороги по ул. Интернациональная-ул. Манчажская-ул. Мизерова г. Красноуфимск Свердловской области | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2021 | 192785,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63158,0 | 63158,0 | 66469,29 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 183145,9 |  |  |  |  |  | 60000,0 | 60000,1 | 63145,8 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 9639,39 |  |  |  |  |  | 3158,0 | 3157,9 | 3323,49 |  |
| 47 | Строительство водопровода по ул. Щусева | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2017 | 599,91 | 0 | 0 | 0 | 599,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Оборудование спортивной площадки МКОУ ОШ № 4 | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2017 | 2017 | 6451,45 | 0 | 0 | 0 | 6451,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 3225,7 | 0 | 0 | 0 | 3225,7 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3225,75 | 0 | 0 | 0 | 3225,75 |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство приюта для собак | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2018 | 495,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Присоединение к газораспределительной сети жилых домов по ул. 8 Марта, ул. 9 Января, ул. Свободы, ул. Мизерова в г. Красноуфимске | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 1459,,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459,,88 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1362,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362,28 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 97,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,6 | 0 |  |  |
| 51 | Перенос остановочного комплекса на ул. Транспортная в связи с благоустройством «Сортировочно – эвакуационной площадки» ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2019 | 2659,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 1659,58 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2659,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 1659,58 | 0 |  |  |
| 52 | Оборудование спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по ул. Металлистов, 3 в г. Красноуфимске | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2019 | 2519,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,94 | 2178,06 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2519,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,94 | 2178,06 | 0 |  |  |
| 53 | Строительство водопровода по ул. Чайковского, №38-76, ул. Щусева, №55-71, ул. Булгакова, 15 | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2018 | 2018 | 1886,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1886,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886,00 | 0 |  |  |  |
| 54 | Строительство водопровода ул. Булгакова | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 657,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,44 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 657,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,44 |  |  |  |
| 55 | Ремонт дорог по улицам Горького, Матросова, Тургенева в ГО Красноуфимск Свердловской области | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 16839,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16839,96 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 15997,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15997,9 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 842,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,06 |  |  |  |
| 56 | Строительство газораспределительной сети в микрорайоне «Горняк» г. Красноуфимска Свердловской области | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2020 | 2022 | 23399,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18996,3 | 3803,53 | 599,9 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 20284,43 |  |  |  |  |  | 0 | 16480,9 | 3803,53 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3115,3 |  |  |  |  |  | 0 | 2515,4 | 0 | 599,9 |
| 57 | Проект газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красных партизан, ул. Лагерная, ул. Кирова, ул. Трескова, ул. Антонова, ул. В. Терешковой, пер. Антонова, ул. Р. Горбуновой, ул. Горошникова, ул. Б. Луговая, пер. Февраля в г. Красноуфимске | г. Красноуфимск | Проект разрабатывается |  | 2020 | 2020 | 1295,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295,19 | 0 | 0 |
| 58 | Строительство водозабора в районах Учхоз и Химчистка | г. Красноуфимск | Проект разработан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Газораспределительные сети высокого и низкого давления в микрорайоне «Сосновая гора» в г. Красноуфимске Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Газоснабжение жилых домов по ул. Спутников, ул. Зеленая, ул. Путевая, ул. Вокзальная, ул. Нефтяников, ул. Соболевская, ул. Монтажников, ул. Экскаваторщиков в г. Красноуфимске Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установка новых контейнерных площадок | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 549,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,21 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 543,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,72 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 |  |  |  |
| 62 | Установка новых контейнеров для накопления ТКО | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2019 | 2019 | 1955,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955,16 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1932,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932,64 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 22,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,52 |  |  |  |
| 63 | Оборудование спортивной площадки МАОУ СШ № 9 по ул. Селекционная | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2022 | 2022 | 17670,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17670,7 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 9718,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9718,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 7951,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951,8 |
| 64 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (поставка контейнеров для раздельного сбора ТКО) | г. Красноуфимск | Проект разработан |  | 2021 | 2022 | 7017,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517,5 | 3499,9 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 6526,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271,3 | 3254,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 491,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,2 | 245,0 |