| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2014 - 2024 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № стро ки | Наименование цели, задач, целевых показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | 1. Подпрограмма: Комплексное благоустройство территории городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение качества условий проживания населения за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий, формирование благоприятной среды проживания граждан, обеспечение выполнения требований Правил благоустройства, повышение уровня благоустройства территории городского округа Красноуфимск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: выполнение необходимых объемов работ по развитию, содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния городских территорий, определение и реализация перечня мероприятий по комплексному благоустройству объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий; улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Красноуфимск, повышение уровня благоустройства общественной территории – городского парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера, повышение уровня вовлеченности граждан городского округа Красноуфимск в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красноуфимск, создание благоприятной среды для жизни граждан городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание площадей объектов благоустройства | тыс.кв.м | 67,6 | 68 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 |  |
| 2 | Количество дворовых территорий в ГО Красноуфимск в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | Ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | количество граждан, уровень комфортности проживания которых повышен за счет реализации мероприятий Подпрограммы | Чел. | 3780 | 5650 | 10551 | 12361 | 12361 | 12361 | 12361 | 12361 | 12361 |  |
| 4 | доля дворовых территорий в ГО Красноуфимск, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 4 | 4 | 4,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
| 5 | повышение процента горения ламп уличного освещения | % | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 |  |
| 6 | увеличение числа кронированных и вырубленных деревьев | шт. | 52 | 80 | 100 | 102 | 83 | 19 | 202 | 263 | 61 |  |
| 7 | увеличение уличных урн | шт. | 201 | 201 | 215 | 201 | 201 | 218 | 218 | 218 | 218 |  |
| 8 | снижение количества жалоб жителей городского округа на внешний облик и на проблемы благоустройства территории | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 9 | установка новых контейнерных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | установка новых контейнеров для накопления ТКО | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 201 |  |
|  | 2. Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: выполнение необходимых объемов работ по развитию, содержанию объектов дорожного хозяйства, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: соблюдение требований регламента содержания дорожно-уличной сети, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м. | 955,46 | 955,46 | 955,46 | 974,20 | 974,20 | 1044,98 | 1080,31 | 1082,82 | 1161,70 |  |
| 12 | Количество общеобразовательных учреждений возле которых обеспечена безопасность дорожного движения | кол-во учреждений | 4 | 12 | 24 | 40 | 48 | 50 | 54 | 54 | 54 |  |
| 13 | Установка новых дорожных знаков | шт | 84 | 19 | 319 | 137 | 523 | 68 | 45 | 86 | 17 |  |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м. | 0 | 612 | 6,08 | 0 | 26,23 | 0 | 4,91 | 8,60 | 0 |  |
|  | 3. Подпрограмма: Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: эффективная работа жилищно-коммунальной сферы, развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции жилищно-коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения | км. | 0,8 | 0,98 | 0 | 0,5 | 1150 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Увеличение площади отремонтированных жилых помещений | кв.м. | 289 | 195 | 500 | 382 | 412 | 318 | 292 | 325 | 187 |  |
| 17 | Увеличение протяженности сетей газоснабжения | объект | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | Увеличение протяженности сетей газоснабжения | км. | 7,3 | 0 | 7,5 | 1,3 | 1045,6 | 11,8 | 0 | 0 | 9,6 |  |
| 19 | Ввод объектов коммунального назначения | объект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | объект | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Ремонт муниципальных квартир за счет средств городского бюджета | шт | 4 | 7 | 11 | 11 | 18 | 33 | 29 | 15 | 14 |  |
| 22 | Общая площадь жилого фонда, введенная в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилого фонда | кв.м | 1264 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4. Подпрограмма: Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: выполнение обязательств учреждения по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 8151 | 7780 | 7580 | 7580 | 7580 | 6771 | 6810 | 6534 | 6169 |  |
| 24 | выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 1112 | 904 | 1465 | 1465 | 1120 | 1180 | 1214 | 2175 | 1239 |  |
| 25 | ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам г. Красноуфимска | чел. | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |
| 26 | безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5. Подпрограмма: Строительство и реконструкция объектов городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие городского округа Красноуфимск, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечение жителей услугами организаций физической культуры, школьного спорта и массового спорта, создание условий для реализации стратегических направлений социально-экономического развития городского округа Красноуфимск в части создания конкурентоспособного образования, комфортной среды для жизни жителей, охраны здоровья населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение населения городского округа Красноуфимск социально-значимыми объектами, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства и реконструкции, условия софинансирования приоритетных инвестиционных проектов. Привлечение населения к здоровому образу жизни; привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; развитие инфраструктуры муниципальных организаций физической культуры и массового спорта, развитие инфраструктуры социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ввод дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. | ввод мест | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Ввод объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культуры и спортом | объект | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 29 | количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |
| 30 | количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | единиц | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2804 |  |
| 31 | Ввод зданий муниципальных образовательных организаций | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Ввод дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях | Ввод мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Разработка проектной документации для строительства объектов | единиц | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 34 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию | чел. | 0 | 80 | 92 | 250 | 79 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6. Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы, подготовка проектов площадок под капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |  |
| 36 | Использование денежных средств, выделенных на охрану лесного хозяйства, в отношении лесов, находящихся на территории ГО Красноуфимск | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 37 | Снижение количества жалоб жителей городского округа на проблемы в области ЖКУ | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 38 | Подготовка проектов площадок под капитальное строительство | га | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Обеспечение перевозками социально-значимых маршрутов | маршрут | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |  |
| 40 | Поддержка садоводческих товариществ | Кол-во | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |
|  | 7. Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача : повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Красноуфимск, повышение уровня благоустройства общественной территории – городского парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера, повышение уровня вовлеченности граждан городского округа Красноуфимск в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красноуфимск, создание благоприятной среды для жизни граждан городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Количество общественных территорий в ГО Красноуфимск в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | доля общественных территорий в ГО Красноуфимск, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м |  |  |  | 3/1347 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск) | Проценты |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м |  |  |  | 0,511 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  | 1/76,97 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |