Приложение №1

к Постановлению Главы

ГО Красноуфимск

от 22.01.2024 № 51

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию городского округа Красноуфимск Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об участии городского округа Красноуфимск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Не позднее 22.01.2024 | Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск Ю.С. Ладейщиков |
| 2. | Размещение информации об участии городского округа Красноуфимск во Всероссийском конкурсе на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск | Не позднее 26.01.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск С.В. Романова |
| 3. | Создание раздела на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск и страницы в социальной сети «ВКонтакте» | Не позднее 01.02.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск С.В. Романова |
| 4. | Внесение изменений в состав общественной комиссии | Не позднее 01.02.2024 | Специалист отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск А.С. Бажутин |
| 5. | Утверждение итогов приема предложений от населения по выбору общественной территории для благоустройства в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, обсуждение вопроса приема предложений от жителей городского округа Красноуфимск о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории | Не позднее 06.02.2024 | Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск Ю.С. Ладейщиков, Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 6. | Разработка анкеты для приема предложений от жителей городского округа Красноуфимск о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории | Не позднее 07.02.2024 | Cоветник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 7. | Опубликование протокола заседания общественной комиссии в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети "Интернет". | Не позднее 08.02.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 8. | Принятие решения о приеме предложений от жителей городского округа Красноуфимск о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории | Не позднее 08.02.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 9. | Размещение информации о приеме предложений от жителей ГО Красноуфимск о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории в СМИ, соцсетях и интернете. | Не позднее 09.02.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск С.В. Романова |
| 10. | Организация приема предложений от жителей городского округа Красноуфимск о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории | С 19.02.2024 по 04.03.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, главный специалист отдела социальной политики, молодежных программ и туризма В.А. Волкова, Советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, Черемнова Е.Г, начальник управления культуры |
| 11. | Утверждение итогов приема предложений от населения о дополнительных мероприятиях по выбранной для благоустройства общественной территории | Не позднее 05.03.2024 | Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск Ю.С. Ладейщиков |
| 12. | Опубликование протокола общественной комиссии | Не позднее 07.03.2024 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 13. | Организация общественного обсуждения, семинаров и конкурсов по концепции развития | По отдельному графику | Заместитель главы Администрации Ю.С.Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 14. | Вовлечение экспертного сообщества в обсуждение концепции проекта | На постоянной основе | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, Заместитель главы Администрации Ю.В. Борисов, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 15. | Внесение изменений в дизайн-проект общественной территории | Не позднее 01.04.2024 | Советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, проектная организация |
| 16. | Письма поддержки от инвесторов | Не позднее 10.04.2024 | Начальник Управления экономического развития |
| 17. | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. | Не позднее 10.04.2024 | Заместитель главы Администрации Ю.С.Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, проектная организация |
| 17. | Представление заявки в Минстрой России | Не позднее 20.05.2024 | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, ведущий специалист ОКС |