Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

городского округа Красноуфимск

Согласовано

И.о. начальника Финансового управления

Администрации ГО Красноуфимск

_______________ С.Н. Палаш

«____» _________________2025

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года»

за 2024 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  | Выполнение от годового плана, % | Информация о фактическом исполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <*> | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 62 841,884 | 59 922,377 | 95,35 |  |
| 2 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | местный бюджет | 57 685,602 | 54 865,13 | 95,11 |  |
| 4 | средства собственников | 5 156,282 | 5 057,246 | 98,08 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественных территорий городского округа Красноуфимск | 22 867,965 | 22 606,286 | 98,86 |  |
| 7 | в том числе: |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | местный бюджет | 22 867,965 | 22 606,286 | 98,86 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.5 Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Станционная и привокзальная площадь (1 этап) | 22 867,965 | 22 606,286 | 98,86 |  |
| 12 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | местный бюджет | 22 867,965 | 22 606,286 | 98,86 |  |
| 14 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 15 | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов всего, в том числе: | 10 811,326 | 10 811,326 | 100 |  |
| 16 | местный бюджет | 10 811,326 | 10 811,326 | 100 |  |
| 17 | Мероприятие 12. Проведение мероприятий по ремонту дворовых проездов многоквартирных домов (МКД) за счет долевого софинансирования за счет местного бюджета и средств собственников помещений в МКД | 25 781,411 | 25 286,232 | 98,08 |  |
| 18 | местный бюджет | 20 625,129 | 20 228,986 | 98,08 |  |
| 19 | Средства собственников | 5 156,282 | 5 057,246 | 98,08 |  |
| 20 | Мероприятие 14. «Уютный дворик». Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) за счет средств местного бюджета | 3 381,182 | 1 218,533 | 36,04 |  |
| 21 | местный бюджет | 3 381,182 | 1 218,533 | 36,04 |  |

Начальник отдела капитального

строительства                                                                         М.А. Сухоницкий

Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

городского округа Красноуфимск

- Форма 3

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года»

за 2024 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель № 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в городском округе Красноуфимск |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель № 1. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 5 | 5 | 100 | Работы завершены в 2024 г. |
| 4 | Целевой показатель № 2. Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 10,4 | 10,4 | 100 | Работы завершены в 2024 г. |
| 5 | - Целевой показатель № 3. - Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | проценты | 53,5 | 53,5 | 100 | Работы завершены в 2024 г. |
| 6 | Задача № 2. Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском округе Красноуфимск |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель № 4. Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 8 | 8 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель № 5. Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, от их общего количества. | проценты | 6 | 6 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель № 6. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск) | проценты | 6 | 6 | 100 |  |
| 10 | Задача № 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель № 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 2,76 | 2,76 | 100 |  |
| 12 | Целевой показатель № 8. Доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ | проценты, рубли | Не менее 20 % от сметной стоимости минимального перечня работ | 20 | 100 |  |
| 13 | Целевой показатель № 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Целевой показатель № 10. Доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | проценты | Не менее 20 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ | 20 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель № 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Целевой показатель №12. Количество разработанной проектно-сметной документации | шт | 8 | 8 | 100 |  |
| 17 | Целевой показатель №13. Количество трудоспособного населения округа, принявшего участие в рейтинговом голосовании | чел | 26829 | 26829 | 100 | Протокол заседания общественной комиссии от 03.05.2024 № 86 |

Начальник отдела капитального

строительства                                                                         М.А. Сухоницкий

Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ                                                             									                      городского округа Красноуфимск

Форма 4

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 2024 год

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт |  | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |