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Согласовано:
Начальник Финансового управления 

Администрации ГО Красноуфимск

_______________ В. В. Андронова 

«____» _________________2026
Форма 1
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года»

(наименование муниципальной программы)
за 2025   год   
	N строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Выполнение от годового плана, %
	Информация о фактическом исполнении мероприятий

	
	
	план <*>
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
	197 034,58720
	181 202,66309
	92
	15 831,92411

	2
	областной бюджет
	121 146,800
	121 146,800
	100
	

	3
	местный бюджет
	70 533,864
	54 702,7218
	78
	15 831,14

	4
	средства собственников
	5 353,923
	5 353,14131
	100
	0,78

	5
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	

	6
	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественных территорий городского округа Красноуфимск
	42 742,02220
	26 914,00653
	63
	15 828,01567

	7
	в том числе:
	
	
	
	

	8
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	
	

	9
	местный бюджет
	42 742,02220
	26 914,00653
	63
	15 828,01567

	10
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	

	11
	Мероприятие 1.5 Благоустройство общественной территории: Сквер по ул. Станционная и привокзальная площадь (1 этап)
	25 647,41707  
	25 647,41707  
	100  
	

	12
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	
	

	13
	местный бюджет 
	25 647,41707  
	25 647,41707  
	100  
	

	14
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	

	15
	Мероприятие 1.17 Комплексное благоустройство общественной территории: Нижний уровень набережной реки Уфа в городе Красноуфимск Свердловской области "Красный Яр"
	17 094,60515
	1 266,58948
	7,41
	Отставание Подрядчиком от графика производства работ, средства в сумме 15 828,01567 тыс. руб. на 2026 год с целью завершения реализации проекта 

	16
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	
	

	17
	местный бюджет
	17 094,60515
	1 266,58948
	7,41
	

	18
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	

	19
	Мероприятие 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	95 944,000
	95 944,000
	100
	

	20
	областной бюджет
	91 146,800
	91 146,800
	100
	

	21
	местный бюджет
	4 797,200
	4 797,200
	100
	

	22
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	

	23
	Мероприятие 7.2. Благоустройство общественной территории: Нижний уровень набережной реки Уфа в городе Красноуфимск Свердловской области "Красный Яр" (с учетом софинансирования из федерального бюджета)
	95 944,000
	95 944,000
	100
	

	24
	областной бюджет
	91 146,800
	91 146,800
	100
	

	25
	местный бюджет
	4 797,200
	4 797,200
	100
	

	26
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	
	


	27
	Мероприятие 12. Проведение мероприятий по ремонту дворовых проездов многоквартирных домов (МКД) за счет долевого софинансирования за счет местного бюджета и средств собственников помещений в МКД
	26 769,615
	26 765,70656
	100
	Уменьшение физических объемов на сумму 3,90844 тыс. руб.

	28
	местный бюджет
	21 415,692
	21 412,56525
	100
	3,12675

	29
	средства собственников
	5 353,923
	5 353,14131
	100
	0,78169

	30
	Мероприятие 15. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (на условиях софинансирования из федерального бюджета)
	31 578,950
	31 578,950
	100
	

	31
	областной бюджет
	30 000,000
	30 000,000
	100
	

	32
	местный бюджет
	1 578,950
	1 578,950
	100
	

	33
	Мероприятие 15.1 Благоустройство общественной территории: Нижний уровень набережной реки Уфа в городе Красноуфимск Свердловской области "Красный Яр" (1 подэтап 1 этап)
	31 578,950
	31 578,950
	100
	

	34
	областной бюджет
	30 000,000
	30 000,000
	100
	

	35
	местный бюджет
	1 578,950
	1 578,950
	100
	


Начальник отдела капитального строительства                                                                         М.А. Сухоницкий

Приложение N 6

                                                                  к Порядку

                                                  формирования и реализации

                                                   муниципальных программ

                                                       городского округа Красноуфимск

Форма 2
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года»
(наименование муниципальной программы)
за 2025 год 
	N строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя 
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	факт
	процент выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель № 1.  Повышение уровня комфорта   городской среды для улучшения   условий проживания   населения городского округа Красноуфимск

	2
	Задача № 1. Обеспечение   проведения   мероприятий   по благоустройству общественных территорий в городском округе Красноуфимск

	3
	Целевой показатель № 1. Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	6
	6
	100
	Работы завершены в 2025 г.

	4
	Целевой показатель № 2.

Площадь благоустроенных общественных территорий
	Га
	10,9
	10,9
	100
	Работы завершены в 2025 г.

	5
	Целевой показатель № 3.

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	проценты
	52,1
	52,1
	100
	Работы завершены в 2025 г.

	6
	Задача № 2. Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском округе Красноуфимск

	7
	Целевой показатель № 4. Количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	16
	16
	100
	

	8
	Целевой показатель № 5. Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, от их общего   количества.
	проценты
	-
	-
	
	Показатель убран во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	9
	Целевой показатель № 6. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа Красноуфимск)
	проценты
	-
	-
	
	Показатель убран во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	10
	Задача № 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах городского округа Красноуфимск

	11
	Целевой показатель № 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования
	кв.м.
	-
	-
	-
	Показатель убран во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	12
	Целевой показатель № 8. Доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ
	проценты, рубли
	20 % от сметной стоимости минимального перечня работ
	20
	100
	Показатель изменен во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	13
	Целевой показатель № 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

	Чел/часы
	-
	-
	-
	Показатель убран во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	14
	Целевой показатель № 10. Доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу

	проценты
	20 % от сметной стоимости

дополнительного перечня работ
	20
	100
	Показатель изменен во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	15
	Целевой показатель № 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

	чел/часы
	-
	-
	-
	Показатель убран во исполнение требований представления Красноуфимской межрайонной прокуратуры от 23.07.2025 № 01-14-2025/Прдп301-25-20650033

	16
	Целевой показатель №12. Количество разработанной проектно-сметной документации

	шт
	8
	8
	100
	

	17
	Целевой показатель №13. Количество трудоспособного населения округа, принявшего участие в рейтинговом голосовании
	чел
	21244
	21244
	100
	Протокол заседания общественной комиссии от 17.06.2025 № 91


Приложение N 6
                                                                  к Порядку

                                                  формирования и реализации

                                                                                                                                               муниципальных программ                                                             








                      городского округа Красноуфимск
Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 2025 год
тыс. рублей

	N строки
	Наименование объектов
	Всего, в том числе
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Объект 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5

