АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     29.03.2013    №     398

г. Красноуфимск

Об утверждении муниципальной  целевой   программы  по переселению граждан городского  округа  Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях, расположенных  на территории городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для  проживания,

в  новой  редакции

В соответствии с положениями  Жилищного кодекса РФ, Федеральным  законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ»  с  внесенными  изменениями, постановлением Правительства   Свердловской   области № 664-ПП от   15.06.2012 г. «Об  утверждении  областной   целевой  программы «Комплексная  программа   развития  и  модернизации   жилищно-коммунального хозяйства Свердловской  области», на основании  решения  Думы  городского  округа  Красноуфимск  № 5/2    от  20.12.2012 г. «О бюджете  городского  округа  Красноуфимск  на 2013 год и плановый  период  2014 и 2015  годов»,   руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава  городского округа  Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  муниципальную целевую программу   «Переселение   граждан   городского  округа Красноуфимск , проживающих  в жилых помещениях,  расположенных  на территории городского  округа Красноуфимск , признанных  непригодными   для проживания» в новой  редакции (прилагается)

2.  Считать постановление  Главы городского   округа  Красноуфимск №  60 от  08.02.2012  г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы  по  переселению  граждан городского округа Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях, расположенных   на территории  городского  округа  Красноуфимск, признанных непригодными   для  проживания, в  2012-2014 г.г.»,  утратившим  силу.

3. Настоящее постановление  вступает в  законную силу  с момента  опубликования.

4.  Настоящее  постановление  опубликовать в газете «Вперед».

5. Контроль  над  исполнением настоящего  постановления возложить  на  заместителя  Главы городского  округа Красноуфимск   по  жилищной политике  и городскому  хозяйству       Н.А.  Заикина.

Глава  городского  округа Красноуфимск                 В.В. Артемьевских

Приложение    к  постановлению Главы

Городского  округа Красноуфимск

№398 от 29.03.2013 г.

Муниципальная  целевая   программа

«Переселение граждан городского  округа  Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях, расположенных  на территории городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для  проживания »

г. Красноуфимск

1.  Характеристика   проблемы, на решение  которой  направлена муниципальная   целевая  программа    «Переселение граждан   городского  округа  Красноуфимск ,   проживающих в   жилых помещениях, расположенных  на территории   городского  округа  Красноуфимск , признанных  непригодными для  проживания»

1.1 В   настоящее  время   в городском  округе  Красноуфимск    имеется  31 жилой  дом , признанные  аварийными и непригодными  для  проживания, общей площадью  4 991,7  кв. м. , с числом  квартир 146, в которых  проживают  294  человека -по данным  на 01.04.2013 г. ( из которых  на  01.01.2012 г. было признано непригодными для проживания  110 жилых помещений  общей  площадью 3 702,2 м. кв., в которых проживали 230  человек) .

Указанный жилищный  фонд  в основной  своей  массе  представляет   1-2 этажные  здания   с деревянными стенами или стенами из  бутового   камня  постройки  начала и середины  20 в.,  многие  из  которых  принадлежали  ведомственным  собственникам и при  банкротстве и развале предприятий в середине 90-х годов 20 в.  были  массово переданы в муниципальную собственность без надлежащего ремонта и содержания.  Износ  данного   жилого  фонда превысил 60  % и  хотя  угрозу жизни и здоровью  указанные  строения пока не  представляют, тем  не менее,  проживание  в них  людей невозможно,  по причине  несоответствия   условий  проживания  требованиям  действующих СанПиН  в части температуры, влажности, освещенности  внутри помещений.  Проводить же  капитальный  ремонт или реконструкцию указанных  зданий  экономически нецелесообразно.

Решить  данную  проблему   возможно при  условии строительства в городском  округе Красноуфимск   социального  жилья  на  условиях софинансирования  с участием   областного  бюджета  в  рамках  реализации областной  целевой   программы «Комплексная  программа   развития  и  модернизации   жилищно-коммунального хозяйства Свердловской  области » на 2012-2016 годы»,  утвержденной постановлением Правительства   Свердловской   области № 664-ПП от   15.06.2012 г., т.к.   финансирование  мероприятий   по строительству  указанного  жилья  требует   больших  объемов инвестиций,  которые  невозможно  реализовать в  пределах  одного   финансового года и которые  при 100 %  финансировании  из бюджета  городского округа Красноуфимск  для него неподъемны.

1.2   Способами  реализации настоящей  программы  являются  - постоянный мониторинг ситуации , своевременная  корректировка  мероприятий  и их  финансирование с учетом  определенных приоритетов,  распределение  функций,  полномочий  и ответственности   исполнителей программы.

Паспорт настоящей   программы  приведен в приложении № 1

2. Основные  цели и задачи муниципальной  целевой программы  «Переселение  граждан  городского  округа Красноуфимск , проживающих  в жилых помещениях, расположенных на  территории  городского  округа Красноуфимск, признанных  непригодными для проживания»

2.1 Целью  программы   является   создание условий  для  приведения жилищного  фонда  в соответствие    со стандартами   качества  и снижения объема  аварийного  жилья в г. Красноуфимске.

2.2   Задачей  программы , направленной на достижение   данной цели, является  реализация  первоочередных  мероприятий    по  улучшению   жилищных условий  граждан, проживающих в жилых  помещениях, признанных непригодными  для проживания.

2.3 Целевыми  индикаторами  и показателями  программы являются:

-уменьшение доли  граждан, проживающих  в аварийном  жилищном  фонде,   по отношению  к общей численности  населения  городского  округа  Красноуфимск.

-снижение удельного веса   площади  жилых помещений, признанных  аварийными, в общем объеме    площади  жилищного фонда.

Целевые индикаторы и показатели программы  приведены в приложении № 2

3. Мероприятия  муниципальной целевой  программы   «Переселение  граждан  городского  округа  Красноуфимск, проживающих  в  жилых  помещениях, расположенных на территории городского округа Красноуфимск, признанных  непригодными  для   проживания.»

3.1 Мероприятия   настоящей программы ,   направленные  на  решение   задачи,  указанной  в п. 2.1 ,  включают  капитальные  вложения на  строительство  объектов  муниципальной  собственности в объеме   финансирования   248 223,6  тыс. руб.,  в том числе

-за  счет средств   областного бюджета 223 401,24  тыс. руб.,

-за счет средств    местного     бюджета  24 822,36  тыс. руб.,

Перечень  объектов капитального  строительства   для  бюджетных  инвестиций в составе настоящей программы  приведен в приложении № 3.

4. Ресурсное обеспечение    муниципальной целевой программы  «Переселение  граждан  городского округа Красноуфимск, проживающих  в жилых   помещениях, расположенных   на территории  городского  округа Красноуфимск,  признанных  непригодными   для проживания»

4.1 Общий  объем  финансирования  настоящей программы  составляет   248 223,6  тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе:

-за счет средств областного бюджета  223 401,24 тыс. руб.,

-за счет средств местного     бюджета  24 822,36  тыс.  руб.,

4.2 Общий  объем   финансирования программы  определен по объектам капитального  строительства ,  исходя из  количества  необходимых  к переселению  граждан   площадей  и средней   стоимости   жилой  площади  во вновь   построенном жилье в размере  35 350 (тридцать пять  тысяч триста пятьдесят) рублей  за 1  м. кв. для  жилых   домов  № 4 и № 6  по пер. Вильямса ,   в размере  37 471 (тридцать семь  тысяч  четыреста семьдесят один) и 39 719 (тридцать  девять тысяч семьсот девятнадцать )  рублей  соответственно в 2014 г.  и 2015 г., с ежегодной индексацией  на 106 % к уровню предшествующего  года,  и  указан в  приложении  № 4.

4.3 Средства местного  бюджета   рассчитаны    для  реализации   мероприятий  настоящей программы,   исходя  из уровня  финансирования   объектов капитального  строительства, установленных согласно  методике  расчета  субсидий  из  областного бюджета  местным бюджетам  муниципальных  образований   в Свердловской   области  на реализацию   долгосрочных   целевых  программ , реализуемых  за счет средств местных  бюджетов,  аналогичных     подпрограмме  «Формирование  жилищного фонда    для  переселения  граждан  из  жилых помещений, признанных непригодными для проживания  и (или) с высоким  уровнем  износа» с учетом  уровня  бюджетной  обеспеченности  по второй группе в размере 10 %  от необходимой  суммы

4.4 Объемы  средств местных бюджетов для реализации   мероприятий  настоящей  программы,     предусматривающих   софинансирование за счет средств   областного  бюджета, отражаются в соглашениях, заключаемых  Министерством   энергетики и ЖКХ Свердловской области   с  городским округом Красноуфимск.

5. Оценка   социально-экономической  эффективности  муниципальной целевой  программы    «Переселение граждан  городского  округа Красноуфимск, проживающих  в жилых помещениях,  расположенных   на территории  городского  округа Красноуфимск,  признанных непригодными  для проживания»

5.1 Оценка  социально-экономической эффективности   настоящей программы  производится  по  итогам   выполнения  программы  за  год  и по окончании срока  реализации  на основании достижения   целевых индикаторов , приведенных  в приложении  № 2 к  настоящей программе.

5.2 Реализация   мероприятий  настоящей программы к 2016 г.  позволит  улучшить  жилищные условия   более 290  человек  за  счет строительства 152   квартир для переселения граждан  из жилых помещений, признанных непригодными  для  проживания.

Приложение  № 1 к  муниципальной  целевой программе «Переселение граждан городского  округа

Красноуфимск , проживающих  в жилых  помещениях, расположенных на   территории   городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания»

Паспорт

Муниципальной   целевой программы

«Переселение  граждан  городского  округа  Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории  городского  округа  Красноуфимск, признанных  непригодными  для  проживания»

| 1. | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан городского округа Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях на территории городского округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты правового акта, на основании которого разработана настоящая муниципальная целевая программ | Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы». Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области № 664-ПП от 15.06.2012 г. |
| 3. | Заказчик программы | Администрация городского округа Красноуфимск |
| 4. | Цели задачи целевой программы | Цель муниципальной целевой программы «Переселение граждан городского округа Красноуфимск, проживающих в жилых помещениях на территории городского округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания»- создание условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачи программы: - Реализация первоочередных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания. |
| 5. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Ввод 152 квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. |
| 6. | Сроки и этапы реализации целевой программы | 2013-2015 г.г. |
| 7. | Объемы и источники финансирования целевой программы | Общий объем финансирования программы в 2013-2015 годах за счет всех источников составит 248 223,6 тыс. руб.;. в т.ч. -за счет средств местного бюджета 24 822,36 тыс. руб. -за счет средств областного бюджета 223 401,24 тыс. руб. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели эффективности | По результатам реализации настоящей программы предполагается достичь следующих показателей : -сокращение доли граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, до 0,21 % по отношению к общей численности населения городского округа Красноуфимск, -снижение удельного веса площади жилых помещений , признанных непригодными для проживания в общем объеме площади жилищного фонда до 0,037 % Показателем эффективности настоящей программы является достижение целевых показателей. |

Приложение  № 3 к  муниципальной  целевой программе «Переселение граждан городского  округа

Красноуфимск , проживающих  в жилых  помещениях, расположенных на   территории   городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания»

Перечень объектов  капитального  строительства для бюджетных инвестиций .

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Проектная площадь /кол-во квартир | Площадь доли муниципального жилья в общей площади квартир м. кв./кол-во муниципальных квартир | Планируемый период сдачи в эксплуатацию. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой 31 квартирный дом № 4 в пер. Вильямса в г. Красноуфимске Жилой 31 квартирный дом № 6 в пер. Вильямса в г. Красноуфимске | 1405,18/31 1405,18/31 | 1405,18/31 1405,18/31 | 2013 г. 2013 г. |
| 2. | Жилой 30 квартирный дом по ул. Северной 57 в г. Красноуфимске Жилой 30 квартирный дом по ул. Северной 59 в г. Красноуфимске | 1300/30 1300/30 | 1300/30 1300/30 | 2014 г. 2014 г. |
| 3. | Жилой 30 квартирный дом по ул. Северной 61 в г. Красноуфимске | 1300/30 | 1300/30 | 2015 г. |

Приложение  № 4 к  муниципальной  целевой программе «Переселение граждан городского  округа

Красноуфимск , проживающих  в жилых  помещениях, расположенных на   территории   городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания»

Общий объем финансирования  мероприятий программы

| № п.п | Наименование инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего : | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. местный бюджет |
| 1. | строительство 2 31- квартирных жилых домов № 4и № 6 в пер. Вильямса в г. Красноуфимске | 99 345 (2013 г.) | 89 410,5 | 9 935,5 |
| 2. | Строительство 2 30- квартирных жилых домов № 57 и № 59 по ул. Северная в г. Красноуфимске | 97 242,6 (2014 г.) | 87 518,34 | 9 724,26 |
| 3. | Строительство жилого 30 квартирного дома № 61 по ул. Северной в г. Красноуфимске | 51 63 (2015 г.) | 46 472,4 | 5 163,6 |
|  | Итого: | 248 223,6 | 223 401,24 | 24 822,36 |

Приложение  № 2 к  муниципальной  целевой программе «Переселение граждан городского  округа

Красноуфимск , проживающих  в жилых  помещениях, расположенных на   территории   городского  округа Красноуфимск, признанных непригодными для проживания»

Целевые  показатели  и  индикаторы  программы

| № п.п | Наименование целевого показателя | Величина целевого показателя, в %, по годам |  |  | Величина целевого показателя в натуральном выражении на конец периода реализации программы | Базовая величина целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, по отношению к общей численности населения городского округа Красноуфимск | 0,42 | 0,31 | 0,21 | 294 человека | 0,6 |
| 2. | Снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме площади жилых помещений городского округа Красноуфимск | 0,33 | 0,23 | 0,037 | 4 991,7 м. кв. | 0,45 |