К    постановлению Главы городского округа

Красноуфимск от 07.06.2010  № 584

(в ред. Постановления главы городского округа

Красноуфимск от_______2013 №_________)

Муниципальная программа

«Развитие малоэтажного строительства

на территории городского округа Красноуфимск»

на  2011-2015 годы

Параграф 1.Задачи,  для комплексного решения которых принимается муниципальная программа «Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск» на  2011-2015 годы

Муниципальная программа «Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск» на  2011-2015 годы (далее Программа) принимается для решения задач, направленное на комплексное освоение площадок массового жилищного малоэтажного строительства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России и связанных с осуществлением полномочий  органов местного самоуправления в следующих сферах:

1)  увеличение объёмов малоэтажного жилищного строительства;

2) развитие государственно-частного партнерства в вопросах подготовки и освоения территорий под жилищное строительство, в том числе при реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий малоэтажной жилой застройки;

3) увеличение объемов строительства жилья для отдельных категорий граждан;

4)  увеличение объемов строительства социального жилья;

5) обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой;

6) обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками с развитой коммунальной инфраструктурой;

7) повышение доступности малоэтажного жилья для населения, в том числе путем снижения стоимости строительства малоэтажного жилья за счет использования современных технологий малоэтажного строительства и создания автономных систем инженерного обеспечения;

8)совершенствование финансово-кредитных механизмов государственной поддержки застройщиков и населения в вопросах строительства малоэтажного жилья;

- Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы "Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск "  на 2011 - 2015 годы, а также социально-экономические последствия их достижения.

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:

жилищные условия улучшат не менее 500 семей;

ввод малоэтажного жилья в городском округе Красноуфимск по годам не ниже:

2011 год -. 8700 кв. м;

2012 год - 9200 тыс. кв. м;

2013 год - 10000 тыс. кв. м;

2014 год - 11000 тыс. кв. м;

2015 год - 12000 тыс. кв. м.

Социально-экономическими последствиями достижения результатов Программы являются:

осуществление застройки жилых районов муниципального образования городской округ Красноуфимск, обеспеченных необходимыми объектами социального и коммунально-бытового назначения;

создание рыночных механизмов финансирования инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой и индустриализация малоэтажного строительства позволят снизить стоимость жилищного строительства и обеспечить его доступность для социальных категорий населения;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

- Параграф 3. Срок реализации муниципальной программы "Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск " на 2011 - 2015 годы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

- Параграф 4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск " на 2011 - 2015 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение N 1, таблица № 1, таблица № 2).

- Параграф 5. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие малоэтажного строительства на территории городского округа Красноуфимск " на 2011 - 2015 годы.

Оценка эффективности реализации Программы производится по реализации Программы за год и по окончании срока реализации Программы по следующему критерию:

1).увеличение ввода в эксплуатацию общей площади жилья на территории городского округа Красноуфимск за счёт всех источников финансирования до 12 тыс.кв.м  в 2015 году и достижение обеспеченности жильём на одного жителя городского округа Красноуфимск до 20 кв.метра общей площади. Дополнительный ввод жилья ежегодно должен составлять на 10% выше предыдущего.

2) недопущение роста доли ветхого и аварийного жилья в общем объёме жилищного фонда выше 0,3 процента.

Параграф 6. Исполнители и механизм реализации Программы

- Исполнителями Программы являются:

- Отдел  по делам архитектуры и градостроительства городского округа Красноуфимск;

- Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск;

- орган местного самоуправления городского округа Красноуфимск.

- Механизм реализации Программы:

Цель и задачи Программы учитываются при разработке проектов решений о бюджете, проектов муниципальных программ, а также планов мероприятий органов местного самоуправления.

План мероприятий по реализации Программы (приложение№1, таблица № 1, таблица № 2) может уточняться ежегодно  постановлением Главы городского округа Красноуфимск.

Параграф 7. Контроль за выполнением Программы

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава городского округа Красноуфимск.

- Отдел  по делам архитектуры и градостроительства городского округа Красноуфимск;

1) ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области информацию о реализации мероприятий Программы, определенных приложением № 1, таблицей № 1, таблицей № 2 к настоящей Программе и объемах финансирования, направленных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования.