- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие малоэтажного строительства

на территории городского округа

Красноуфимск" на 2011 - 2015 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие малоэтажного строительства

на территории городского округа Красноуфимск"

на 2011 - 2015 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия (исполнитель мероприятия) | Государственный заказчик Программы | Срок выполнения мероприятия | Основные виды работ, услуг, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия, судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры к земельным участкам под малоэтажное жилищное строительство | Администрация муниципального образования городского округа Красноуфимск | 2011 - 2015 годы | строительно- монтажные работы | Средства областного бюджета: Всего 52800т.р. В т.ч. 2014г.–27300т.р. 2015г.–25500т.р. | обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное строительство объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| 2 | Подготовка проектов на объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры к земельным участкам микрорайона «Плодосовхоз» | Администрация муниципального образования городского округа Красноуфимск | 2014 год | Проектно-сметные работы | Всего 15000т.р. В т.ч. Средства областного бюджета –10000т.р. Средства местного бюджета –5000т.р. |  |
| 3 | Проектирование и строительство объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры к земельным участкам микрорайона «Селекционная станция»(жилые дома по пер. Вильямса) | Администрация муниципального образования городского округа Красноуфимск | 2014 год | Проектно-сметные и строительно- монтажные работы | Средства местного бюджета –4100т.р. |  |