|  | Приложение №2 к Постановлению Главы ГО Красноуфимск от 20.01.2023 № 29 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию городского округа Красноуфимск Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об участии городского округа Красноуфимск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и приему предложений от населения по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | Не позднее 20.01.2023 | Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск Ю.С. Ладейщиков |
| 2. | Размещение информации об участии городского округа Красноуфимск во Всероссийском конкурсе в СМИ, соцсетях и интернете. | Не позднее 23.01.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск С.В. Романова |
| 3. | Создание раздела на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск и страницы в социальной сети «ВКонтакте» | Не позднее 25.01.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск С.В. Романова |
| 4. | Внесение изменений в состав общественной комиссии | Не позднее 25.01.2023 | Начальник отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск Е.Н. Антипина |
| 5. | Организация голосования и прием предложений от населения по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | С 31.01.23 по 10.02.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, главный специалист отдела социальной политики, молодежных программ и туризма В.А. Волкова, Советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, Черемнова Е.Г, начальник управления культуры |
| 6. | Утверждение итогов приема предложений от населения по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | Не позднее 14.02.2023 | Общественная комиссия |
| 7. | Опубликование протокола общественной комиссии | Не позднее 16.02.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 8. | Принятие Решения о начале приема предложений о предлагаемых мероприятиях от населения по выбранной общественной территории. | Не позднее 15.02.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 9. | Опубликование Решения о начале приема предложений о предлагаемых мероприятиях от населения по выбранной общественной территории. | Не позднее 16.02.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 10. | Организация приема предложений о начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект | С 20.02.2023 по 03.03.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова, главный специалист отдела социальной политики, молодежных программ и туризма В.А. Волкова, Советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 11. | Подведение итогов приема от населения предложений и обсуждений с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект | Не позднее 06.03.2023 | Общественная комиссия |
| 12. | Опубликование протокола общественной комиссии | Не позднее 07.03.2023 | Начальник отдела организационной работы А.С. Чужова |
| 13. | Организация общественного обсуждения, семинаров и конкурсов по концепции развития | По отдельному графику | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 14. | Вовлечение экспертного сообщества в обсуждение концепции проекта | На постоянной основе | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, Заместитель главы Администрации Ю.В. Борисов, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова |
| 14. | Внесение изменений в дизайн-проект общественной территории | Не позднее 01.04.2023 | Советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, проектная организация |
| 15. | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. | Не позднее 05.04.2023 | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, проектная организация |
| 16. | Представление заявки в Минстрой России | Не позднее 20.05.2023 | Заместитель главы Администрации Ю.С. Ладейщиков, советник Главы – главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск Т.В. Глазова, специалист управления экономического развития Администрации Е.В. Краулис, проектная организация |