АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноуфимск

от   26.07.2023 										№   729

О рекомендации заключения Дополнительного соглашения

В соответствии с ч. 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со ст.451 Гражданского Кодекса  Российской Федерации, распоряжением Администрации городского округа Красноуфимск от 26.07.2023 № 244 «О создании рабочей группы для рассмотрения и принятия решений по изменению существенных условий муниципального контракта, заключенного  на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории городского округа Красноуфимск», обращением  КМКУ «Служба единого  заказчика» от 26.07.2023 г.  № 1058, решением заседания Рабочей группы для рассмотрения и принятия решений по изменению существенных условий муниципального контракта, заключенного  на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории городского округа Красноуфимск  (протокол № 1 от 26.07.2023 г.),  руководствуясь статьями 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать директору КМКУ «Служба единого заказчика»          О.В. Кожакину внести изменение  в существенные условия Муниципального контракта № 6А/23-мз от 17.04.2023 г. на «Ремонт участков автомобильных дорог на территории городского округа Красноуфимск  Свердловской области» (далее – Контракт):

1) в части увеличения  срока выполнения работ по Контракту – до 15 августа 2023 года;

2)  учесть необходимость изменения срока обеспечения  исполнения Контракта в соответствии с требованием ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Протокол рабочей группы является неотъемлемой  частью настоящего Постановления.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

И.о.Главы городского округа Красноуфимск				Е.Н. Антипина