

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.11.2023 г. № 1057

г. Красноуфимск

***Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по благоустройству пешеходной зоны по ул. Сухобского, ул. Нефтяников, с переходом через железнодорожные пути, ул. Вокзальная, ул. Спортивная на территории городского округа Красноуфимск***

В целях обеспечения пешеходной доступности микрорайонов Юртовская гора и микрорайона «Железнодорожный», обеспечение доступности учреждений образования, здравоохранения и социально-бытового и культурного обслуживания населения, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь [ст.](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84764;fld=134;dst=100501) 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по благоустройству пешеходной зоны по ул. Сухобского, ул. Нефтяников, с переходом через железнодрожные пути, ул. Вокзальная, ул. Спортивная на территории городского округа Красноуфимск:
   1. Советнику главы по архитектуре, главному архитектору (Глазова Т.В.) подготовить схему движения пешеходов от ул. 2-я Садовая по ул. Сухосбского, ул. Нефтяников, переходом через железнодорожные пути, ул. Вокзальная и ул. Спортивная до пешеходного моста через железнодорожные пути в срок до 08.11.2023 года.
   2. КМКУ «Служба Единого Заказчика» (Кожакин О.В.):
      1. Подготовить дефектные ведомости, необходимые сметные расчеты по обустройству пешеходной зоны по ул. Спортивная в зимнем исполнении, провести ценовую экспертизу сметных расчетов, в срок до 15.11.2023 года.
      2. Заключить контракт на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по ул. Спортивная в зимнем исполнении со сроком окончания работ 30.11.2023 года.
      3. Предусмотреть в бюджете на 2024 год мероприятия по выполнению работ по оборудованию освещения и установке знаков на участке движения пешеходов по ул. Спортивная, провести необходимые локально сметные расчеты со сроком окончания работ 15.02.2024 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев