

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.12.2023 г. № 1157

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня объектов, реализуемых в 2024 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск***

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения в Российской Федерации», поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина № 287-Пр по приведению уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений в соответствие, требованиям новых национальных стандартов, руководствуясь [ст.](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84764;fld=134;dst=100501) 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень объектов, реализуемых в 2024 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Отделу архитектуры и градостроительству администрации городского округа Красноуфимск (Таньжина М.А.) в срок до 15.12.2023 года предоставить в ОМС УМИ схемы земельных участков согласно Приложению 1.
3. ОМС УМИ (Лагунова И.В.) выделить земельные участки КМКУ «Служба Единого заказчика») в срок до 25.12.2023 года согласно, Приложения 1 для дальнейшего проведения работ.
4. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):
   1. Подготовить дефектные ведомости по указанным в приложении объектам с определением фактических объемов работ – срок до 20.12.2023 года, подготовить необходимые сметные расчеты, провести ценовую экспертизу сметных расчетов, в срок до 01.02.2024 года, подготовить и разместить, аукционную документацию – в срок до 15.02.2024 года.
   2. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение работ, по перечню объектов, согласно, Приложения № 1, на территории городского округа Красноуфимск в 2024 году, в срок до 15.03.2024 г.
   3. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2024 года, окончание работ не позднее 01.08.2024 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

К постановлению Главы

Городского округа Красноуфимск

№ 1157 от 04.12. 2023 г.

Перечень объектов, реализуемых в 2024 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) | Протяженность, м |
| 1. | Ул. Мизерова (от ул. Куйбышева до ул. Свердлова) | 433,7 |
| 2 | Ул. Майская (от дома № 20 до дома №54) | 439,4 |
| 3 | Ул. Майская (от дома № 54 до дома №82) | 411,4 |
| 4 | Ул. Спортивная | 440 |
| 5 | Ул. Горького (от д. 2 до д. 3А) с обеих сторон | 100 |
| 6 | Ул. 8 Марта (от ул. Энгельса до ул. Мизерова) | 600 |
| 7 | Организация пешеходного тротуара в плитке по ул. Ленина (четная сторона) от ул. Советская до ул. Октября (согласно схемы) | 354 |
| 8 | Ул. Красноуфимская | 1725 |
|  | Итого | 4503,5 |