 **ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22. 01. 2024 г. № 56

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня систем водоснабжения, подлежащих ремонту в 2024 году на территории городского округа Красноуфимск***

В целях организации работ по ремонту инженерной инфраструктуры систем водоснабжения, на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. « О водоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить перечень систем водоснабжения, подлежащих ремонту на территории городского округа Красноуфимск в 2024 г. МУП «Горкомхоз МО г. Красноуфимск» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень систем водоснабжения, подлежащих ремонту на территории городского округа Красноуфимск в 2024 г. КМКУ «Служба Единого Заказчика» (приложение № 2).

3. МУП «Горкомхоз» (Мартьянову Е.Г.)

3.1 подготовить необходимую локально-сметную документацию на ремонт систем водоснабжения в 2024 г. в срок до 20.01.2024 года.

3.2 провести проверку указанных сметных расчетов на достоверность принимаемых расценок в срок до 01.02.2024 года.

3.3 направить перечень систем водоснабжения и локально-сметные расчеты, подлежащих ремонту в 2024 г., в КМКУ «Служба Единого Заказчика» для организации торгов по определению подрядной организации, привлекаемой для выполнения указанных работ в срок до 15.02.2024 года.

3.4 направить перечень систем водоснабжения, подлежащих ремонту в 2024 г. за счет предоставляемой субсидии из бюджета городского округа Красноуфимск, в ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск».

3.5 обеспечить начало работ по ремонту систем водоснабжения за счет предоставляемой субсидии не позднее 15.05.2024 г., окончание работ по ремонту не позднее 01.10.2024 г.

4. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакину О.В.):

4.1 заключить контракты с подрядными организациями на ремонт систем водоснабжения на территории городского округа Красноуфимск в 2024 г., согласно приложению № 2 , в срок до 15.04.2024 г., обеспечить начало работ по ремонту не позднее 15.05.2024 г., окончание работ по ремонту не позднее 01.09.2024 г.

4.2 внести изменения в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года», утвержденную постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 02.12.2013 № 1392 в срок до 15.02.2024 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

К постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 56 от 22. 01. 2024

**Перечень систем водоснабжения, подлежащих ремонту на территории городского округа Красноуфимск в 2024 г. МУП «Горкомхоз МО г. Красноуфимск»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Адрес** | **Протяженность** **участка, м.** | **Диаметр трубы** |
| 1 | Ул. Ухтомского, 27 | 100 | 110 |
| 2 | Ул. Матросова | 120 | 110 |
| 3 | Ремонт ХВС и коллектора ул. Станционная | 205 и 255 | 110 и 250 |
| 4 | Ул. Пролетарская | 200 | 75 |
| 5 | Ул. Мизерова | 100 | 110 |
| 6 | Ул. Строителей  | 305 | 110 |
| 7 | Ул. Манчажская 51-57 | 140 | 110 |
| 8 | Ул. Рабочая, 44-56 | 220 | 63 |
| 9 | Ул. Зеленая | 250 | 110 |
| 10 | Пер. Черемуховый | 350 | 110 |
| 11 | Ул. Ухтомского, 18 | 100 | 50 |
| 12 | Ул. Ухтомского, 21-25 | 230 | 75 и 63 |
| 13 | Ул. Манчажская, 38 | 30 | 63 |
| **ИТОГО:** | **2605** |  |

Приложение № 2

К постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 56 от 22. 01. 2024

**Перечень систем водоснабжения, подлежащих строительству и ремонту на территории городского округа Красноуфимск в 2024 г. КМКУ «Служба Единого Заказчика».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Адрес** | **Протяженность** **участка, м.** | **Диаметр трубы** |
| 1 | Ул. Карла Маркса | 480 | 160 |
| 2 | Ул. Булгакова, 1 – ул. Щусева, 73 | 160 | 110 |
| 3 | Ул. Фрунзе | 215 | 110 |
| 4 | Ул. Белогорская - пер. Белогорский | 550 | 110 |
| 5 | Ул. Тельмана | 250 | 110 |
| 6 | Ул. Береговая | 100 и 40 | 32 и 25 |
| **ИТОГО:** | **1795** |  |

**СОГЛАСОВАНИЕ**

**постановления Главы городского округа Красноуфимск**

 Наименования постановления *«Об утверждении перечня систем водоснабжения, подлежащих ремонту в 2024 году на территории городского округа Красноуфимск»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Первый заместитель Главы по городскому хозяйству | Антипина Е.Н.  |  |  |  |
| Начальник отдела правовой работы | Колмаков А.С. |  |  |  |
| Начальник отдела городского хозяйства | Рязанов Д.В.. |  |  |  |
| Независимый эксперт | Моржерина Л.В. |  |  |  |

Постановление (распоряжение) разослать: КМКУ «СЕЗ», МУП «Горкомхоз МО г. Красноуфимск», ОМС УМИ, отдел городского хозяйства

С распоряжением ознакомлены:

Исполнитель, Д.В. Рязанов

5-17-30