Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск

от 01.12.2022 № 1114

Утверждено:

постановлением Администрации

городского округа Красноуфимск

от 30.07.2019 № 563

(с измен. от 19.08.2021 № 599,

от 01.12.2022 № 1114)

Паспорт

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск до 2032 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск до 2032 года» (далее - Программа) |
| Основание для  разработки  Программы | Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0F2A24758AFC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;  Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC831AE28B6B62D54F0C28217A84FC0540AADB074F233955961F5E41176D03AA235CC5A21DX9ABF) Российской Федерации;  Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  [Нормативы](consultantplus://offline/ref=92DCA71B6F61E9B1CC8304EF9D073CDF4D05712B7289F3501FFADD5010733F00C45F0018552C10AB2442C7A01C99651EE046DC19057F92319E04C0D6XEA6F) градостроительного проектирования Свердловской области (далее - НГПСО) 1-2009.66;  Устав городского округа Красноуфимск;  Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно города Красноуфимска, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 31.03.2008 № 59/1 (с изм. от 27.09.2012 №67/8);  Генеральный план городского округа Красноуфимск применительно к п. Пудлинговый, п. Черная Речка и территории вне границ населенного пункта, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.12.2012 №6/2;  Решение Думы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 10/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»;  Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/3;  Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 13.11.2013 № 1336;  Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 21.11.2013 № 1358;  Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 02.12.2013 № 1393;  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 г.г.», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 10.12.2013 № 1428;  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.03.2016 № 173;  Муниципальная программа «Создание в городском округе Красноуфимск новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 11.07.2016 № 587 |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа Красноуфимск  Адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская д.25 |
| Основной разработчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа Красноуфимск  Адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская д.25 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения городского округа Красноуфимск путем планомерного развития социальной инфраструктуры и размещения на территории городского округа Красноуфимск объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901F51580485ECF163621E9C07AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EC99T6Z4K) градостроительного проектирования городского округа Красноуфимск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 №10/3 |
| Задачи Программы | - обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые  показатели  (индикаторы)  Программы | 1. Сфера образования:  1) доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях;  2) доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах;  3) доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования;  4) количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  5) количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  6) количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  7) количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  2. Сфера здравоохранения:  1) доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями;  2) количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  3) количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  3. Сфера культуры:  1) доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  2) количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  3) количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.  4. Сфера физической культуры и спорта:  1) доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения городского округа;  2) доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;  3) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  4) количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы;  5) количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы |
| Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий  (инвестиционных  проектов) по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры | Строительство новых, реконструкция существующих объектов образования, физической культуры и спорта и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов |
| Сроки и этапы  реализации  Программы | Срок реализации 2019 – 2032 годы.  Реализация мероприятий Программы разбита на 2 этапа:  1 этап: 2019-2025 годы (на срок действия Генерального плана);  2 этап: 2026 - 2032 годы (с учетом мероприятий, запланированных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск).  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования составляет:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Период | Всего | Областной | Местный | | 1 этап | 964,0 | 848,1 | 115,9 | | 2 этап | 3323,4 | 2953,3 | 370,1 | | Итого | 4287,4 | 3801,4 | 486,0 | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | - сохранение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях на уровне 100,0%;  - сохранение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах на уровне 100,0%;  - увеличение доли детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования с 56,0% до 100,0%;  - сохранение доли населения, обеспеченной объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями на уровне 100,0%;  - сохранение доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями на уровне 100,0%;  - увеличение доли населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения городского округа с 45,5% до 70,0%;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями с 29,9% до 41,7%;  - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 29,9% до 41,7% |

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий сформирован с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, документов территориального планирования и приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Мощность | Срок реализации | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | **Сфера образования** | | | |
| 1 | Строительство школы (ул.8 Марта) | 550 мест | 2019-2022 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 2 | Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная) | 1 объект | 2024-2025 | МОУО |
| 3 | Строительство загородного оздоровительного лагеря | 300 детей в смену | 2029-2032 | Администрация ГО Красноуфимск,  КМКУ «СЕЗ» |
|  | **Сфера здравоохранения**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера культуры**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | |
| 4 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная) | 1 объект, S=1000 кв.м | 2020 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 5 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 объект,  S=3500 кв.м | 2023-2024 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 6 | Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» (ул.Ухтомского) | 1 объект,  S=1421 кв.м | 2023-2025 | УКС Свердловской области, Администрация ГО Красноуфимск |
| 7 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ ПОШ (п.Пудлинговый) | 1 объект,  S=2932,93 кв.м | 2024 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 8 | Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой | 1 объект | 2030-2032 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 9 | Строительство лыжно-биатлонного центра | 1 объект,   S=189,4 га | 2031-2032 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |

Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оценка объемов и источников необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта (адрес). Источники финансирования | Оценка объемов финансирования, всего, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 (окончание 1 этапа) | 2026-2032 (окончание II этапа) |
|  | **Сфера образования** | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство школы (ул.8 Марта)** | **2019-2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 478,7 | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | 66,1 | 1,4 | 22,7 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 1.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | местный бюджет | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 470,5 | 9,4 | 150,0 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.10. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.11. | местный бюджет | 57,9 | 0,9 | 15,0 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 2 | **Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная)** | **2024-2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 28,0 |  |  |  |  |  | 28,0 |  |
| 2.2. | областной бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 2.3. | местный бюджет | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
| 2.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.7. | местный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 2.10. | областной бюджет | 22,5 |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 2.11. | местный бюджет | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| **3** | **Строительство загородного оздоровительного лагеря** | **2028-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 2750,0 |  |  |  |  |  |  | 2750,0 |
| 3.2. | областной бюджет | 2430,0 |  |  |  |  |  |  | 2430,0 |
| 3.3. | местный бюджет | 320,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |
| 3.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 3.7. | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 3.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 2700,0 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
| 3.10. | областной бюджет | 2430,0 |  |  |  |  |  |  | 2430,0 |
| 3.11. | местный бюджет | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 270,0 |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| **4** | **Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная)** | **2020** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | *проектные работы* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | сумма финансирования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| **5** | **Строительство крытого катка с искусственным льдом** | **2023-2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 256,8 |  |  |  |  | 106,8 | 150,0 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 225,0 |  |  |  |  | 90,0 | 135,0 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 31,8 |  |  |  |  | 16,8 | 15,0 |  |
| 5.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 6,8 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |
| 5.7. | местный бюджет | 6,8 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |
| 5.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 250,0 |  |  |  |  | 100,0 | 150,0 |  |
| 5.10. | областной бюджет | 225,0 |  |  |  |  | 90,0 | 135,0 |  |
| 5.11. | местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  | 10,0 | 15,0 |  |
| **6** | **Строительство спортивного комплекса "Центр бокса" (ул.Ухтомского)** | **2023-2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | областной бюджет | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.3. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.10. | областной бюджет | 280,0 |  |  |  |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.11. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Строительство школьного стадиона на территории МАОУ ПОШ (п.Пудлинговый)** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  |
| 7.2. | областной бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.3. | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 16,0 |  |  |  |  |  | 16,0 |  |
| 7.10. | областной бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 7.11. | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |
| **8** | **Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой** | **2030-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 153,0 |  |  |  |  |  |  | 153,0 |
| 8.2. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 8.3. | местный бюджет | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |
| 8.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 8.7. | местный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 8.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 8.10. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 8.11. | местный бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| **9.** | **Строительство лыжно-биатлонного центра** | **2031-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 320,4 |  |  |  |  |  |  | 320,4 |
| 9.2. | областной бюджет | 288,3 |  |  |  |  |  |  | 288,3 |
| 9.3. | местный бюджет | 32,1 |  |  |  |  |  |  | 32,1 |
| 9.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 320,4 |  |  |  |  |  |  | 320,4 |
| 9.10. | областной бюджет | 288,3 |  |  |  |  |  |  | 288,3 |
| 9.11. | местный бюджет | 32,1 |  |  |  |  |  |  | 32,1 |
| **10** | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ***общая сумма финансирования, в т.ч.*** | ***4287,4*** | ***9,9*** | ***162,2*** | ***140,5*** | ***170,6*** | ***186,8*** | ***294,0*** | ***3323,4*** |
| 10.2. | **областной бюджет** | ***3801,4*** | ***8,5*** | ***135,0*** | ***126,5*** | ***142,6*** | ***170,0*** | ***265,5*** | ***2953,3*** |
| 10.3. | **местный бюджет** | ***486,0*** | ***1,4*** | ***27,2*** | ***14,0*** | ***28,0*** | ***16,8*** | ***28,5*** | ***370,1*** |
| 10.4. | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | ***проектные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **71,0** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **6,8** | **3,0** | **53,0** |
| 10.7. | **местный бюджет** | **71,0** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **6,8** | **3,0** | **53,0** |
| 10.8. | ***строительные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **4216,4** | **9,4** | **154,5** | **140,5** | **170,6** | **180,0** | **291,0** | **3270,4** |
| 10.10. | **областной бюджет** | **3801,4** | **8,5** | **135,0** | **126,5** | **142,6** | **170,0** | **265,5** | **2953,3** |
| 10.11. | **местный бюджет** | **415,0** | **0,9** | **19,5** | **14,0** | **28,0** | **10,0** | **25,5** | **317,1** |

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы Программы установлены в соответствии с приказом Министерства строительства и развитии инфраструктуры Свердловской области от 19.04.2021 №249-п и представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование  целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025  (I этап) | 2032  (II этап) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Сфера образования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 56,0 | 58,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Сфера здравоохранения** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество реконструируемых учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Сфера культуры** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество реконструируемых учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения городского округа | % | 45,5 | 49,0 | 50,0 | 52,2 | 55,2 | 61,9 | 70,0 |
| 4.2 | Обеспеченность спортивными объектами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 29,9 | 29,9 | 31,3 | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |
| 4.4 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <\*> | % | 39,5 | 50,5 | 52,0 | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |
| 4.5 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4.6 | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4.7 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 186,8 | 266,0 | 573,4 |
| 4.8 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |