

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.03.2024 г. № 310

г. Красноуфимск

***Об организации мероприятий по санитарной уборке территории***

***городского округа Красноуфимск в весенний период 2024 года***

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории городского округа Красноуфимск, проведения организованных мероприятий по уборке территории после зимнего периода и подготовке к весенним праздникам, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 27.02.2024 № 66-РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2024 году», в соответствии с «Правилами благоустройства территории городского округа Красноуфимск», утвержденными решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.03.2024 г. № 37/4, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Провести с 01 апреля по 30 апреля 2024 г. мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Красноуфимск, в том числе по вывозу собранного мусора с территорий общего пользования на объекты размещения твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО).
2. Объявить 24, 25, 26 апреля 2024 г. общегородскими Днями чистоты.
3. Руководителям всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы собственности, провести уборку прилегающих к организациям территорий с вывозом собранного мусора на полигон ТБО, либо складированием на площадках сбора ТКО, имеющихся на территориях учреждений, внесенных в реестр мест размещения площадок сбора ТКО.
4. МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» (Верхотуров А.А.) организовать на полигоне ТБО отдельную карту для размещения собранного в период проведения месячника по уборке городских территорий от предприятий и учреждений мусора (отходов) 5 класса опасности (неопасные отходы и смет с улиц), вывезенных в ходе проведенных мероприятий по санитарной очистке города в весенний период 2024 г.
5. Запретить сжигание собранного мусора на всей территории городского округа Красноуфимск.
6. Утвердить план мероприятий по организации санитарной уборки территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
7. Рекомендовать руководителям МО МВД России «Красноуфимский», отделу надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО и Артинскому ГО МЧС России по Свердловской области назначить своих представителей для включения в состав комиссий для проведения рейдов по проверке санитарного состояния территорий города.
8. Утвердить план проведения рейдов по контролю за санитарным состоянием микрорайонов города (Приложение № 2).
9. Комиссии провести указанные рейды по проверке санитарного состояния микрорайонов в соответствии с планом. При выявленном нарушении правил благоустройства территории городского округа Красноуфимск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.09.2020 г. № 61/8, комиссия составляет предписание (Приложение № 3) и передает его ответственному секретарю Административной комиссии ГО Красноуфимск. По окончанию указанного в предписании срока приведения физическими или юридическими лицами в надлежащее состояние принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории, уполномоченные лица Административной комиссии ГО Красноуфимск повторно проверяют санитарное состояние выявленных участков, не соответствующих правилам благоустройства. При выявлении факта неисполнении выданного ранее предписания, уполномоченные лица Административной комиссии ГО Красноуфимск составляют протокола об административном правонарушении и направляют их в Административную комиссию ГО Красноуфимск для рассмотрения.
10. Утвердить перечень мест на территории городского округа Красноуфимск, на которых будут проводиться организованные субботники по очистке территории (Приложение № 4).
11. Начальнику отдела организационной работы (Чужовой А.С.) в период с 15.04.2024 г. по 30.04.2024 г. организовать работу автопарка Администрации городского округа Красноуфимск в соответствии с настоящим постановлением и обеспечить транспортом членов комиссий при проведении рейдов.

12. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и действует с 01.04.2024 г.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Антипину Е.Н.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 310 от 29.03.2024

План мероприятий по организации санитарной уборки территории

городского округа Красноуфимск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Ответственные | Сроки исполнения |
| 1 | Подготовить и опубликовать в СМИ обращение к гражданам об участии в уборке улиц и дворов по месту жительства | Отдел городского  хозяйства  Администрации  ГО Красноуфимск, старший инспектор отдела организационной работы Администрации  ГО Красноуфимск | Начальник отдела городского хозяйства Администрации  ГО Красноуфимск, старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск | До 01.04.2024 |
| 2 | Провести разъяснительную работу с предпринимателями, руководителями торговых и промышленных предприятий о необходимости своевременной уборки мусора на прилегающих территориях | Управление экономического развития Администрации  ГО Красноуфимск | Начальник Управления экономического развития Администрации  ГО Красноуфимск | До 19.04.2024 |
| 3 | Провести проверки соблюдения организациями-застройщиками и гражданами условий разрешения на строительство в части содержания прилегающих к строительным площадкам территорий, исключения выноса грязи и строительного мусора на дороги общего пользования | Отдел архитектуры и градостроительства  Администрации  ГО Красноуфимск | Начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства | До 26.04.2024 |
| 4 | Провести работу с квартальными по организованной уборке придомовых территорий и складированию мусора в частном секторе около существующих площадок сбора ТКО для его своевременной вывозки и исключения необходимости повторных уборок. | Организационный отдел Администрации  ГО Красноуфимск | Заместитель Главы по правовым и организационным вопросам Администрации  ГО Красноуфимск, начальник организационного отдела Администрации  ГО Красноуфимск | До 19.04.2024 |
| 5 | Организовать проведение силами учащихся и педагогических работников ОУ и ДОУ, организаций культуры, физической культуры и спорта уборки прилегающих и закрепленных к образовательным учреждениям, учреждениям культуры, физической культуры и спорта территорий | МО Управление образованием ГО Красноуфимск,  МО Управление культуры ГО Красноуфимск,  отдел по физкультуре и спорту Администрации  ГО Красноуфимск | Заместитель Главы по социальной политике Администрации  ГО Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  ГО Красноуфимск, начальник МО Управление культуры  ГО Красноуфимск, начальник отдела по физкультуре и спорту Администрации  ГО Красноуфимск | До 29.04.2024 |
| 6 | Организовать проведение силами учащихся, студентов и педагогических работников ОУ системы НПО, СПО уборки прилегающих и закрепленных к образовательным учреждениям территорий | Руководители учреждений системы НПО, СПО | Заместитель Главы по социальной политике Администрации  ГО Красноуфимск | До 29.04.2024 |
| 7 | Провести работы по уборке территории памятников, объектов культурного наследия:  -«Аллея Памяти»;  -мемориал «Памяти павшим»;  - воинские захоронения;  - обелиск Красногвардейцам (ул. Мизерова) | МО Управление культуры ГО Красноуфимск;  МАОУ СШ № 9;  Красноуфимский филиал «Свердловский областной медицинский колледж»,  МАОУ СШ № 1  МАУ «ЦТДиМ» | Заместитель Главы по социальной политике Администрации  ГО Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  ГО Красноуфимск, начальник МО Управление культуры  ГО Красноуфимск | До 29.04.2024 |
| 8 | Провести работы по очистке обочин дорог от грязи с ее вывозкой, очистку газонов | КМКУ «Служба единого заказчика» | Директор МКУ «Служба единого заказчика» | До 05.05.2024 |
| 9 | Обеспечить уборку газонов и пустырей | КМКУ «Служба единого заказчика» | Директор МКУ «Служба единого заказчика» | До 05.05.2024 |
| 10 | Заключить договор на ликвидацию несанкционированных свалок и ликвидировать их | КМКУ «Служба единого заказчика» | Директор КМКУ «Служба единого заказчика» | До 14.05.2024 |
| 11 | Разработать график систематической уборки улиц, дорог, тротуаров, довести до руководителей подрядных организаций, проводить работы согласно указанного графика | МКУ «Служба единого заказчика» | Директор КМКУ «Служба единого заказчика» | Срок разработки-до 14.04.2024,  Срок исполнения -постоянно в течение года |
| 12 | Провести работы по ремонту организованных контейнерных площадок в мкр. г. Красноуфимска | МУП «Чистый город» | Директор МУП «Чистый город» | До 01.10.2024 |
| 13 | Провести работы по ремонту и покраске урн, дорожных ограждений, произвести уборку прилегающих территорий на конечных остановках общественного транспорта, установить дополнительные урны на конечных остановках общественного транспорта | КМКУ «Служба единого заказчика» | Директор КМКУ «Служба единого заказчика» | До 07.05.2024 |
| 14 | Организовать и провести работы по благоустройству территорий городских кладбищ и воинского захоронения | КМКУ «Служба единого заказчика» | Заместитель Главы по социальной политике Администрации  ГО Красноуфимск,  Директор КМКУ «Служба единого заказчика» | До 07.05.2024 |
| 15 | Провести работы по приведению зеленых насаждений в нормативное состояние на подведомственных территориях | КМКУ «Служба единого заказчика»  МУП «Жилищно-коммунальное управление» | Директор КМКУ «Служба единого заказчика», директор МУП «Жилищно-коммунальное управление» | До 01.06.2024 и далее постоянно в течение года |
| 16 | Провести работы по уборке прилегающих к многоквартирным домам территорий, организовать и провести субботники с жителями многоквартирных домов, домов блокированной и индивидуальной застройки, вывезти собранный мусор. | МУП «Жилищно-коммунальное управление»,  Собственники помещений в многоквартирных домах, не находящихся в управлении МУП «Жилищно-коммунальное управление», жители домов индивидуальной застройки | Директор МУП «Жилищно-коммунальное управление»,  руководители подрядных организаций,  Администрация  ГО Красноуфимск, собственники помещений в многоквартирных домах и домах индивидуальной застройки | До 01.05.2024 |

Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 310 от 29.03.2024

**ПЛАН**

**проведения рейдов по контролю за санитарным состоянием**

**микрорайонов города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | Состав комиссии | Время проведения | Телефоны |
| 1. Центральная часть города от ж/д моста (перекр. ул. Транспортная-Чкалова-Интернациональная-Ленина) до ул. Свердлова, (до ул. Красных партизан) | Берсенева И.Н. – главный специалист отдела правовой работы Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 15.04.24  10.00 час | 5-17-30  5-15-12  2-45-01 |
| 2. Центральная часть города: от ул. Свердлова до ул. Советская (от ж.д. тоннеля до реки Уфа) | Бажутин А.С. – ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 15.04.24  14.00 час. | 5-17-30  5-15-12  2-45-01 |
| 3. Центральная часть города:  от ул. Озерная до ул. 9 января | Фахрутдинова Л.Р. –специалист 1 категории отдела благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 16.04.24  10.00 час. | 7-57-70  5-15-12  2-45-01 |
| 4. Северная часть города от пер. Селекционный до ж/д моста (перекр. ул. Транспортная-Чкалова) | Пирогов И.А. - заместитель начальника отдела общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 16.04.24  14.00 час. | 5-11-91  5-15-12  2-45-01 |
| 5. Район школы-интерната (от ул. Высокая до ул. Южная – Бажова – Грибоедова) | Лихачев А.С. – главный специалист отдела общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 17.04.24  10.00 час. | 5-11-93  5-15-12  2-45-01 |
| 6. Мкр. «Селекционная станция» (ул. Вавилова, Самойлова, Грязнова, К. Пролетарского, Селекционная, Карла Маркса, 152 Стрелковой дивизии) | Раздьяконова А.С. – ведущий специалист отдела физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД(по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 17.04.24  14.00 час. | 5-08-86  5-15-12  2-45-01 |
| 7. Мкр. «Новый поселок» (от ул. Будённого до ул. Уральская) | Нефедова А.С. – ведущий специалист отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 18.04.24  10.00 час. | 5-07-33  5-15-12  2-45-01 |
| 8. Мкр. «Горняк» | Теньгаева Н.В. – ведущий специалист Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 18.04.24  14.00 час. | 5-11-94  5-15-12  2-45-01 |
| 9. Мкр. «Учхоз» | Крашенинникова М.И. - ведущий специалист Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 19.04.24  10.00 час. | 5-11-94  5-15-12  2-45-01 |
| 10. Мкр. «Химчистка» | Тукачева Е.М. – ведущий специалист Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 19.04.24  14.00 час. | 5-14-96  5-15-12  2-45-01 |
| 11. Мкр. «Лесозавод» | Гурьева О.А. – ведущий специалист отдела по правовой работе Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 22.04.24  10.00 час. | 7-58-75  5-15-12  2-45-01 |
| 12. Мкр. «Варганка» | Пиодь А.А. – инженер отдела капитального строительства Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 22.04.24  14.00 час. | 5-07-75  5-15-12  2-45-01 |
| 13. Мкр.  «Юртовской остров» | Малинникова И.П. – ведущий специалист Управления культуры ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 23.04.24  10.00 час. | 5-05-01  5-15-12  2-45-01 |
| 14. Мкр. «Юртовская гора»  (от ул. Угольная до ул. 3 Садовая) | Салтанова В.В. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 23.04.24  14.00 час. | 5-08-56  5-15-12  2-45-01 |
| 15. Мкр. «Юртовская гора» (от ул. 3 Садовая до ул. Путевая) | Истомина Л.И. – ведущий специалист отдела казначейского исполнения финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 24.04.24  10.00 час | 5-08-99  5-15-12  2-45-01 |
| 16. Мкр. «Сосновая гора» (от ул. Горького- вверх к Сосновой горе до ул. Тургенева | Полюхова О.Л. – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 24.04.24  14.00 час. | 5-08-99  5-15-12  2-45-01 |
| 17. Мкр. «Соболя» (от пер. Грибоедова до ул. Высокая –Грибоедова - Артинская, ул. Ремесленная, Ермака, Белогорская, пер. Ермака, Цветочная, ул. Речная. | Аристова Е.А. – ведущий специалист отдела по социальной политике, молодежным программам и туризму Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 25.04.24  10.00 час. | 5-17-85  5-15-12  2-45-01 |
| 18. Мкр. «Привокзальный» от ул. Южная до ул. Чайковского | Шарафутдинова А.А. - ведущий специалист отдела по социальной политике, молодежным программам и туризму Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 25.04.24  14.00 час. | 5-17-85  5-15-12  2-45-01 |
| 19. Мкр. «Атамановская гора» | Ханова С.В. – главный специалист отдела планирования бюджета финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 26.04.24  10.00 час. | 5-11-42  5-15-12  2-45-01 |
| 20. Мкр. «Бараба» | Ваулина И.В. – ведущий специалист отдела планирования бюджета финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 26.04.24  14.00 час. | 5-11-42  5-15-12  2-45-01 |
| 21. ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул. М. Расковой, ул. Серова, ул. Мичурина, ул. Докучаева | Агапова И.А. – ведущий специалист отдела планирования бюджета финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 27.04.24  10.00 час | 5-08-87  5-15-12  2-45-01 |
| 22. Мкр. «Плодосовхоз» от ул. Каменная до Н. Кузнецова, мкр. «Золотой ключ, Карьер» | Тетерина Л.В. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 27.04.24  14.00 час. | 5-11-95  5-15-12  2-45-01 |
| 23. Мкр. «РТП» (от нефтебазы до ул. Речная и от ул. Майская до р. Уфа) | Трифанова О.С. – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 02.05.24  10.00 час. | 5-11-95  5-15-12  2-45-01 |
| 24. Мкр. «Новый посёлок» (от ул. Уральская до ул. Молодогвардейцев | Солодова Л.М. – ведущий специалист отдела правовой работы Администрации ГО Красноуфимск  Участковый ОВД (по согласованию)  Представитель ОГПН (по согласованию) | 02.05.24  14.00 час. | 7-57-70  5-15-12  2-45-01 |

Приложение № 3

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 310 от 29.03.2024



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

**ул. Советская, д.25 г.Красноуфимск, Свердловская область, 623300**

****

|  |
| --- |
| Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## ПРЕДПИСАНИЕ

Гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.03.2024 № 37/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Красноуфимск» **физическим лицам предписано содержать принадлежащие им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории в чистоте и порядке, проводить уборку дворов.**

Предлагаем Вам в срок до «\_**\_\_\_\_**\_\_» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ на территории по адресу: г. Красноуфимск, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провести следующие работы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Невыполнение данного предписания влечет за собой административную ответственность. В соответствии со статьей 33 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в ред. Закона Свердловской области от 02.08.2023 г. № 73-ОЗ) на Вас могут быть наложены штрафы от 3 000 рублей до 5 000 рублей.

**Первый заместитель Главы ГО Красноуфимск**

**по городскому хозяйству Е.Н. Антипина**



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

**ул. Советская, д.25 г.Красноуфимск, Свердловская область, 623300**

****

|  |
| --- |
| Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## ПРЕДПИСАНИЕ

Гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.03.2024 № 37/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Красноуфимск» **физическим лицам предписано содержать принадлежащие им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории в чистоте и порядке, проводить уборку дворов.**

Предлагаем Вам в срок до «\_**\_\_\_\_**\_\_» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ на территории по адресу: г. Красноуфимск, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

провести следующие работы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Невыполнение данного предписания влечет за собой административную ответственность. В соответствии со статьей 33 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в ред. Закона Свердловской области от 02.08.2023 г. № 73-ОЗ) на Вас могут быть наложены штрафы от 3 000 рублей до 5 000 рублей.

**Первый заместитель Главы ГО Красноуфимск**

**по городскому хозяйству Е.Н. Антипина**

Приложение № 4

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 310 от 29.03.2024

**Перечень мест на территории городского округа Красноуфимск,**

**на которых будут проводиться**

**организованные субботники по очистке территории**

1. Парк «Пионерский» (г. Красноуфимск)
2. Территория вокруг детской игровой площадки между школой, ФОК, ул. Уральской (пос. Пудлинговый)
3. Парк Сенкевича (г. Красноуфимск)
4. Яблоневая аллея по ул. Саргинская, Манчажская (г. Красноуфимск)
5. Береговая зона реки Уфа (за автомобильным мостом)
6. Территория «Дивьей горы»
7. Территория ООПТ регионального значения «Сосновая роща»