

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 апреля 2024 г. №358

г. Красноуфимск

***Об организации подготовки открытия летнего сезона 2024 года***

***в Парке культуры и отдыха имени Блюхера***

В целях организации подготовки открытия летнего сезона 2024 года в Парке культуры и отдыха имени Блюхера, руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить дату открытия летнего сезона 2024 года в Парке культуры и отдыха имени Блюхера 30 апреля 2024 года (далее – парк).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке территории парка коткрытию летнего сезона 2024 года (приложение № 1).

3. Утвердить Программу проведения открытия летнего сезона в парке «Лето на Старт» 30 апреля 2024 года (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщиков.

Исполняющий обязанности

первого заместителя Главы

городского округа Красноуфимск Ю. С. Ладейщиков

Приложение №1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск от 16 .04.2024 г. № 358

План

мероприятий по подготовке территории парка

к открытию летнего сезона 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Дополнительно привлечь сотрудников ЧОП 30 апреля 2024 года на открытие парка. | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Рассмотреть возможность установки рамки металлоискателя на входе в парк. | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Разработать план мероприятий проводимых в парке с 01 мая по 30 сентября 2024 года | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать уборку территории парка | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать техосвидетельствование и регистрацию в Гостехнадзоре работающих аттракционов, расположенных на территории парка. Сформировать все необходимые документы на каждый аттракцион с последующим хранением у заведующего парка. | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Провести мероприятия по расконсервированию фонтана, проверить его техническое состояние и готовность подключения к системе водоснабжения. По итогам проверки готовности произвести запуск фонтана. | до 30 апреля 2024 г. | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать побелку: деревьев, вазонов, бордюров, сценического комплекса (входная группа и парапет по всему периметру комплекса). | до 30 апреля 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать покраску стены здания за аттракционом «Электродром» | до 30 апреля 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Произвести установку нового аттракциона «Летающая машина», оценку его технического состояния и постановку на учет в Гостехнадзор. | до 01 июня 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать помывку и подкраску малых архитектурных форм. | до 30 июня 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать покраску поврежденных и выгоревших от солнца участков всех аттракционов парка. | до 30 июня 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Организовать покраску скамеек, беседок. | до 30 июня 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |
|  | Произвести посадку цветов на всех клумбах парка. | до 30 июня 2024 г. (в зависимости от погодных условий) | Лень И.В.  директор МАУ ЦКиД |

Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск от 16 .04.2024 г. № 358

Программа

проведения открытия летнего сезона в парке

«Лето на Старт»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Время** | **Ответственный** |
|  | Интерактивная площадка «МУЛЬТостровок» (ростовые куклы, клоуны, мимы) | 11.30 | Картышева Е.И.  Усейнова Е.С |
|  | Интерактивные площадки:  -Кулинарные мастер-классы ( пирожное, пряники, зефир)  -Мастер-классы Центральной библиотеки "Веселые затеи",  "Воздушные фантазии", "Солнышко в подарок"  -Фотосушка «СЕМЬЯ в парке» ( семейные фото из парка им.Блюхера)  -Ярмарка «Аллея мастеров»  - Настольные игры:  ДЖЕНГА  ПАЗЛЫ  НЕ НАСТОЛКИ  - ФОТОквест  - Аквагрим  - Тематические фотозоны  -Рисуем на холсте (баннер с большой раскраской)  - Мастер класс «ДЖАМПЕРЫ»  - Семейный тимбилдинг «КСК на СПОРТЕ» | 11.30 до 14-00 | Кармагузина Н.В.  Земкова М.В.  Серебренникова К.А.  Верзакова Н.В  Закорюкина О.Г.  Ужегов Ю.А.  Арманшина А.В. |
|  | Праздничное открытие  летнего сезона в Парке  «КРАСКИ детства» | 12.00-13.45 | Гондырьских И.Ю.  Поскин И.Ю.  Неженец И.В. |
|  | ХЕДЛАЙНЕР мероприятия  «Шоу робота БАМБЛБИ»  г. Екатеринбург | 14.00-15.00 | Земкова М.В.  Неженец И.В |
|  | Игровая шоу программа  «ДЕТИШКИ – КРУТЫШКИ» | 15.00 | Рожкова С.П.  Неженец И.В. |
|  | Подведение итогов праздничной ЛОТЕРЕИ. | 16-00 | Гондырьских И.Ю.  Неженец И.В. |
|  | Фестиваль уличных субкультур «Весенний Джем» | 17.00 – 19.00 | Ужегов Ю.А.  Неженец И.В |
|  | Концертная программа  «МЫ из 90-х»  Народный коллектив «Театр Эстрады», в рамках проекта «Держим ритм» | 19.00-21.00 | Закорюкина О.Г.  Неженец И.В. |
|  | Работа аттракционов | 10:00 – 21:00 | Садредтинов Р.Ф. |
|  | Розничная торговля | 10:00 - 21:00 | Садредтинов Р.Ф. |