

 **ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.11.2024 г. № 1110

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня объектов, планируемых к реализации в 2025 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск***

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения в Российской Федерации», поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина № 287-Пр по приведению уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений в соответствие, требованиям новых национальных стандартов, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень объектов, планируемых к реализации в 2025 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Отделу архитектуры и градостроительству администрации городского округа Красноуфимск (Таньжина М.А.) в срок до 15.12.2024 года предоставить в ОМС УМИ схемы земельных участков согласно Приложению 1.
3. ОМС УМИ (Лагунова И.В.) выделить земельные участки КМКУ «Служба Единого заказчика») в срок до 25.12.2024 года согласно, Приложения 1 для дальнейшего проведения работ.
4. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):
	1. Подготовить дефектные ведомости по указанным в приложении объектам с определением фактических объемов работ – срок до 20.12.2024 года, подготовить необходимые сметные расчеты, провести ценовую экспертизу сметных расчетов, в срок до 01.02.2025 года, подготовить и разместить, аукционную документацию – в срок до 15.02.2025 года.
	2. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение работ, по перечню объектов, согласно, Приложения № 1, на территории городского округа Красноуфимск в 2025 году, в срок до 15.03.2025 г.
	3. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2025 года, окончание работ не позднее 01.08.2025 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

К постановлению Главы

Городского округа Красноуфимск

 № 1110 от 14.11.2024г.г.

Перечень объектов, реализуемых в 2025 году, в рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа Красноуфимск.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) |
| 1. | ул. Чкалова (от ул. Транспортная до ул. Селекционная) |
| 2 | ул. Ахматовой (от ул. Решетникова до ул. Чайковского) |
| 3 | ул. Селекционная (от дома №34 до МАОУ СШ № 9) |
| 4 | ул. Писцова (от ул. Озерной до ул. Манчажская) |
| 5 | ул. Трескова (от ул. Римы Горбуновой до ул. Федора Патракова) |
| 6 | ул. Строителей (от ул. Ачитская до ул. Редько) |
| 7 | Ул. Майская (от перек. Ул. Вагонная до ОУ №4) |
| 8 | от ул. Азина через ул. Варгина на ул. Буткинская |
| 9 | ул. 8 Марта (от ул. Энгельса до ул. Мизерова) |
| 10 | ул. Механизаторов от ДОУ №4 до ул. Северная |
| 11 | ул. Ленина (от ул. Рогозинниковых (с установкой лестницы, пандуса) до ул. Озерной) |