Приложение № 1

Утверждено постановлением

Главы городского округа Красноуфимск

от 14.112024 г. №1112

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по** вырубке деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и санитарному кронированию деревьев на территории городского округа Красноуфимск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Формирование списка деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и подлежащих вырубке и деревьев, подлежащих санитарному кронированию, и направление списка в КМКУ «Служба единого заказчика» | 01.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 2 | Направление списка деревьев, подлежащих вырубке и санитарному кронированию, в отдел благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск с приложением фотоотчета | 01.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 3 | Формирование технического задания на вырубку и санитарное кронирование деревьев | 03.12.2024 | Отдел благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск (Баранова Н.Р. |
| 4 | Формирование сметы на организацию работ по вырубке деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и санитарному кронированию деревьев на территории городского округа Красноуфимск | 05.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 5 | Формирование конкурсной документации на выполнение работ по вырубке деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и санитарному кронированию деревьев на территории городского округа Красноуфимск | 07.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 6 | Проведение конкурсной процедуры по заключению контракта на выполнение работ по вырубке деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и санитарному кронированию деревьев на территории городского округа Красноуфимск | 10.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 7 | Контроль за выполнением Подрядчиком работ по вырубке деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и санитарному кронированию деревьев на территории городского округа Красноуфимск | 01.03.2025 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |
| 8 | Контроль за вывозом Подрядчиком порубочных остатков с территорий вырубки и кронирования деревьев, утилизацией веток путем измельчения, в т.ч. контроль предоставления Подрядчиком подтверждающих документов о фактическом вывозе и утилизации порубочных остатков | 01.03.2025 | КМКУ «Служба единого заказчика»  (Кожакин О.В.) |