

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.01.2025 г. | № 52 |

г. Красноуфимск

**Об утверждении плана («дорожной карты») реализации мероприятий «Устройство памятника воинам, погибшим в ходе Специальной Военной Операции на Аллее Памяти в**

**г. Красноуфимск Свердловской области»**

В целях увековечивания подвига воинов павших в ходе Специальной Военной операции, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках мероприятия «Охрана культурного наследия, мероприятия по восстановлению воинских захоронений, содержание мемориальных объектов» муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Красноуфимск до 2028 года", утвержденной Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 21.12.2013 № 1358, руководствуясь ст. 28, 36, 48 Устава городского округа Красноуфимск

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план («дорожную карту») реализации мероприятий «Устройство памятника воинам, погибшим в ходе Специальной Военной Операции на Аллее Памяти в г. Красноуфимск Свердловской области» (Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю. С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

**Приложение № 1**

к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 27.01.2025 г. № 52

**План («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий «Устройство памятника воинам, погибшим в ходе Специальной Военной Операции на Аллее Памяти в г. Красноуфимск Свердловской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятий «Устройство памятника воинам, погибшим в Специальной Военной Операции на Аллее Памяти в г. Красноуфимск Свердловской области» | До 25.01.2025 | И.о.Начальника Управления культуры городского округа Красноуфимск  Малинникова И.П. |
| 2. | Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика» | До 25.01.20255 | Первый заместитель Главы по городскому хозяйству Е.Н. Антипина |
| 3. | Подготовка и согласование технического задания и передача в КМКУ СЕЗ | До 30.01.2025 г. | Главный архитектор Глазова Т.В., Борисов Ю.В., КМКУ СЕЗ Кожакин О.В. |
| 4. | Ознакомление КМКУ «Служба единого заказчика» как технического заказчика и исполнителя функций строительного контроля с проектно-сметной документацией до начала закупок и выполнения работ | До 02.02.2025г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 5. | Размещение план-графика | До 07.02.2025 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 6. | Начало проведения конкурсных процедур | До 10.02.2025 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 7. | Завершение проведения конкурсных процедур | До 27.02.2025 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 7. | Приемка выполненных работ | 15.06.2025 | Рабочая группа |