Приложение

Утвержден

Постановлением Главы

городского округа Красноуфимск

от «12» февраля 2025 г. №120

П Л А Н  
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего половодья и паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании противопаводковой комиссии вопросы готовности к обеспечению безаварийного пропуска половодья на территории городского округа Красноуфимск | до 20 марта | Антипина Е.Н. |
|  | Заключить договор с ФГБУ «Уральская УГМС» о предоставлении информации по уровню воды и его изменению на гидропосту р.Уфа в г. Красноуфимск для осуществления контроля уровня воды. Обеспечить силами отдела ЕДДС прогнозирование обстановки и своевременное информирование о ее изменении председателя противопаводковой комиссии | до 01 апреля | Кожакин О.В. |
|  | Составить списки семей, проживающих в зоне возможных подтоплений | до 15 апреля | Карымов Д.Р.  Колчанов Н.С. |
|  | Организовать проведение обследования водозащитных дамб, определить объем первоочередных работ по их укреплению | по мере схода снега | Кожакин О.В. |
|  | Уточнить планы эвакуации людей из зон возможного затопления и их временного размещения, провести проверки готовности ПВР к приему населения | до 15 апреля | Пирогов И.А. |
|  | ДПК п.Пудлинговый в случае необходимости использовать пожарный автомобиль повышенной проходимости для эвакуации населения в п.Пудлинговый | по необходимости | Карымов Д.Р. |
|  | Заключить соглашения о привлечении 1 единицы техники повышенной проходимости для обеспечения проведения эвакуации людей из зон возможного затопления, с оплатой за фактически выполненные работы | до 15 апреля | Баранова Н.Р. |
|  | МУП «Горкомхоз» обследовать водозаборные скважины и быть в готовности к их обваловке в случае угрозы подтопления, создать необходимый запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды | до 15 апреля | Мартьянов Е.Г. |
|  | Руководителям МБУ «Горкомхоз», МБУ «Чистый город» на период весеннего половодья создать аварийно-спасательные звенья (команды) в составе не менее 10 человек, обеспечить ручным инвентарём | до 15 апреля | Мартьянов Е.Г.,  Верхотуров А.А. |
|  | Заключить соглашения о привлечении тяжёлой инженерной техники, в случае необходимости проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с оплатой за фактически выполненные работы | до 15 апреля | Кожакин О.В. |
|  | Организовать при необходимости выполнение работ по освобождению опор автомобильного моста через р.Уфа на региональной автодороге Ачит-Месягутово, расположенного в г. Красноуфимск, от ледовых полей механическим способом (путем распиловки) | до 10 апреля | Новиков Р.В. |
|  | Проработать вопрос об установке знаков, запрещающих выход людей на лед в местах необорудованных переходов через р. Уфа, доведение информации через СМИ об опасности выхода на лёд | до 25 марта | Колчанов Н.С. |
|  | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации, муниципальную систему оповещения, о складывающейся обстановке, своевременно предупреждать население о возможной опасности затопления территорий и необходимости соблюдения мер безопасности | в период половодья | Романова С.В.  Федоров А.В.  Колчанов Н.С. |
|  | Провести обследование и при необходимости организовать очистку русла р.Сарга | до 15 апреля | Кожакин О.В.  Федоров А.В.  Колчанов Н.С. |
|  | Провести обследование поймы реки Уфа и ее притоков в границах города Красноуфимска с целью выявления несанкционированного строительства капитальных и некапитальных строений и сооружений, и фактов использования земельных участков не по назначению | до 10 апреля | Лагунова И.В.  Таньжина М.А.  Колмаков А.С. |
|  | Начальнику управления образования, руководителям организаций среднего профессионального образования организовать разъяснительную работу с учащимися и их родителями с целью предотвращения несчастных случаев с детьми в период половодья | до 15 апреля | Вахрушева Е.А.  Руководители образовательных организаций |
|  | Руководителям предприятий, обслуживающих дороги на территории городского округа Красноуфимск, произвести вскрытие и очистку от снега, льда и мусора водоотводных канав, труб, кюветов дорог на землях общего пользования, осуществлять постоянный контроль над их состоянием в период половодья. | март – апрель | Кожакин О.В., Руководители предприятий |
|  | Руководителям предприятий, обслуживающих жилищный фонд, владельцам частных жилых домов очистить кровли зданий и прилегающие территории от снега и льда, произвести вскрытие водоотводных канав, водопропускных труб, кюветов дорог, очистить их от посторонних предметов и мусора, очистить выгребные ямы | март – апрель | Ташкинов А.М, Руководители предприятий,  собственники домов. |
|  | Руководителям предприятий, организаций, учреждений, владельцам частных жилых домов, осуществлять постоянный контроль над состоянием водоотводных канав и водопропускных труб на закрепленных участках и придомовых территориях | в период половодья | Руководители предприятий, собственники домов |
|  | Организовать питание размещенного в ПВР населения, а также личного состава формирований, задействованных при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ | по необходимости | Борисовских Е.Ф. |