

**ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.03.2025 г. № 240

г. Красноуфимск

***О проведении мероприятий по подготовке дорожной инфраструктуры к весенне-летнему периоду на территории городского округа Красноуфимск***

В связи с необходимостью подготовки дорожной инфраструктуры к весенне-летнему периоду, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести мероприятия по подготовке дорожной инфраструктуры к весенне-летнему периоду на территории городского округа Красноуфимск:
   1. МБУ «Жилищно-коммунальное управление» (Ташкинов А.М.) ежедневно проводить осмотры дворовых проездов, своевременно организовывать работу по очистке от наледи, подсыпке реагентами подъездов и подходов к МКД.
   2. Руководителю КМКУ «СЕЗ» (Кожакину О.В.):

1.2.1. Обеспечить пропуск талых вод под дорожной инфраструктурой в срок до 25.03.2025 года.

1.2.2. Организовать силами Подрядных организаций уборку мусора (в том числе на остановочных комплексах), пыли, покраску бордюров в срок до 28.04.2025 года с дорожной инфраструктуры.

1.2.3. Организовать проведение ямочного ремонта гостевого маршрута в срок до 01.05.2025 года.

1.2.4. Своевременно и в полном объеме доводить заявки до подрядчиков, осуществлять контроль за мероприятиями по поддержания удовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры.

1.3. Руководителю МБУ «Чистый город» (Верхотуров А.А.) организовать своевременную уборку и очистку площадок ТКО, а также подъездов к ним (срок постоянно).

1.3.1. Обеспечить пропуск талых вод под дорожной инфраструктурой в срок до 25.03.2025 года.

1.3.2. Организовать уборку мусора (в том числе на остановочных комплексах), пыли, покраску бордюров в срок до 28.04.2025 года с дорожной инфраструктуры.

1.3.3. Нанести вертикальную и горизонтальную разметку на остановочных карманах по ул. Ухтомского, Советская, Ленина в срок до 01.05.2025 года.

1.3.4. Организовать проведение ямочного ремонта гостевого маршрута в срок до 01.05.2025 года.

1.3.5. Предоставить график выполнения работ с 15.04.2025 по 28.04.2025 Первому заместителю Главы Е.Н. Антипиной в срок до 10.04.2025 года.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев