

 **ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03.2025 г. № 210

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня детских площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году на территории городского округа Красноуфимск.***

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения в РФ», Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2027 годы», руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень детских площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году на территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Советнику Главы - главному архитектору Глазовой Т.В.:
	1. Разработать схему расположения, эскизные проекты детских площадок, согласно Приложению 1, в срок до 10.03.2025 г.
	2. Совместно с отделом капительного строительства (Сухоницкий М.А.) подготовить укрупненные дефектные ведомости в срок до 15.03.2025 года.
3. Отделу архитектуры и градостроительству администрации городского округа Красноуфимск (Таньжина М.А.) в срок до 25.03.2025 года предоставить в ОМС УМИ схемы земельных участков согласно Приложению 1.
4. ОМС УМИ (Лагунова И.В.) выделить земельные участки КМКУ «Служба Единого заказчика») в срок до 30.03.2025 года согласно, Приложения 1 для дальнейшего проведения работ.
5. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):
	1. На основании дефектных ведомостей подготовить локально сметные расчеты, пройти экспертизу сметной стоимости в Финансовом управлении Администрации городского округа Красноуфимск в срок до 10.04.2025 года.
	2. Организовать проведение процедур в сфере закупок в срок до 20.04.2025 года.
	3. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение работ, по перечню объектов, в соответствии с Приложением № 1, на территории городского округа Красноуфимск в 2025 году, в срок до 01.05.2025 г.
	4. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 20.05.2025 года, окончание работ не позднее 15.08.2025 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

К постановлению Главы

Городского округа Красноуфимск

 № 210 от 06.03.2025

Перечень детских площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году, на территории городского округа Красноуфимск

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень детских площадок, подлежащих благоустройству в 2025 году, на территории городского округа Красноуфимск |
| 1. | Ул. Ухтомского, 34  |
| 2. | Ул. Московская территория СОК  |
| 3. | Ул. Варгина  |
| 4. | Микр. Северный  |
|  |  |