АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____25.06.________20_14_ г.                					№ __774_____

г. Красноуфимск

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск, Решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.12.2013 г. № 20/3 «О бюджете ГО Красноуфимск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 17.10.2013 г. № 1158 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы»:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы», в подразделе «Цели и задачи программы», «Цели программы» добавить восьмой абзац следующим содержанием «-ввод объектов капитального строительства;», «Задачи программы» добавить восьмой абзац следующего содержания: «-ввод объектов и сооружений физической культуры и массового спорта муниципальной собственности».

1.2. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта муниципальной программы читать в следующей редакции:

«ВСЕГО: 1446629,83 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)

первый год – 361137,68 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 106709,08 тыс. руб.;

областной бюджет: 231376,6 тыс. руб.

федеральный бюджет: 23052,0 тыс. руб.

второй год – 172922,31 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 79334,31 тыс. руб.;

областной бюджет: 69674,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 23914,0 тыс. руб.

третий год – 153972,6 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 49565,6тыс. руб.;

областной бюджет: 80265,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 24142,0 тыс. руб.

четвертый год – 190474,32 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 86067,32 тыс. руб.;

областной бюджет: 80265,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 24142,0 тыс. руб.

пятый год – 189374,32 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 84967,32 тыс. руб.;

областной бюджет: 80265,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 24142,0 тыс. руб.

шестой год – 190174,32 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 85767,32 тыс. руб.;

областной бюджет: 80265,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 24142,0 тыс. руб.

седьмой год – 188574,32 тыс. руб.

из них:

местный бюджет: 84167,32 тыс. руб.;

областной бюджет: 80265,0 тыс. руб.

федеральный бюджет: 24142,0 тыс. руб.»

1.3. В разделе «Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск» добавить абзац следующего содержания: «В части создания спортивных сооружений в период действия Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия по строительству спортивных объектов. В объекты капитального строительства требуются значительные капитальные вложения, что обуславливает необходимость привлечения средств областного бюджета для софинансирования строительства объектов муниципальной собственности».

1.3. Приложение № 3 муниципальной программы «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы  «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014 - 2020 годы» читать в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте городского округа Красноуфимск.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству Н.А.Заикина.

Глава городского округа Красноуфимск 			В.В. Артемьевских

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2014 - 2020 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование цели, задач, целевых показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показате-лей |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | четвер-тый год | пятый год |  | шестой год |  | седь-мой год |  |  |
|  | 1. Подпрограмма: Комплексное благоустройство территории городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение качества условий проживания населения за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий, обеспечение выполнения требований Правил благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: выполнение необходимых объемов работ по развитию, содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния городских территорий, определение и реализация перечня мероприятий по комплексному благоустройству объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание площадей объектов благоустройства | тыс.кв.м. | 67,6 | 68 | 70 | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 2 | количество дворовых территорий, которые соответствуют современным требованиям* | Ед. | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 |  | 26 |  | 31 |  | Постановление главы администрации |
| 3 | количество граждан, уровень комфортности проживания которых повышен за счет реализации мероприятий Подпрограммы | Чел. | 3780 | 5650 | 10551 | 13604 | 15647 |  | 16977 |  | 18654 |  |  |
| 4 | доля дворовых территорий в ГО Красноуфимск, уровень благоустройства которых соответствует требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,20 |  | 0,24 |  | 0,29 |  |  |
| 5 | повышение процента горения ламп уличного освещения | % | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  |  |
| 6 | увеличение числа кронированных деревьев | шт. | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 7 | увеличение уличных урн | шт. | 201 | 210 | 215 | 215 | 215 |  | 215 |  | 215 |  |  |
| 8 | снижение количества жалоб жителей городского округа на внешний облик и на проблемы благоустройства территории | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 2. Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: выполнение необходимых объемов работ по развитию, содержанию объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: соблюдение требований регламента содержания дорожно-уличной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | сокращение количества ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия | ед. | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |
|  | 3. Подпрограмма: Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: эффективная работа жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения | км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 11 | Увеличение площади отремонтированных жилых помещений | кв.м. | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 12 | Увеличение протяженности сетей газоснабжения | объект | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 4. Подпрограмма: Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: выполнение обязательств учреждения по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 7760 | 7700 | 7580 | 7580 | 7580 |  | 7580 |  | 7580 |  |  |
| 14 | выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 1210 | 1330 | 1465 | 1465 | 1465 |  | 1465 |  | 1465 |  |  |
| 15 | ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам г. Красноуфимска | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 5. Подпрограмма: Строительство и реконструкция объектов городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение населения городского округа Красноуфимск социально-значимыми объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ввод дополнительных мест в детских садах | ввод мест | 0 | 270 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | ввод объектов и сооружений физической культуры и массового спорта | объект | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 6. Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Формирование целостности и эффективной системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Снижение процента пожаров в лесах | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 19 | Снижение количества жалоб жителей городского округа на проблемы в области использования водных объектов | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |

- Перечни адресов дворовых территорий, на которых планируется проведение работ по комплексному благоустройству в очередном финансовом году, утверждается главой администрации ГО Красноуфимск  в пределах выделенных средств в соответствии с Приложении №2 к муниципальной программе.

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2014 - 2020 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | всего | первый год |  | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 446 629,83 | 361 137,68 |  | 172 922,31 | 153 972,56 | 190 474,32 | 189 374,32 | 190 174,32 | 188 574,32 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 167 676,00 | 23 052,00 |  | 23 914,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 702 375,60 | 231 376,60 |  | 69 674,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 |  |
| 4 | местный бюджет | 576 578,23 | 106 709,08 |  | 79 334,31 | 49 565,56 | 86 067,32 | 84 967,32 | 85 767,32 | 84 167,32 |  |
| 5 | ПОДПРОГРАММА 1 Комплексное благоустройство территории городского округа Красноуфимск | 101 958,13 | 10 677,33 |  | 11 415,00 | 10 515,00 | 17 662,70 | 17 562,70 | 17 362,70 | 16 762,70 |  |
| 6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 101 958,13 | 10 677,33 |  | 11 415,00 | 10 515,00 | 17 662,70 | 17 562,70 | 17 362,70 | 16 762,70 |  |
| 7 | 01. бюджетные инвестиции в объекты благоустройства, всего, в том числе | 18 215,23 | 1 215,23 |  | 1 700,00 | 200,00 | 4 100,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 3 200,00 |  |
| 8 | строительство нового кладбища (строительство подъездных дорожек) | 4 800,00 | 500,00 |  | 100,00 | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 9 | внедрение системы АСУ уличным освещением | 155,23 | 155,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | расширение сетей уличного освещения | 2 800,00 | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 11 | комплексное благоустройство дворовых территорий | 10 460,00 | 160,00 |  | 1 200,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 300,00 | 1 700,00 |  |
| 12 | 02. мероприятия по содержанию сетей уличного освещения, всего в т.ч.: | 41 248,85 | 4 765,65 |  | 4 770,00 | 5 170,00 | 6 635,80 | 6 635,80 | 6 635,80 | 6 635,80 |  |
| 13 | оплата за электроэнергию уличного освещения | 28 408,40 | 3 400,00 |  | 3 400,00 | 3 400,00 | 4 552,10 | 4 552,10 | 4 552,10 | 4 552,10 |  |
| 14 | содержание сетей и светильников уличного освещения | 8 886,45 | 865,65 |  | 870,00 | 1 270,00 | 1 470,20 | 1 470,20 | 1 470,20 | 1 470,20 | 2 |
| 15 | услуги по освещению улиц железнодорожного района | 3 954,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 613,50 | 613,50 | 613,50 | 613,50 | 2 |
| 16 | 03. мероприятия по содержанию скверов и площадей | 4 196,80 | 550,00 |  | 550,00 | 550,00 | 636,70 | 636,70 | 636,70 | 636,70 | 1 |
| 17 | 04. мероприятия по озеленению | 13 536,65 | 1 501,45 |  | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 083,80 | 2 083,80 | 2 083,80 | 2 083,80 | 3 |
| 18 | 05. организация и содержание мест захоронений | 13 120,00 | 1 200,00 |  | 1 500,00 | 1 600,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | 5 |
| 19 | 06. прочие мероприятия по благоустройству, всего в т.ч.: | 11 640,60 | 1 445,00 |  | 1 095,00 | 1 095,00 | 2 001,40 | 2 001,40 | 2 001,40 | 2 001,40 |  |
| 20 | содержание уличных урн | 8 172,00 | 960,00 |  | 960,00 | 960,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 4 |
| 21 | услуги по отлову безнадзорных животных | 1 375,40 | 135,00 |  | 135,00 | 135,00 | 242,60 | 242,60 | 242,60 | 242,60 | 5 |
| 22 | содержание дворовых площадок | 1 323,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 330,80 | 330,80 | 330,80 | 1 |
| 23 | ликвидация несанкционированных свалок | 420,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 5 |
| 24 | проектирование санитарно-охранной зоны кладбища | 350,00 | 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | ПОДПРОГРАММА 2 Развитие дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск | 246 281,11 | 31 531,31 |  | 21 997,20 | 25 837,40 | 42 228,80 | 41 228,80 | 42 228,80 | 41 228,80 |  |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,В ТОМ ЧИСЛЕ | 246 281,11 | 31 531,31 |  | 21 997,20 | 25 837,40 | 42 228,80 | 41 228,80 | 42 228,80 | 41 228,80 |  |
| 27 | 07. бюджетные инвестиции в объекты дорожного хозяйства, всего, в том числе | 18 210,00 | 2 210,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |  |
| 28 | строительство новых светофорных объектов | 3 000,00 | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 |
| 29 | строительство тротуаров | 14 500,00 | 1 500,00 |  | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 |
| 30 | замена дорожных знаков и установка новых | 710,00 | 710,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 31 | 08. капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 19 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 32 | капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 19 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 |
| 33 | 09. мероприятия по содержанию объектов дорожного хозяйства, всего в т.ч.: | 198 795,44 | 27 845,64 |  | 20 197,20 | 21 837,40 | 32 228,80 | 32 228,80 | 32 228,80 | 32 228,80 |  |
| 34 | содержание и ремонт дорог и тротуаров | 180 519,54 | 25 549,74 |  | 17 897,20 | 19 537,40 | 29 383,80 | 29 383,80 | 29 383,80 | 29 383,80 | 6 |
| 35 | нанесение дорожной разметки | 5 183,90 | 695,90 |  | 700,00 | 700,00 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 6 |
| 36 | содержание и ремонт дорожных знаков и светофоров | 13 092,00 | 1 600,00 |  | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 6 |
| 37 | 10. прочие мероприятия по дорожному хозяйству | 10 275,67 | 1 475,67 |  | 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 38 | разработка, экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию, (капитальный ремонт, строительство) объектов дорожного хозяйства | 10 275,67 | 1 475,67 |  | 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 39 | ПОДПРОГРАММА 3 Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа Красноуфимск | 68 507,89 | 14 218,69 |  | 1 700,00 | 1 200,00 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 |  |
| 41 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,В ТОМ ЧИСЛЕ | 68 507,89 | 14 218,69 |  | 1 700,00 | 1 200,00 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 |  |
| 42 | областной бюджет | 1 925,69 | 1 925,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | местный бюджет | 66 582,20 | 12 293,00 |  | 1 700,00 | 1 200,00 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 | 12 847,30 |  |
| 44 | 11. бюджетные инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства, всего, в том числе | 35 051,09 | 11 051,09 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 45 | строительство сетей водоснабжения | 24 000,00 | 1 000,00 |  | 500,00 | 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 7 |
| 46 | реконструкция очистных сооружений | 3 585,40 | 3 585,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | инженерное обеспечение ж.д. Вильямса, 4,6 | 4 040,00 | 4 040,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | строительство газопроводов | 1 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета | 1 925,69 | 1 925,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | 12. капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, всго в т.ч.: | 4 127,11 | 27,11 |  | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 51 | капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 4 127,11 | 27,11 |  | 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 |
| 52 | 13. прочие мероприятия по объектам жилищно-коммунального хозяйства всего, в т.ч.: | 29 329,69 | 3 140,49 |  | 600,00 | 200,00 | 6 347,30 | 6 347,30 | 6 347,30 | 6 347,30 |  |
| 53 | разработка, экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию, (капитальный ремонт, строительство) объектов жилищно-коммунального хозяйства | 27 400,51 | 2 900,51 |  | 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 54 | ремонт муниципальных квартир | 1 929,18 | 239,98 |  | 100,00 | 200,00 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 8 |
| 55 | ПОДПРОГРАММА 4. Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск | 702 590,88 | 85 757,84 |  | 93 781,60 | 104 610,24 | 104 610,30 | 104 610,30 | 104 610,30 | 104 610,30 |  |
| 56 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,В ТОМ ЧИСЛЕ | 702 590,88 | 85 757,84 |  | 93 781,60 | 104 610,24 | 104 610,30 | 104 610,30 | 104 610,30 | 104 610,30 |  |
| 57 | федеральный бюджет | 167 676,00 | 23 052,00 |  | 23 914,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 |  |
| 58 | областной бюджет | 533 520,50 | 62 521,50 |  | 69 674,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 | 80 265,00 |  |
| 59 | местный бюджет | 1 394,38 | 184,34 |  | 193,60 | 203,24 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 |  |
| 60 | 14. осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 374 276,80 | 43 859,80 |  | 48 847,00 | 56 314,00 | 56 314,00 | 56 314,00 | 56 314,00 | 56 314,00 | 9 |
| 61 | 15. осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | 167 676,00 | 23 052,00 |  | 23 914,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 24 142,00 | 9 |
| 62 | 16. осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 159 013,90 | 18 431,90 |  | 20 827,00 | 23 951,00 | 23 951,00 | 23 951,00 | 23 951,00 | 23 951,00 | 10 |
| 63 | 17. ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам г. Красноуфимска | 1 394,38 | 184,34 |  | 193,60 | 203,24 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 11 |
| 64 | 31. осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки | 229,80 | 229,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | ПОДПРОГРАММА 5. Строительство и реконструкция объектов городского округа Красноуфимск | 231 823,39 | 199 504,80 |  | 32 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,В ТОМ ЧИСЛЕ | 231 823,39 | 199 504,80 |  | 32 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | областной бюджет | 161 578,11 | 161 578,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | местный бюджет | 70 245,28 | 37 926,69 |  | 32 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | 18. строительство и реконструкция ДОУ всего, в т.ч.: | 187 203,31 | 186 403,31 |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | выполнение работ по разработке проектной документации, рабочей документации и строительству объекта: «Детский сад на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск по ул. Олимпийская» на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим, в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью | 21 099,31 | 21 099,31 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 71 | проектно-изыскательские работы и строительство объекта: «Детский сад на 100 мест по адресу: Свердловская область, п. Пудлинговый" | 9 525,89 | 8 725,89 |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 72 | строительство и реконструкция ДОУ за счет средств областного бюджета | 156 578,11 | 156 578,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 73 | 19. прочие мероприятия по объектам строительства всего, в т.ч.: | 3 979,28 | 110,97 |  | 3 868,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | корректировка, достоверность проектно-сметной стоимости проекта: "Реконструкция спортивной площадки на территории школы №6, расположенной по адресу: ул.Высокая , д. 14 в г.Красноуфимск Свердловской области" | 110,97 | 110,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | строительство объекта: "Реконструкция спортивной площадки на территории школы №6, расположенной по адресу: ул. Высокая, д.14 в г.Красноуфимск Свердловской области" | 3 868,31 | 0,00 |  | 3 868,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | 30. бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в области физкультуры и спорта | 6 341,20 | 6 341,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | реконструкция КСК "Центральный" | 1 341,20 | 1 341,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физкультуры и массового спорта за счет средств областного бюджета | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | 31. прочие мероприятия по объектам в области физкультуры и спорта | 34 299,60 | 6 649,32 |  | 27 650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | проектно-изыскательские работы, разработка, экспертиза проетно-сметной документациипо объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Металлистов, 7" | 4 406,62 | 3 606,62 |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | гос. экспертиза ПСД по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Металлистов, 7 в г.Красноуфимск Свердловской области" | 542,70 | 542,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | проектно-изыскательские работы по объекту: "Лыжно-биатлонный центр в г.Красноуфимске Свердловской области" | 5 350,28 | 2 500,00 |  | 2 850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | строительство объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Металистов, 7 в г.Красноуфимск Свердловской области" | 24 000,00 | 0,00 |  | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | ПОДПРОГРАММА 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия городского округа Красноуфимск | 95 468,43 | 19 447,71 |  | 11 709,92 | 11 809,92 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 |  |
| 85 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,В ТОМ ЧИСЛЕ | 95 468,43 | 19 447,71 |  | 11 709,92 | 11 809,92 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 |  |
| 86 | областной бюджет | 5 351,30 | 5 351,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | местный бюджет | 90 117,13 | 14 096,41 |  | 11 709,92 | 11 809,92 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 | 13 125,22 |  |
| 90 | 20. Содержание МКУ "Служба единого заказчика", всего в т.ч.: | 57 821,70 | 8 189,90 |  | 7 861,10 | 7 861,10 | 8 477,40 | 8 477,40 | 8 477,40 | 8 477,40 |  |
| 91 | фонд оплаты труда казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 48 766,90 | 7 082,90 |  | 6 913,60 | 6 913,60 | 6 964,20 | 6 964,20 | 6 964,20 | 6 964,20 |  |
| 92 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 9 054,80 | 1 107,00 |  | 947,50 | 947,50 | 1 513,20 | 1 513,20 | 1 513,20 | 1 513,20 |  |
| 93 | 21. Содержание отдела ЕДДС, всего в т.ч.: | 14 629,31 | 1 890,79 |  | 1 778,82 | 1 778,82 | 2 295,22 | 2 295,22 | 2 295,22 | 2 295,22 |  |
| 94 | фонд оплаты труда подразделения казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 11 406,64 | 1 629,52 |  | 1 629,52 | 1 629,52 | 1 629,52 | 1 629,52 | 1 629,52 | 1 629,52 |  |
| 95 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 3 222,67 | 261,27 |  | 149,30 | 149,30 | 665,70 | 665,70 | 665,70 | 665,70 |  |
| 96 | 22. Содержание отдела субсидий всего, в т.ч.: | 1 788,10 | 1 788,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | фонд оплаты труда подразделения казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 1 230,23 | 1 230,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 557,87 | 557,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | 23. Содержание отдела компенсаций всего, в т.ч.: | 3 563,20 | 3 563,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | фонд оплаты труда подразделения казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 2 025,70 | 2 025,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1 537,50 | 1 537,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | 24. Компенсация недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющих перевозки населения по социально-значимым маршрутам | 3 018,02 | 427,22 |  | 200,00 | 200,00 | 547,70 | 547,70 | 547,70 | 547,70 |  |
| 103 | 25. Мероприятия в области использования водных объектов | 6 073,50 | 2 073,50 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 14 |
| 104 | 26. Мероприятия в области охраны и использования лесов | 1 960,40 | 170,00 |  | 270,00 | 270,00 | 312,60 | 312,60 | 312,60 | 312,60 | 13 |
| 105 | 27. Компенсация недополученных доходов по услугам бань | 5 969,20 | 700,00 |  | 600,00 | 700,00 | 992,30 | 992,30 | 992,30 | 992,30 |  |
| 106 | 28. Поддержка садоводческих товариществ | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | 29. Содержание инструктора по противопожарной профилактике, всего в т.ч.: | 345,00 | 345,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | фонд оплаты труда подразделения казенного учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию | 276,70 | 276,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 68,30 | 68,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Утверждено: Постановлением администрации городского округа Красноуфимск от_________________ № _______

- Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

муниципальной программы " РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2014 - 2020 ГОДЫ "

| N строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |  |  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах на момент составления проектно- сметной документации) |  | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый года | шестой год | седьмой год |
| 1 | Строительство кладбища | г. Красноуфимск | 3541,1 |  | - | 2008 | - | 4800 | 500 | 100 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Расширение сетей уличного освещения | г. Красноуфимск | - |  | - |  |  | 2800 | 400 | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Внедрение системы АСУ уличным освещением | г. Красноуфимск | 6474,7 |  | - | 2012 | 2014 | 155,2 | 155,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство светофорных объектов | г. Красноуфимск | 1000,0-один светофорный объект |  | 1000,0-один светофорный объект |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 5 | Строительство тротуаров | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./кв.м. |  |  | 2014 | 2020 | 15500 | 1500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений | г. Красноуфимск | 5192,6 |  |  | 2003 | 2014 | 3585,4 | 3585,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./м. |  |  | 2014 | 2020 | 24000 | 1000 | 500 | 500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 8 | Инженерное обеспечение жилых домов ул. Вильямса, 4,6 | г. Красноуфимск | тех. присоединение к эл. сетям, стр-во газопровода |  |  | 2014 | 2014 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство газопроводов | г. Красноуфимск | 2,0 тыс. руб./м |  |  |  |  | 3425,7 | 2425,7 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство ДОУ на 270 мест по ул. Олимпийская | г. Красноуфимск, ул. Олимпийская | 162000,0 тыс. руб. |  |  | 2013 | 2014 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 145800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 16200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство ДОУ на 100 мест в п. Пудлинговый | п. Пудлинговый | проект находится в стадии разработки |  |  | 2014 | 2015 | 6815,8 | 4815,8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4815,8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция КСК «Центральный» | г. Красноуфимск | 9597,0 |  |  | 2013 | 2014 | 6341,2 | 6341,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство объекта: «Реконструкция спортивной площадки на территории школы №6» | г. Красноуфимск ул. Высокая , д.14 | Проект разработан |  |  | 2015 | 2015 | 3868,31 | 0 | 3868,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Строительство объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» | г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 7 | Проект разработан |  |  | 2015 | 2015 | 24000,0 | 0 | 24000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство распределительного газопровода высокого давления (подключения (присоединения) объектов к газораспределительной сети (жилые дома)) | г. Красноуфимск ул. Есенина, Пушкина, Ломоносова, пер.Есенина, | Проект разработан |  |  | 2015 | 2015 | 4513,55 | 0 | 4513,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газоснабжение жилых домов | г. Красноуфимск ул. Цветочная, Белогородская, Ермака, пер. Ермака | Проект разработан |  |  | 2015 | 2015 | 4659,74 | 0 | 4659,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Газоснабжение жилых домов частного сектора | г. Красноуфимск 1 участок №6 Жилой район «Учхоз» (ул.Буткинская, Азина, Мостовая, Зауфимская, Варгина, Буткинский) 2 участок №12 «Жилые дома №26-89». | Проект разработан |  |  | 2015 | 2015 | 11092,10 | 0 | 11092,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |