# Приложение № 2 к  Постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск «О внесении

изменений в муниципальную программу «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года»

от _______________ № _______

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

муниципальной программы " РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК ДО 2028 ГОДА "

| N стро ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту : Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по водозабору "Химчистка" в г. Красноуфимске Свердловской области | г. Красноуфимск | 2023 | 2024 |  | 9 800,00 | 9 800,00 |  |  |  |  |
| 2 | Проект реконструкции очистных сооружений | г. Красноуфимск | 2023 | 2025 |  | 8 661,10 | 8 661,10 | 8 661,10 |  |  |  |
| 3 | Завершение строительства новой школы на 550 мест | г. Красноуфимск | 2023 | 2024 | 36 641,32 | 36 641,32 |  |  |  |  |  |
| 4 | Осуществление технологического присоединения к сети газораспределения котельной производственных зданий очистных сооружений | г. Красноуфимск | 2023 | 2025 |  | 2342,62 | 2 342,62 | 2342,62 |  |  |  |
| 5 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям очистных сооружений | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 4 148,13 |  | 2 488,88 | 1 659,25 |  |  |  |
| 6 | Проектирование блочно - модульной котельной ул. Березовая, 23 | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 5 682,57 |  | 56,83 | 5 625,74 |  |  |  |
| 7 | Осуществление технологического присоединения к газовым сетям блочно - модульной котельной ул. Березовая, 23 | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 2 466,30 |  | 493,26 | 1 973,04 |  |  |  |
| 8 | Осуществление технологического присоединения к газовым сетям блочно - модульной котельной ул. Мизерова, 30 | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 12 058,42 |  | 1 047,74 | 11 010,68 |  |  |  |
| 9 | Осуществление технологического присоединения кт электрическим сетям блочно модульной котельной ул. Мизерова, 30 | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 8 404,40 |  | 1 261,11 | 7 143,29 |  |  |  |
| 10 | Осуществление технологического присоединения кт электрическим сетям блочно модульной котельной ул. Березовая, 23 | г. Красноуфимск | 2024 | 2025 | 1 700,71 |  | 170,07 | 1 530,64 |  |  |  |
| 11 | Проектирование блочно – модульной котельной ул. Мизерова, 30 | г. Красноуфимск | 2025 | 2025 | 11 900,00 |  |  | 11 900,00 |  |  |  |
| 12 | Строительство блочно – модульной котельной по адресу : г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 30 | г. Красноуфимск | 2025 | 2026 | 89 215,05 |  |  | 8 921,50 | 80 293,55 |  |  |