Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск

от 28.11.2025 № 1125

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень мероприятий сформирован с учетом Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуфимск до 2035 года, документов территориального планирования и приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Мощность | Срок реализации | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Сфера образования** | | | |
| 1 | Строительство школы (ул.8 Марта) | 550 мест | 2019-2022 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 2 | Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная) | 1 объект | 2031-2032 | МОУО |
|  | **Сфера здравоохранения**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера культуры**  (мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры отсутствуют) | | | |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | |
| 3 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная) | 1 объект | 2020 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 4 | Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ 2 (ул. Березовая) | 1 объект | 2025 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 5 | Создание спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой (ул. Куйбышева д. 81) | 1 объект | 2025 | Администрация ГО Красноуфимск,  МАУ КСК «Центральный» |
| 6 | Устройство спортивной площадки на территории МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» | 1 объект | 2025 | МОУО |
| 7 | Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» (ул. Ухтомского) | 1 объект | 2027-2028 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 8 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 объект | 2029-2030 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |
| 9 | Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой | 1 объект | 2031-2032 | Администрация ГО Красноуфимск, КМКУ «СЕЗ» |

Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оценка объемов и источников необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры городского округа представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта (адрес). Источники финансирования | Оценка объемов финансирования, всего, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 (окончание 1 этапа) | 2026-2032 (окончание II этапа) |
|  | **Сфера образования** | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство школы (ул.8 Марта)** | **2019-2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 478,7 | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | 66,1 | 1,4 | 22,7 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 1.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | местный бюджет | 8,2 | 0,5 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 470,5 | 9,4 | 150,0 | 140,5 | 170,6 |  |  |  |
| 1.10. | областной бюджет | 412,6 | 8,5 | 135,0 | 126,5 | 142,6 |  |  |  |
| 1.11. | местный бюджет | 57,9 | 0,9 | 15,0 | 14,0 | 28,0 |  |  |  |
| 2 | **Строительство нового здания модульного типа МАУДО «Станция юных натуралистов» - «ЭКОЛАБ» (ул. Транспортная)** | **2031-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 85,0 |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 2.2. | областной бюджет | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 72,0 |
| 2.3. | местный бюджет | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,0 |
| 2.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2.7. | местный бюджет | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 2.10. | областной бюджет | 72,0 |  |  |  |  |  |  | 72,0 |
| 2.11. | местный бюджет | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
|  | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| **3** | **Строительство школьного стадиона на территории МАОУ СШ №1 (ул. Фестивальная)** | **2020** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | *проектные работы* | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | сумма финансирования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 03.ноя | местный бюджет | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Строительство школьного стадиона на территории МАО СШ 2 (ул.Березовая)** | **2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 40,2 |  |  |  |  |  | 40,2 |  |
| 4.2. | областной бюджет | 22,1 |  |  |  |  |  | 22,1 |  |
| 4.3. | местный бюджет | 18,1 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |
| 4.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 40,2 |  |  |  |  |  | 40,2 |  |
| 4.10. | областной бюджет | 22,1 |  |  |  |  |  | 22,1 |  |
| 4.11. | местный бюджет | 18,1 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |
| **5** | **Устройство спортивной площадки на территории МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»** | **2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 8,8 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |
| 5.2. | областной бюджет | 3,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |
| 5.3. | местный бюджет | 4,9 |  |  |  |  |  | 4,9 |  |
| 5.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 8,8 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |
| 5.10. | областной бюджет | 3,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |
| 5.11. | местный бюджет | 4,9 |  |  |  |  |  | 4,9 |  |
| **6** | **Создание спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой (ул. Куйбышева д.81)** | **2025** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 6.2. | областной бюджет | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 6.3. | местный бюджет | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 6.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 6.10. | областной бюджет | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 6.11. | местный бюджет | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| **7** | **Строительство спортивного комплекса "Центр бокса" (ул.Ухтомского)** | **2027-2028** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 288,1 |  |  |  |  |  |  | 288,1 |
| 7.2. | областной бюджет | 288,1 |  |  |  |  |  |  | 288,1 |
| 7.3. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 7.7. | местный бюджет | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 7.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 284,6 |  |  |  |  |  |  | 284,6 |
| 7.10. | областной бюджет | 284,6 |  |  |  |  |  |  | 284,6 |
| 7.11. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Строительство крытого катка с искусственным льдом** | **2029-2030** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 587,7 |  |  |  |  |  |  | 587,7 |
| 8.2. | областной бюджет | 505,1 |  |  |  |  |  |  | 505,1 |
| 8.3. | местный бюджет | 82,6 |  |  |  |  |  |  | 82,6 |
| 8.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 26,6 |  |  |  |  |  |  | 26,6 |
| 8.7. | местный бюджет | 26,6 |  |  |  |  |  |  | 26,6 |
| 8.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 561,1 |  |  |  |  |  |  | 561,1 |
| 8.10. | областной бюджет | 505,1 |  |  |  |  |  |  | 505,1 |
| 8.11. | местный бюджет | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 56 |
| **9.** | **Строительство специализированного спортивного зала для занятий спортивной гимнастикой** | **2031-2032** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | *общая сумма финансирования, в т.ч.* | 153,0 |  |  |  |  |  |  | 153,0 |
| 9.2. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 9.3. | местный бюджет | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |
| 9.4. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | *проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | сумма финансирования, в т.ч. | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 9.7. | местный бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 9.8. | *строительные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. | сумма финансирования, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 9.10. | областной бюджет | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 135,0 |
| 9.11. | местный бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| **10** | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ***общая сумма финансирования, в т.ч.*** | ***1647,3*** | ***9,9*** | ***162,2*** | ***140,5*** | ***170,6*** | ***0,0*** | ***50,3*** | ***1113,8*** |
| 10.2. | **областной бюджет** | ***1435,5*** | ***8,5*** | ***135,0*** | ***126,5*** | ***142,6*** | ***0,0*** | ***26,2*** | ***996,7*** |
| 10.3. | **местный бюджет** | ***211,8*** | ***1,4*** | ***27,2*** | ***14,0*** | ***28,0*** | ***0,0*** | ***24,1*** | ***117,1*** |
| 10.4. | **из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | ***проектные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **46,3** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **38,1** |
| 10.7. | **местный бюджет** | **46,3** | **0,5** | **7,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **38,1** |
| 10.8. | ***строительные работы*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9. | **сумма финансирования, в т.ч.** | **1601,0** | **9,4** | **154,5** | **140,5** | **170,6** | **0,0** | **50,3** | **1075,7** |
| 10.10. | **областной бюджет** | **1435,5** | **8,5** | **135,0** | **126,5** | **142,6** | **0,0** | **26,2** | **996,7** |
| 10.11. | **местный бюджет** | **165,5** | **0,9** | **19,5** | **14,0** | **28,0** | **0,0** | **24,1** | **79,0** |

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы Программы установлены в соответствии с приказом Министерства строительства и развитии инфраструктуры Свердловской области от 19.04.2021 № 249-п и представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование  целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025  (I этап) | 2032  (II этап) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Сфера образования** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 56,0 | 58,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1.4 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 9,9 | 157,7 | 140,5 | 170,6 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.9 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Сфера здравоохранения** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество реконструируемых учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Сфера культуры** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество реконструируемых учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения городского округа | % | 45,5 | 49,0 | 50,0 | 52,2 | 55,2 | 63,0 | 70,0 |
| 4.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта <\*> | % | 39,5 | 50,5 | 52,0 | 56,2 | 58,0 | 71,3 | 74,8 |
| 4.3 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4.4 | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 1028,8 |
| 4.6 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |