ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» февраля 2026 г.              	      				                     № 85

г. Красноуфимск

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья 
и паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск в 2026 году

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 18.12.2025 № 594-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2026 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования предприятий и безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск в 2026 году, руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск в 2026 году (Приложение).

- Начальнику отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск (Н.С. Колчанов) довести План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск до исполнителей. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана.

- Порядок привлечения группировки сил и средств для проведения неотложных работ, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, определяется председателем противопаводковой подкомиссии.

- Финансирование неотложных работ по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории, производить из резервного фонда Администрации городского округа Красноуфимск согласно действующих муниципальных правовых актов, за фактически выполненные работы.

- Начальнику ЕДДС городского округа Красноуфимск (А.В. Федоров) поддерживать в постоянной готовности муниципальную систему оповещения населения.

- Рекомендовать:

  - Главному врачу Красноуфимской РБ (П.Н. Мясников) в срок до 01.04.2026 уточнить наличие лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи населению в ФАП п.Пудлинговый.

  - Начальнику Красноуфимского отдела территориального управления по Свердловской области в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Красноуфимске, Красноуфимском и Ачитском районах (М.Ю. Коробейникова) в срок до 01.04.2026 подготовить план проведения профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий в период весеннего половодья, обратив особое внимание на контроль за качеством питьевой воды.

  - Начальнику 32 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области (А.З. Батраев) обеспечить готовность подчиненных сил и средств к тушению пожаров в зонах возможного подтопления.

  - Начальникам: Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»  (М.В. Филатов), Красноуфимского РЭС ЗЭС ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» (В.Г. Половников), Красноуфимской дистанции электроснабжения ЭЧ-10 Горьковской дирекции инфраструктуры (А.Н. Радченко) в случае отключения на территории городского округа Красноуфимск потребителей от электроэнергии в период весеннего половодья, заблаговременно предупреждать об этом председателя противопаводковой комиссии и ЕДДС городского округа Красноуфимск.

  - Начальнику МО МВД России «Красноуфимский» (А.В. Солодов) в срок до 01.04.2026 уточнить план мероприятий по обеспечению общественного порядка при проведении эвакуации граждан из зон возможного затопления, защиты имущества эвакуированных граждан от противоправных посягательств.  В случае необходимости организовать участие личного состава в проведении эвакуационных мероприятий.

  - Начальнику Красноуфимского поисково-спасательного отряда (И.В. Тренихин) в срок до 01.04.2026 обеспечить готовность имеющихся сил и средств к проведению, при необходимости, эвакуационных и поисково-спасательных работ в период весеннего половодья.

- Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск.

- Настоящее Постановление вступает в законную силу после опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск, заместителя по городскому хозяйству.

Глава городского округа Красноуфимск                                       Ю.С. Ладейщиков