ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2026                                                 		                                                                № 376

Об утверждении плана мероприятий   по приведению детских игровых и спортивных площадок на территории городского округа Красноуфимск в нормативное   состояние.

В соответствии  с ГОСТ  Р 52301-2013;  ГОСТ Р 52300-2012; ГОСТ  Р 52167-2012; ГОСТ Р 52168-2012; ГОСТ Р 52299-2013; ГОСТ Р 55872-2013; ГОСТ Р  54415-2011; СП 31115-2006; СП 31-115-2008; ГОСТ 8717-2016; ГОСТ 23120-2016; СП 59.13330.2020,   «Правилами благоустройства на территории городского округа Красноуфимск», утвержденными решением  Думы городского округа Красноуфимск от 29.03.2024 №37/4, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по приведению детских игровых и спортивных площадок, находящихся   на дворовых и общественных территориях, на территории городского округа Красноуфимск, в нормативное состояние:

  - МБУ «Жилищно-коммунальное управление» (Ташкинов А.М.):

    - В срок до 17.04.2026 разработать график проведения осмотров детских игровых площадок (с периодичностью не реже 1 раза в месяц) с обязательной регистрацией итогов проведенных осмотров в специальных журналах.

    - В срок до 22.04.2026 провести осмотры детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся в управлении МБУ «Жилищно-коммунальное управление», составить акты осмотра, итоги занести в специальные   журналы. По выявленным замечаниям и недостаткам немедленно принять меры оперативного   устранения (в случае   невозможности оперативного устранения выявленных недостатков принять меры к ограничению использования детьми малых архитектурных форм и спортивных снарядов, не соответствующих требованиям   действующих нормативных документов, до момента их устранения).

    - Обеспечить   оснащение  детских игровых и спортивных площадок, расположенных на  дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся  в управлении  МБУ «Жилищно-коммунальное  управление», информационными щитами, с указанием  действующих  актуальных  контактных данных организации, ответственной  за исправное  состояние  оборудования (малых архитектурных форм и спортивных снарядов) указанных площадок.  Срок - до 01.05.2026.

    - Включить работы по ежедневной   уборке мусора на детских площадках и их окашиванию (не реже 1 раза в месяц) в план обязательных работ, выполняемых рабочими подрядных организаций по содержанию территорий (дворников).

  - Управляющая компания ООО «Строитель-11» (Климов И.Ю.):

    - В срок до 17.04.2026 разработать график проведения осмотров детских игровых площадок (с периодичностью не реже 1 раза в месяц) с обязательной регистрацией итогов проведенных осмотров в специальных журналах.

    - В срок до 22.04.2026 провести осмотры детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Строитель-11», составить акты осмотра, итоги занести в специальные   журналы. По выявленным замечаниям и недостаткам немедленно принять меры оперативного   устранения (в случае   невозможности оперативного устранения выявленных недостатков принять меры к ограничению использования детьми малых архитектурных форм и спортивных снарядов, не соответствующих требованиям   действующих нормативных документов, до момента их устранения).

    - Обеспечить   оснащение  детских игровых и спортивных площадок, расположенных на  дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся  в управлении  ООО «Строитель-11», информационными щитами, с указанием  действующих  актуальных  контактных данных организации, ответственной  за исправное  состояние  оборудования (малых архитектурных форм и спортивных снарядов) указанных площадок.  Срок - до 01.05.2026.

    - Включить работы по ежедневной   уборке мусора на детских площадках и их окашиванию (не реже 1 раза в месяц) в план обязательных работ, выполняемых рабочими подрядных организаций по содержанию территорий (дворников)

1.3 КМКУ «Служба Единого Заказчика» (Мартьянов Е.Г.)

1.3.1	В срок до 17.04.2026 разработать график проведения осмотров детских игровых площадок (с периодичностью не реже 1 раза в месяц) с обязательной регистрацией итогов проведенных осмотров в специальных журналах.

1.3.2 В срок до 22.04.2026 провести осмотры детских игровых площадок, расположенных на общественных территориях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Служба единого заказчика», составить акты осмотра, итоги занести в специальные   журналы. По выявленным замечаниям и недостаткам немедленно принять меры оперативного   устранения (в случае   невозможности оперативного устранения выявленных недостатков принять меры к ограничению использования детьми малых архитектурных форм и спортивных снарядов, не соответствующих требованиям   действующих нормативных документов, до момента их устранения).

1.3.3	Обеспечить   оснащение  детских игровых площадок , расположенных на   общественных  территориях, находящихся  в  оперативном управлении  МКУ «Служба  единого заказчика» , информационными щитами, с указанием  действующих  актуальных  контактных данных организации, ответственной  за исправное  состояние  оборудования (малых архитектурных форм и спортивных снарядов) указанных площадок.  Срок - до 01.05.2026.

1.3.4	Включить работы по ежедневной   уборке мусора на детских игровых   площадках и их окашиванию (не реже 1 раза в месяц) в план обязательных работ, выполняемых рабочими подрядных организаций по содержанию территорий (дворников).

1.4 МАУ КСК «Центральный» (Нефедов В.В.)

1.4.1 В срок до 17.04.2026 разработать график проведения осмотров спортивных площадок (с периодичностью не реже 1 раза в месяц) с обязательной регистрацией итогов проведенных осмотров в специальных журналах.

1.4.2 В срок до 22.04.2026 провести осмотры спортивных площадок, а также спортивных площадок, расположенных на общественных территориях, находящихся в оперативном управлении МАУ КСК «Центральный», составить акты осмотра, итоги занести в специальные   журналы. По выявленным замечаниям и недостаткам немедленно принять меры оперативного   устранения (в случае   невозможности оперативного устранения выявленных недостатков принять меры к ограничению использования детьми малых архитектурных форм и спортивных снарядов, не соответствующих требованиям   действующих нормативных документов, до момента их устранения).

1.4.3	Обеспечить   оснащение   спортивных площадок, расположенных на  территориях  микрорайонов  г. Красноуфимска, находящихся  в  оперативном управлении  МАУ КСК  «Центральный», информационными щитами, с указанием  действующих  актуальных  контактных данных организации, ответственной  за исправное  состояние  оборудования (малых архитектурных форм и спортивных снарядов) указанных площадок.  Срок -до 01.05.2026.

2. Первому заместителю Главы городского округа Красноуфимск, заместителю Главы по городскому хозяйству (Рязанову Д.В.) подготовить отчет о выполненных мероприятиях в срок до 07.05.2026.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.

- Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Красноуфимск Рязанова Д.В.

Глава городского округа Красноуфимск                                   Ю.С. Ладейщиков

СОГЛАСОВАНИЕ

постановления администрации городского округа Красноуфимск

Наименования постановления «Об утверждении плана мероприятий по приведению детских и спортивных площадок на территории городского округа Красноуфимск, в нормативное состояние»

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Первый заместитель главы городского округа, заместитель главы по городскому хозяйству | Рязанов Д.В. |  |  |  |
| И.о. начальника отдела по правовой работе | Колмаков А.С. |  |  |  |
| Начальник отдела городского хозяйства | Бажутин А.С. |  |  |  |

Постановление (распоряжение) разослать:

МБУ ЖКУ

ООО «Строитель-11»

КМКУ СЕЗ

МАУ КСК Центральный

Первый заместитель главы

Пиодь А.А.  50720 доб.122